РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022 с.Бартат № 63

Об утверждении муниципальных программ

Бартатского сельсовета

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Бартатского сельсовета от 15.08.2013 №51 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Бартатского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальные программы Бартатского сельсовета согласно приложению № 1, приложению № 2, приложению № 3.

2. Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программах, в проектах бюджета муниципального образования Бартатский сельсовет на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программ.

3. Установить, что в ходе реализации Программ мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Бартатского сельсовета.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Бартатского сельсовета:

- от 01.11.2013 № 70 «Об утверждении муниципальных программ Бартатского сельсовета»;

- от 31.10.2014 № 63 «О внесении изменений в Постановление администрации Бартатского сельсовета от 01.11.2013 № 70 «Об утверждении муниципальных программ Бартатского сельсовета»»;

- от 30.10.2015 № 99 «О внесении изменений в Постановление администрации Бартатского сельсовета от 01.11.2013 №70 «Об утверждении муниципальных программ Бартатского сельсовета» (в редакции от 31.10.2014 № 63)»;

- от 01.11.2016 № 91 «О внесении изменений в Постановление администрации Бартатского сельсовета от 01.11.2013 № 70 «Об утверждении муниципальных программ Бартатского сельсовета» (в редакции от 31.10.2014 № 63; 30.10.2015 № 99)»;

- от 31.10.2017 № 56 «О внесении изменений в Постановление администрации Бартатского сельсовета от 01.11.2013 № 70 «Об утверждении муниципальных программ Бартатского сельсовета» (в редакции от 31.10.2014 № 63; 30.10.2015 № 99; 01.11.2016 № 91)»;

- от 01.11.2018 № 53 «О внесении изменений в Постановление администрации Бартатского сельсовета от 01.11.2013 № 70 «Об утверждении муниципальных программ Бартатского сельсовета» (в редакции от 31.10.2014 № 63; 30.10.2015 № 99; 01.11.2016 № 91; 31.10.2017 № 56)»;

- от 01.11.2019 № 75 «О внесении изменений в Постановление администрации Бартатского сельсовета от 01.11.2013 № 70 «Об утверждении муниципальных программ Бартатского сельсовета» (в редакции от 31.10.2014 № 63; 30.10.2015 № 99; 01.11.2016 № 91; 31.10.2017 № 56; 01.11.2018 № 53)»;

- от 02.11.2020 № 63 «О внесении изменений в Постановление администрации Бартатского сельсовета от 01.11.2013 №70 «Об утверждении муниципальных программ Бартатского сельсовета» (в редакции от 31.10.2014 № 63; 30.10.2015 №99; 01.11.2016 № 91; 31.10.2017 № 56; 01.11.2018 № 53; 01.11.2019 №75)»;

- от 01.11.2021 № 84 «О внесении изменений в Постановление администрации Бартатского сельсовета от 01.11.2013 № 70 «Об утверждении муниципальных программ Бартатского сельсовета» (в редакции от 31.10.2014 № 63; 30.10.2015 № 99; 01.11.2016 № 91; 31.10.2017 № 56; 01.11.2018 № 53; 01.11.2019 № 75; 02.11.2020 № 63)»;

- от 19.07.2022 № 43 «О внесении изменений в Постановление администрации Бартатского сельсовета от 01.11.2013 № 70 «Об утверждении муниципальных программ Бартатского сельсовета» (в редакции от 31.10.2014 № 63; 30.10.2015 № 99; 01.11.2016 № 91; 31.10.2017 № 56; 01.11.2018 № 53; 01.11.2019 № 75; 02.11.2020 № 63; 01.11.2021 № 84)».

5. .Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава сельсовета А.Е.Шейко.

Приложение № 1к постановлению

администрации Бартатского сельсовета от 24.10.2022г. № 63

Муниципальная программа

«Жилищное хозяйство и благоустройство территории Бартатского сельсовета»

1. Паспорт

муниципальной программы

"Жилищное хозяйство и благоустройство территории Бартатского сельсовета"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Жилищное хозяйство и благоустройство территории Бартатского сельсовета (далее - Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Бартатского сельсовета от 15.08.2013 № 51 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Бартатского сельсовета, их формировании  и реализации» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Бартатского сельсовета |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Проведение капитального (текущего) ремонта в муниципальных жилых домах Бартатского сельсовета».  Подпрограмма 2 «Осуществление занятости населения Бартатского сельсовета».  Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Бартатского сельсовета» |
| Цели Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения уровня благоустройства жилищного фонда.  Принятие комплексных мер по улучшению социально-экономической ситуации на рынке труда муниципального образования  Бартатский сельсовет.  Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории; развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий, повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Задачи Программы | Создание условий для управления многоквартирными домами собственниками помещений;  обеспечение сохранности жилищного фонда;  увеличение срока эксплуатации жилищного фонда - улучшение его технического состояния;  проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;  создание рабочих мест, задействованных в общественных работах по выполнению временных оплачиваемых работ по благоустройству Бартатского сельсовета;  привлечение к труду старшеклассников, в свободное от учебы время, для работ по благоустройству территории сельсовета;  развитие партнерства между службой занятости и муниципальным органом местного самоуправления; организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельсовета;  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  улучшение санитарно-экологической обстановки в муниципальном образовании Бартатский сельсовет, улучшение внешнего облика населенных пунктов. |
| Целевые показатели и показатели результативности Программы | Доля отремонтированных жилых помещений, к общему количеству муниципального жилого фонда.  Количество семей улучшивших жилищные условия.  Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании Бартатский сельсовет.  Увеличение количества старшеклассников привлекаемых для работ по благоустройству территории сельсовета в свободное от учебы время.  Установка приборов учета электрической энергии.  Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений на территории сельсовета.  Сокращение несанкционированных свалок бытового мусора. |
| Ресурсное обеспечение  Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 7151,5 тыс. руб, в том числе:  на 2018 - 934,2 тыс. руб.;  на 2019 - 974,6 тыс. руб.  на 2020 - 856,7 тыс. руб.  на 2021 - 3285,3 тыс. руб.  на 2022 – 735,1 тыс. руб.  на 2023 - 255,9 тыс. руб.  на 2024 - 109,7 тыс. руб.  Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения |

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития

Природно-климатические условия муниципального образования Бартатский сельсовет Большемуртинского района Красноярского края (далее- сельсовет), его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры в населенных пунктах.

В настоящее время население Бартатского сельсовета составляет 1384 чел.

В последние годы в сельсовете проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории сельсовета имеется ряд проблем.

Серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц сельсовета, санация безнадзорных животных. В настоящее время уличное освещение составляет 70% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций.

Работы по благоустройству населенных пунктов сельсовета не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан сельсовета.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов сельсовета необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния сельсовета, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития.

3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

Приоритетом жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания, улучшение состояния общего имущества в многоквартирных домах и доступности жилищных услуг для населения.

В настоящее время многоквартирным домам присущ ряд недостатков, который обусловлен следующими причинами: высоким уровнем физического и морального износа многоквартирных домов; недостаточностью средств на выполнение работ текущего (капитального) характера.

Для разрешения обозначенной проблемы необходимо выполнить ремонт отдельных элементов многоквартирных домов, имеющих высокий уровень износа.

Для проведения текущего (капитального) ремонта многоквартирных домов требуется привлечение значительных денежных средств и их рациональное использование.

При проведении ремонта необходимо применение эффективных материалов, современного оборудования, энергосберегающих технологий, повышающих эксплуатационные характеристики и снижающие издержки на ремонт и содержание жилищного фонда.

Концепция стратегии социально-экономического развития Бартатского сельсовета определяет благоустройство территории муниципального образования как важнейшую составную часть потенциала сельсовета, а ее развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.   
Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики сельсовета и повышения уровня жизни населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии Бартатского сельсовета и, как следствие, повышение качества жизни населения.

3.1.1. Анализ качественного состояния элементов благоустройства

*Озеленение*

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей сельсовета, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом сельсовета.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

*Наружное освещение, иллюминация*

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория сельсовета. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения и его реконструкции на улицах сельсовета.

*Благоустройство в жилых кварталах*

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация Бартатского сельсовета.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство при ежегодном участии в приоритетных программах региона.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы.

В рамках направления «Проведение текущего (капитального) ремонта в муниципальных жилых домах Бартатского сельсовета» обозначены следующие цели:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  
- повышение уровня благоустройства жилищного фонда.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока его эксплуатации;

- улучшение технического состояния жилищного фонда;

- восстановление или замена изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

Реализация Программы позволит:

- снижение расходов граждан, бюджета муниципального образования Бартатский сельсовет в последующие годы на содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- улучшение состояния общего имущества в многоквартирных домах;

- повышения качества предоставляемых жилищных услуг населению;

- улучшения комфортных условий проживания.

В рамках направления «Осуществление занятости населения Бартатского сельсовета» - цель программы, содействие продуктивной занятости населения сельсовета, достигается путем решения таких задач, как:

- создание рабочих мест, задействованных в общественных работах по выполнению временных оплачиваемых работ по благоустройству территории Бартатского сельсовета;

- привлечение к труду старшеклассников, в свободное от учебы время, для работ по благоустройству территории сельсовета;

- содействие трудоустройству населения;

- развитие партнерства между службой занятости и муниципальными органами местного самоуправления.

Итоги реализации Программы:

- совершенствование форм и методов содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;   
- совместная деятельность между службой занятости и муниципальным органом местного самоуправления по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

В рамках направления «Благоустройство территории Бартатского сельсовета» имеются следующие цели:

- повышение уровня благоустройства территории сельсовета;

- улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов Бартатского сельсовета.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельсовета, эстетического вида сельсовета;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий сельсовета;

- развитие и поддержка инициатив жителей сельсовета по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий и содержанию домашних животных;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельсовета;

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах сельсовета;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в сельсовете и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора, недопущение скоплений безнадзорных животных.

Мероприятия Программы направлены на: создание условий для улучшения качества жизни населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды; повышение уровня комплексного благоустройства территории сельсовета.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельсовета;

- совершенствование эстетического состояния территории сельсовета;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в сельсовете;

- создание зелёных зон для отдыха;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- предотвращение скопления безнадзорных домашних животных;

- качественное содержание дорог, дворовых территорий и объектов благоустройства.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

- увеличение освещенности улиц сельсовета;

- сокращение несанкционированных свалок бытового мусора.

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают улучшение комфортных условий проживания населения в многоквартирных домах, улучшения состояния общего имущества в многоквартирных домах, предотвратить возможные аварийные ситуации. Содействие при трудоустройстве населения, повышение уровня благоустройства территории сельсовета, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения);

- процент привлечения жителей сельсовета к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций сельсовета к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности территорий сельсовета (обеспеченность населенных пунктов сельсовета сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к Программе.

5. Перечень подпрограмм и ожидаемые результаты

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Проведение капитального (текущего) ремонта в муниципальных жилых домах Бартатского сельсовета» (приложение №3);

Подпрограмма 2 «Осуществление занятости населения Бартатского сельсовета» » (приложение №4);

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Бартатского сельсовета» (приложение №5)».

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Проведение капитального (текущего) ремонта в муниципальных жилых домах Бартатского сельсовета»:

увеличение доли отремонтированных жилых помещений, к общему количеству муниципального жилого фонда до 20 % в 2019 году;

увеличение количество семей улучшивших жилищные условия до 4 семей в 2018 году.

- по подпрограмме 2 «Осуществление занятости населения Бартатского сельсовета»:

увеличение доли граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании до 15 человек в 2018 году;

увеличение количества старшеклассников для работ по благоустройству поселка в свободное от учебы время, до 7 человек в 2020 году.

- по подпрограмме 3 «Благоустройство территории Бартатского сельсовета»:

потребление электрической энергии без приборов учета снизить в 2019 году до 0;

уменьшение объема потребляемой электрической энергии в 2020году до 100000 кВт/ч;

увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении до 4000 м2 в 2020 году;

сокращение несанкционированных свалок бытового мусора до 1 шт. в 2020 году;

освещенность улиц не менее до 90%.

6. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы

Общий объем финансирования Программы составляет 7151,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 934,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 250,0 тыс. рублей;

2019 год - 974,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 260,0 тыс. рублей

2020 год - 856,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 214,7 тыс. рублей

2021 год - 3285,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1689,8 тыс. рублей

2022 год – 735,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей

2023 год - 255,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей

2024 год - 109,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 4 к Программе.

Приложение № 1

к программе «Жилищное хозяйство и благоустройство территории Бартатского сельсовета»

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство территории Бартатского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Ед. измере  ния. | Источник  информации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма 1 «Проведение капитального (текущего) ремонта в муниципальных жилых домах Бартатского сельсовета» | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения уровня благоустройства жилищного фонда | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных жилых помещений, к общему количеству муниципального жилого фонда | % | отчетность | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество семей улучшивших жилищные условия | шт. | отчетность |  | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Осуществление занятости населения Бартатского сельсовета» | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы | Принятие комплексных мер по улучшению социально-экономической ситуации на рынке труда муниципального образования Бартатский сельсовет | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании Бартатский сельсовет | % | отчетность | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество старшеклассников, для работ по благоустройству, в свободное от учебы время | чел. | отчетность | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Бартатского сельсовета» | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета электрической энергии | шт. | отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уменьшение объема потребляемой электрической энергии | кВт/ч | отчетность | 57142 | 53162 | 52603 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 |
| 3 | Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении | м2 | отчетность | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 4 | Сокращение несанкционированных свалок бытового мусора | шт. | отчетность | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к программе «Жилищное хозяйство и благоустройство территории Бартатского сельсовета»

Перечень мероприятий программы «Жилищное хозяйство и благоустройство территории Бартатского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |
| Подпрограмма 1 «Проведение капитального (текущего) ремонта в муниципальных жилых домах Бартатского сельсовета» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения уровня благоустройства жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 | Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока его эксплуатации, улучшение технического состояния жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение капитального ремонта в муниципальных жилых домах | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0501 | 0110087110 | 244 | - | - | | - | | - | - | - | - | - | Улучшение состояние жилищного фонда, предотвратить возможные аварийные ситуации |
| Подпрограмма 2 «Осуществление занятости населения муниципального образования Бартатский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Принятие комплексных мер по улучшению социально-экономической ситуации на рынке труда муниципального образования Бартатский сельсовет | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 | Создание рабочих мест, задействованных в общественных работах по выполнению временных оплачиваемых работ по благоустройству Бартатского сельсовета | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Привлечение граждан (от центра занятости) к общественным работам по благоустройству населенных пунктов на территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0104 | 0120080490 | 122 | 36,5 | 19,1 | | 38,2 | | 37,9 | 40,0 | 0 | 0 | 171,7 | Содержание улиц, игровых площадок. |
| Задача 2 | Привлечение к труду старшеклассников, в свободное от учебы время, для работ по благоустройству поселка | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Занятость старшеклассников для работы по благоустройству населенных пунктов на территории Бартатского сельсовета, в свободное от учебы время | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0505 | 0120083120 | 122 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение трудовых отрядов старшеклассников работающих в свободное от учебы время |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Бартатского сельсовета» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 | Улучшение санитарно-экологической обстановки в муниципальном образовании, улучшение внешнего облика населенного пункта | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Совершенствование систем освещения улиц на территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130087310 | 244 | 431,8 | 424,7 | | 430,1 | | 515,4 | 564,1 | 248,4 | 102,2 | 2716,7 | Техническое обслуживание и реконструкция сетей уличного освещения, замена и установка светильников. |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130008150 | 244 | 30,0 | 23,0 | | 10,0 | | 13,0 |  |  |  | 76,0 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130076410 | 244 |  |  | |  | | 1439,8 |  |  |  | 1439,8 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130077450 | 244 |  |  | |  | | 278,1 | 34,0 |  |  | 312,1 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130077490 | 244 | 250,0 | 260,0 | | 214,7 | | 250,0 |  |  |  | 974,7 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 01300S7490 | 244 | 10,0 | 10,0 | | 10.0 | | 15,0 |  |  |  | 45,0 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130080480 | 244 | 40,9 |  | | 127,3 | | 60,7 | 60,7 |  |  | 289,6 | Ликвидация ТБО |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130085010 | 244 |  |  | |  | | 120,0 |  |  |  | 120,0 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130085011 | 244 |  |  | |  | | 130,0 |  |  |  | 130,0 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130085012 | 244 |  |  | |  | | 60,0 |  |  |  | 60,0 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130087320 | 244 | 135,0 | 237,8 | | 8,4 | | 365,4 | 36,3 |  |  | 782,9 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, ликвидация свалок бытового мусора, вывоз и утилизация ТБО, ликвидация скоплений безнадзорных животных, содержание автобусных остановок, кладбищ, посадка деревьев, кустарников. |
| Задача 2 | Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Привлечение жителей поселка к участию в решении проблем благоустройства | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130087330 | 244 |  |  | | 18,0 | | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 33,0 | Приобретение и ремонт триммера для соблюдения чистоты и порядка на территории муниципального образования, содержание придомовых территорий, подъездов. |

Приложение № 3

к программе «Жилищное хозяйство и благоустройство

территории Бартатского сельсовета

Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета поселка по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

«Жилищное хозяйство и благоустройство территории Бартатского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | |  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | | Итого на период 2022-2024 |
| Муниципальная программа | «Жилищное хозяйство и благоустройство территории Бартатского сельсовета | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 735,1 | 255,9 | 109,7 | | 1100,7 |
| в том числе по ГРБС: | 804 | 0500 | 0100000000 | 240 | 735,1 | 255,9 | 109,7 | | 1100,7 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  | |  |
| Подпрограмма 1 | «Проведение капитального (текущего) ремонта в муниципальных домах Бартатского сельсовета» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  | |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Осуществление занятости населения Бартатского сельсовета» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 40,0 | 0 | 0 | | 40,0 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х | 40,0 | 0 | 0 | | 40,0 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  | |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  | |  |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство территории Бартатского сельсовета» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 695,1 | 255,9 | 109,7 | | 1060,7 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х | 695,1 | 255,9 | 109,7 | | 1060,7 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  | |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  | |  |

Приложение № 4

к программе «Жилищное хозяйство и благоустройство

территории Бартатского сельсовета

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство территории Бартатского сельсовета» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | |  | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период 2022-2024 | | |
| Муниципальная программа | Жилищное хозяйство и благоустройство территории Бартатского сельсовета | Всего | 735,1 | 255,9 | 109,7 | 1100,7 | | |
| в том числе: |  |  |  |  | | |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 735,1 | 255,9 | 109,7 | 1100,7 | | |
| юридические лица |  |  |  |  |  | |
| Подпрограмма 1 | Проведение капитального (текущего) ремонта в муниципальных домах | Всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | | |
| краевой бюджет |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) |  |  |  |  | | |
| юридические лица |  |  |  |  | | |
| Подпрограмма 2 | Осуществление занятости населения | Всего | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | | |
| в том числе: |  |  |  |  | | |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | | |
| краевой бюджет |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | | |
| юридические лица |  |  |  |  | | |
|  |  | Всего | 695,1 | 255,9 | 109,7 | 1060,7 | | |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство территории Бартатского сельсовета | в том числе: |  |  |  |  | | |
|  |  | федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | | |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | | |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 695,1 | 255,9 | 109,7 | 1060,7 | | |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к муниципальной программе «Жилищное хозяйство и благоустройство территории  Бартатского сельсовета» |

Подпрограмма №1

«Проведение капитального (текущего) ремонта в муниципальных жилых домах Бартатского сельсовета», реализуемая в рамках муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство территории»

1. Паспорт подпрограммы «Проведение капитального (текущего) ремонта в муниципальных жилых домах Бартатского сельсовета»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Проведение капитального (текущего) ремонта в муниципальных жилых домах Бартатского сельсовета |
| Наименование муниципальной  программы | Жилищное хозяйство и благоустройство территории Бартатского сельсовета |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Бартатского сельсовета |
| Исполнитель  мероприятий  Подпрограммы | Администрация Бартатского сельсовета |
| Цели подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения уровня благоустройства жилищного фонда.  Повышение качества содержания жилищного фонда |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для управления многоквартирными домами собственниками помещений;  обеспечение сохранности жилищного фонда;  увеличение срока эксплуатации жилищного фонда - улучшение его технического состояния. |
| Целевые индикаторы  Подпрограммы | Доля отремонтированных жилых помещений, к общему количеству муниципального жилого фонда.  Количество семей улучшивших жилищные условия. |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет всего 0000000, в том числе:  на 2018 – 0000 тыс. руб.;  на 2019 - 0000 тыс. руб.  на 2020 - 0000 тыс. руб.  на 2021- 0000 тыс. руб  на 2022- 0000 тыс. руб  на 2023- 0000 тыс. руб  на 2024- 0000 тыс. руб |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется администрацией Бартатского сельсовета |

2. Постановка проблемы необходимости разработки программы

К вопросам местного значения сельсовета относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля.

Приоритетом жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания, улучшение состояния общего имущества в многоквартирных домах и доступности жилищных услуг для населения.

В настоящее время многоквартирным домам присущ ряд недостатков, который обусловлен следующими причинами: высоким уровнем физического и морального износа многоквартирных домов; недостаточностью средств на выполнение работ текущего капитального характера.

Для разрешения обозначенной проблемы необходимо выполнить ремонт отдельных элементов многоквартирных домов, имеющих высокий уровень износа.

Для проведения капитального (текущего) ремонта многоквартирных домов требуется привлечение значительных денежных средств и их рациональное использование.

При проведении ремонта необходимо применение эффективных материалов, современного оборудования, энергосберегающих технологий, повышающих эксплуатационные характеристики и снижающие издержки на ремонт и содержание жилищного фонда.

3. Основные цели, задачи, сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

3.1. В рамках направления «Проведение капитального (текущего) ремонта в муниципальных жилых домах Бартатского сельсовета» определены следующие цели:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  
-повышение уровня благоустройства жилищного фонда.

3.2. В рамках подпрограммы основными задачами являются:

- обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока его эксплуатации;

- улучшение технического состояния жилищного фонда;

- восстановление или замена изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

3.3. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

- увеличение доли отремонтированных жилых помещений, к общему количеству муниципального жилого фонда до 6 % в 2016 году;

- увеличение количество семей улучшивших жилищные условия до 4 семей

в 2016 году.

4.Ресурсное обеспечение и мероприятия, предусмотренные Подпрограммой.

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Российского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения.

Общий объем финансирования, в том числе:

на 2018 - 0000 тыс. руб.;

на 2019- 0000 тыс.руб.;

на 2020 - 0000 тыс. руб.

на 2021- 0000 тыс. руб

на 2022- 0000 тыс. руб

на 2023- 0000 тыс. руб

на 2024- 0000 тыс. руб

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении 1 к Подпрограмме.

Финансирование по мероприятиям Подпрограммы в приложении 2 к Подпрограмме.

5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит:

- снижение расходов граждан, в последующие годы на содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- улучшение состояния общего имущества в домах;

- повышения качества предоставляемых жилищных услуг населению;

- улучшения комфортных условий проживания.

Приложение 1

к подпрограмме 1 «Проведение капитального (текущего) ремонта в муниципальных жилых домах Бартатского сельсовета»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Проведение капитального (текущего) ремонта в муниципальных жилых домах Бартатского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Ед. измерения | Источник  информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Цель подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения уровня благоустройства жилищного фонда | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы |  | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных жилых помещений, к общему количеству муниципального жилого фонда | % | Отчетность администрации Бартатского сельсовета | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество семей улучшивших жилищные условия | шт. | отчетность администрации Бартатского сельсовета | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 2

к подпрограмме 1 «Проведение капитального (текущего) ремонта в муниципальных жилых домах Бартатского сельсовета»

Перечень мероприятий подпрограммы «Проведение капитального (текущего) ремонта в муниципальных жилых домах Бартатского сельсовета» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммн. мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | | ЦСР | | ВР | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Итого на 2018-2024 годы | |
| Цель подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения уровня благоустройства жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 | Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока его эксплуатации, улучшение технического состояния жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение капитального ремонта в муниципальных жилых домах | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | | 0501 | | 0110087110 | 244 | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | Улучшение состояние жилищного фонда, предотвратить возможные аварийные ситуации |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к муниципальной программе «Жилищное хозяйство и благоустройство территории Бартатского сельсовета» |

Подпрограмма №2

«Осуществление занятости населения Бартатского сельсовета», реализуемая в рамках муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство территории»

1. Паспорт подпрограммы «Осуществление занятости населения Бартатского сельсовета»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Осуществление занятости населения Бартатского сельсовета |
| Наименование муниципальной  Программы | Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство территории Бартатского сельсовета» |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Бартатского сельсовета |
| Исполнители  мероприятий Подпрограммы | Администрация Бартатского сельсовета |
| Цель Подпрограммы | Принятие комплексных мер по улучшению социально-экономической ситуации на рынке труда муниципального образования  Бартатский сельсовет |
| Задачи Подпрограммы | Создание рабочих мест, задействованных в общественных работах по выполнению временных оплачиваемых работ по благоустройству территории Бартатского сельсовета;  привлечение к труду старшеклассников, в свободное от учебы время, для работ по благоустройству территории сельсовета;  развитие партнерства между службой занятости и муниципальными органами местного самоуправления. |
| Целевые индикаторы  Подпрограммы | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании Бартатский сельсовет.  Увеличение количества старшеклассников для работ по благоустройству территории сельсовета в свободное от учебы время. |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет всего 171,7 тыс. руб, в том числе:  на 2018 – 36,5 тыс. руб.;  на 2019 – 19,1 тыс.руб;  на 2020 - 38,2 тыс. руб.  на 2021 - 37,9 тыс. руб.  на 2022 - 40,00 тыс. руб.  на 2023 - 0,00 тыс. руб  на 2024 - 0,00 тыс. руб |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется администрацией Бартатского сельсовета |

2.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы.

Подпрограмма  базируется на анализе сложившихся экономических факторов и направлена на сбалансированное решение экономических и социально значимых проблем  занятости   населения , снижение социальной напряженности в обществе посредством эффективной целевой поддержки лиц, потерявших работу, смягчение последствий долговременной безработицы.

На территории Бартатского сельсовета проживает большое количество граждан, которых можно отнести к категориям испытывающих трудности в поиске работы и особо нуждающихся в социальной защите. Это многочисленная категория людей, требующих особого подхода в решении их социальных проблем, обеспечении гражданских прав и законодательных гарантий. Одной из форм обеспечения временной занятости и социальной поддержки такой категории безработных граждан является данная  Подпрограмма .

Фактически уровень безработицы составляет около 20%.

Существующие проблемы можно решить путем организации общественных и временных работ для безработных граждан, незанятого  населения  Бартатского сельсовета, которые позволят оперативно распорядиться трудовыми ресурсами, поддержать безработных и ищущих работу граждан, решить проблемы  занятости  менее затратным путем, частично компенсируя затраты предприятию, привлечь безработных граждан к работам, связанным с благоустройством территории  поселения.

Оплачиваемые общественные работы – одно из перспективных направлений активной политики занятости, в реализации которого в соответствии со ст.7.2. Закона РФ «О занятости населения в РФ» вправе участвовать органы местного самоуправления. Привлечение безработных граждан к общественным работам дает возможность оказания им материальной поддержки, сохранения мотивации к труду, приобретения трудовых навыков.

Общественные работы организуются для выполнения на территории социально значимых работ: благоустроительные работы, работы по озеленению территории.

В целях содействия занятости, оказания материальной поддержки в виде временного заработка, приобретения трудовых навыков молодежью, сохранения мотивации к труду у безработных и ищущих работу граждан, предусмотрено совершенствование механизма организации общественных работ на основе повышения их социального статуса.

3. Основные цели, задачи, и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью Программы является принятие комплексных мер по улучшению социально-экономической ситуации на рынке труда муниципального образования  Бартатский сельсовет, определение действий, позволяющих смягчить последствия долговременной безработицы, содействующих временному трудоустройству населения, эффективной целевой поддержке лиц, ищущих работу.

Цель Программы определяется необходимостью создания условий для достойного труда, роста благосостояния жителей поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание рабочих мест, задействованных в общественных работах по выполнению временных оплачиваемых работ по благоустройству Бартатского сельсовета;

- привлечение к труду старшеклассников, в свободное от учебы время, для работ по благоустройству территории сельсовета;

- развитие партнерства между службой занятости и муниципальным органом местного самоуправления.

Также для достижения поставленной цели необходимо:

- реализовать потребности поселения в выполнении работ, носящих временный и сезонный характер по благоустройству территории;

- сохранить мотивацию к труду у лиц, имеющих длительный (более одного года) перерыв в работе;

- приобщить к трудовой деятельности лиц, не обладающих профессией, в особенности молодежь;

- создать условия к трудовой адаптации длительное время не работающих граждан и лиц, впервые ищущих работу, оказать содействие организациям в предоставлении рабочей силы для выполнения неквалифицированных работ;

Общественные работы позволяют эффективно и оперативно распорядиться трудовыми ресурсами, помогают решать проблемы занятости наименее затратным путем, а также поддержать доходы безработных граждан, сохраняют мотивацию к труду у лиц, имеющих перерыв в работе или не имеющих опыта работы.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

-доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании Бартатский сельсовет;

-увеличение количества старшеклассников для работ по благоустройству территории сельсовета в свободное от учебы время;

4.Ресурсное обеспечение и мероприятия, предусмотренные Подпрограммой

Подпрограмма финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Российского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения.

Общий объем финансирования- 171,7тыс.руб , в том числе:

на 2018- 36,5 тыс.руб.

на 2019- 19,1 тыс.руб.

на 2020 - 38,2 тыс. руб

на 2021 - 37,9 тыс. руб.

на 2022 - 40,00 тыс. руб.

на 2023 - 0,00 тыс. руб

на 2024 - 0,00 тыс. руб

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении 1 к Подпрограмме.

Финансирование по мероприятиям Подпрограммы в приложении 2 к Подпрограмме.

5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация  Подпрограммы  позволит создать условия для эффективного функционирования рынка труда, сочетающего в себе экономические и социальные интересы работника и работодателя, снижения социальной напряженности в обществе посредством дополнительной целевой поддержки лиц, потерявших работу, смягчения последствий долговременной безработицы, а также  осуществления  потребностей территории и организаций  поселения  в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

увеличение доли граждан, привлеченных к работам по благоустройству;

увеличение количества старшеклассников для работ по благоустройству в свободное от учебы время.

Приложение 1

к подпрограмме 2 «Осуществление занятости населения Бартатского сельсовета»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Осуществление занятости населения

Бартатского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Ед. измерен. | Источник  информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Цель подпрограммы | Принятие комплексных мер по улучшению социально-экономической ситуации на рынке труда муниципального образования Бартатский сельсовет | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы |  | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании Бартатский сельсовет | % | Отчетность администрации Бартатского сельсовета | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Увеличение количества старшеклассников для работ по благоустройству территории сельсовета в свободное от учебы время | чел. | отчетность администрации Бартатского сельсовета | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Приложение 2

к подпрограмме 2 «Осуществление занятости населения Бартатского сельсовета»

Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление занятости населения Бартатского сельсовета» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммн. мероприятия (в натуральном выражении) | |
| ГРБС | | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на 2018-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Принятие комплексных мер по улучшению социально-экономической ситуации на рынке труда муниципального образования Бартатский сельсовет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 | Создание рабочих мест, задействованных в общественных работах по выполнению временных оплачиваемых работ по благоустройству территории Бартатского сельсовета | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Привлечение граждан (от центра занятости) к общественным работам по благоустройству населенных пунктов на территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | | 0104 | 0120080490 | 122 | 36,5 | 19,1 | | 38,2 | 37,9 | 40,0 | 0 | 0 | 171,7 | | Содержание улиц, игровых площадок |
| Задача 2 | Привлечение к труду старшеклассников, в свободное от учебы время, для работ по благоустройству поселка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Занятость старшеклассников для работы по благоустройству населенных пунктов на территории Бартатского сельсовета, в свободное от учебы время | Администрация Бартатского сельсовета | | 804 | 0505 | 0120083120 | 122 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Увеличение трудовых отрядов старшеклассников работающих в свободное от учебы время . |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Жилищное хозяйство и благоустройство

территории Бартатского сельсовета»

Подпрограмма 3

«Благоустройство территории Бартатского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Благоустройство территории Бартатского сельсовета» (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство территории Бартатского сельсовета» |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Бартатского сельсовета |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Бартатского сельсовета |
| Цели Подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории;  развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территории, повышение общего уровня благоустройства сельсовета. |
| Задачи Подпрограммы | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельсовета;  привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования;  улучшение санитарно-экологической обстановки в муниципальном образовании, улучшение внешнего облика населенного пункта. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Установка приборов учета электрической энергии;  снижение объема потребляемой электрической энергии;  увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений на территории сельсовета;  сокращение несанкционированных свалок бытового мусора. |
| Ресурсное обеспечение  Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет всего 6979,8 тыс.руб, в том числе:  на 2018 – 897,7 тыс. руб.;  на 2019 – 955,5 тыс. руб.;  на 2020 - 818,5 тыс. руб  на 2021 - 3247,4 тыс. руб  на 2022 – 695,1 тыс. руб  на 2023 - 255,9 тыс. руб  на 2024 - 109,7 тыс. руб |

2. Постановка проблемы и обоснование необходимости

разработки Подпрограммы

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории муниципального образования отнесена к вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного самоуправления самостоятельно или совместно с юридическими и физическими лицами работ по содержанию территории населенного пункта.

При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных с благоустройством территории муниципального образования, относится к расходным обязательствам муниципального образования, и осуществляются в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов бюджета муниципального образования Бартатский сельсовет установлено недостаточное количество детских игровых площадок, отмечается недостаточно удовлетворительное уличное освещение и состояние тротуаров в населенных пунктах Бартатского сельсовета. Так на 01.01.2013 года в населенных пунктах доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов к общей протяженности улиц, проездов составила 60 процентов.

Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки, запыленность воздушной среды из-за нарушения травяного покрова, недостаточное озеленение улиц и участков рядом с дворами.

Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего облика населенного пункта.

В связи с этим, поддержка органов местного самоуправления, активно развивающих инициативы граждан и их общественную деятельность по приведению в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, тротуаров, улиц, уличного освещения, в посадке зеленых насаждений, уборке несанкционированных свалок, осуществляющих реализацию мероприятий по благоустройству сельсовета, можно достигнуть наилучшие показатели по благоустройству для создания комфортных условий проживания населения.

3. Основные цели, задачи, мероприятия, и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

3.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве территории сельсовета.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве сельсовета. Анализ проведен по трем показателям по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

3.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенного пункта.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории сельсовета. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов объектов благоустройства сельсовета.

3.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

*3.3.1. Озеленение*

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей сельсовета, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом сельсовета.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

*3.3.2. Наружное освещение, иллюминация*

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория сельсовета. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции на улицах сельсовета.

*3.3.3. Благоустройство в жилых кварталах*

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация Бартатского сельсовета.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в сельсовете при ежегодном участии в приоритетных программах региона.

3.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельсовета.

Одной из проблем благоустройства территории сельсовета является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора, содержание гражданами с нарушением всех норм и правил домашних животных.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей сельсовета на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2014 - 2020 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Проведение разъяснительной работы по соблюдению законодательства по правилам содержания домашних животных.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории сельсовета:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельсовета, эстетического вида сельсовета;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории сельсовета;

- развитие и поддержка инициатив жителей сельсовета по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий и содержанию домашних животных;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельсовета;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в сельсовете и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора, недопущение скоплений безнадзорных животных;

- вовлечение жителей сельсовета в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

- установка приборов учета электрической энергии (до 0 в 2016 году);

- снижение потребляемого объема электрической энергии;

- увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений на территории сельсовета (до 4000 м2 в 2016 году)

- сокращение несанкционированных свалок бытового мусора.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении 1 к Подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение и мероприятия, предусмотренные Подпрограммой

Основой Подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

4.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения улиц на территории Бартатского сельсовета.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности улиц населенных пунктов сельсовета, ремонту, замене светильников уличного освещения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

4.2. Мероприятия по благоустройству населенных пунктов.

Предусматривается комплекс работ по ликвидации несанкционированных свалок, по отлову безнадзорных животных, по санитарной очистке территории, организация вывоза ТБО.

4.3. Проведение конкурсов на звание «Лучший двор», который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки территории сельсовета. Ежегодный конкурс администрации Бартатского сельсовета в номинации «Дом, в котором я живу», который позволит решить социальные проблемы сельсовета, благоустройство территории и озеленение территории.

Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовых территорий.

Финансирование по мероприятиям Подпрограммы по благоустройству территории сельсовета в приложении 2 к Подпрограмме.

Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета Бартатского сельсовета составит: 6979,8 тыс. руб. в том числе:

2018 год – 897,7 тыс. руб

2019 год - 955,5 тыс. руб.

2020 год - 818,5 тыс. руб

2021 год - 3247,4 тыс.руб

2022 год – 695,1 тыс. руб

2023 год - 255,9 тыс. руб

2024 год - 109,7 тыс. руб

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации

Подпрограммы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства территории сельсовета, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения);

- процент привлечения жителей сельсовета к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций сельсовета к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности территории сельсовета (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми площадками).

В результате реализации Подпрограммы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей;

- совершенствование эстетического состояния территории сельсовета;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений на территории сельсовета;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- предотвращение скопления безнадзорных домашних животных;

- качественное содержание дорог, дворовых территорий и объектов благоустройства.

К количественным показателям реализации Подпрограммы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

- увеличение освещенности улиц населенных пунктов сельсовета;

- сокращение несанкционированных свалок бытового мусора.

Приложение 1

к подпрограмме 3 «Благоустройство территории Бартатского сельсовета»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Благоустройство территории Бартатского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Ед. измерен. | Источник  информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Цель подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы |  | | | | | | | | |
| 1 | Установка приборов учета электрической энергии | шт. | Отчетность администрации Бартатского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | снижение объема потребляемой электрической энергии | кВт/ч. | Отчетность администрации Бартатского сельсовета | 57142 | 53162 | 52603 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 |
| 3 | Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении | м2 | Отчетность администрации Бартатского сельсовета | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 4 | Сокращение несанкционированных свалок бытового мусора | шт. | Отчетность администрации Бартатского сельсовета | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к подпрограмме 3 «Благоустройство территории Бартатского сельсовета»

Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Бартатского сельсовета» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммн. мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2018-2024 годы | |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 | Улучшение санитарно-экологической обстановки в муниципальном образовании, улучшение внешнего облика населенного пункта. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельсовета. | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Совершенствование систем освещения улиц на территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130087310 | 244 | 431,8 | 424,7 | 430,1 | 515,4 | 564,1 | 248,4 | 102,2 | | 2716,7 | Техническое обслуживание и реконструкция сетей уличного освещения, замена и установка светильников. |
| Мероприятие 1.2 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130008150 | 244 | 30,0 | 23,0 | 10,0 | 13,0 |  |  |  | | 76,0 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130076410 | 244 |  |  |  | 1439,8 |  |  |  | | 1439,8 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130077450 | 244 |  |  |  | 278,1 | 34,0 |  |  | | 312,1 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130077490 | 244 | 250,0 | 260,0 | 214,7 | 250,0 |  |  |  | | 974,7 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 01300S7490 | 244 | 10,0 | 10,0 | 10.0 | 15,0 |  |  |  | | 45,0 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130080480 | 244 | 40,9 |  | 127,3 | 60,7 | 60,7 |  |  | | 289,6 | Ликвидация ТБО | |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130085010 | 244 |  |  |  | 120,0 |  |  |  | | 120,0 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130085011 | 244 |  |  |  | 130,0 |  |  |  | | 130,0 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130085012 | 244 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | | 60,0 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | |
| Мероприятия по благоустройству территории Бартатского сельсовета | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130087320 | 244 | 135,0 | 237,8 | 8,4 | 365,4 | 36,3 |  |  | | 782,9 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, ликвидация скоплений безнадзорных животных, содержание автобусных остановок, кладбищ, посадка деревьев, кустарников. | |
| Задача 2 | Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Привлечение жителей поселка к участию в решении проблем благоустройства | Администрация Бартатского сельсовета | 804 | 0503 | 0130087330 | 244 |  |  | 18,0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | | 33,0 | Приобретение и ремонт триммера для соблюдения чистоты и порядка на территории муниципального образования, содержание придомовых территорий, подъездов. |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Бартатского сельсовета от 24.10.2022г. № 63

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение пожарной безопасности, профилактика экстремизма и терроризма и чрезвычайных ситуаций на территории Бартатского сельсовета»

ПАСПОРТ

«Обеспечение пожарной безопасности, профилактика экстремизма и терроризма и чрезвычайных ситуаций на территории Бартатского сельсовета»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, профилактика экстремизма и терроризма и чрезвычайных ситуаций на территории Бартатского сельсовета»  (далее – Программа) |
| Основание  разработки  Программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Бартатского сельсовета от 15.08.2013г. № 51«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Бартатского сельсовета, их формировании и реализации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Бартатского сельсовета, Большемуртинского района Красноярского края. |
| Разработчик  Программы | Администрация Бартатского сельсовета, Большемуртинского района Красноярского края. |
| Основные цели Программы | - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;  - снижение числа травмированных и погибших на пожарах;  - сокращение материальных потерь от пожаров;  - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;  - создание условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии  - улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;  - улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;  - создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;  - повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. |
| Основные задачи Программы | - разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением |
| - повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;  -организация работы по предупреждению и пресечению нарушений - требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;  - повышение квалификации и обучение личного состава спасательных подразделений;  -- противодействие терроризму, экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Бартатского сельсовета от террористических и экстремистских актов;  – формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;  - информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;  - создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;  - хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;  - дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. |
| Объемы и  источники  финансирования Программы | Местный бюджет – 1649,5 тыс. рублей.  2018 год- 134,2 тыс. рублей  2019 год- 119,7 тыс. рублей  2020 год- 176,5 тыс. рублей  2021 год- 431,1 тыс. рублей  2022 год- 268,5 тыс. рублей  2023 год- 316,0 тыс. рублей  2024 год- 203,5 тыс. рублей  Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию местным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  Программы | 1. Улучшение материальной базы для проведения учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.  2. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.  3. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.  4. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.  5. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.  6. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.  7. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма. 8. Формирование в молодежной среде атмосферы нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, укрепление и культивирование межэтнического согласия и толерантности.  9. Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок. 10 Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории сельсовета идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации |
| Система  организации  контроля за  исполнением  Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Бартатского сельсовета |

РАЗДЕЛ I

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Развитию пожаров до крупных способствует неосторожное обращение с огнем и позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану или администрацию поселения.

Для осуществления действий по тушению пожаров в Большемуртинский районе функционирует пожарно-спасательный отряд противопожарной службы, в которых организовано круглосуточное дежурство. На территории Бартатского сельсовета организовано подразделение добровольной пожарной охраны.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

неосторожное обращение с огнем;

непринятие превентивных мер по предупреждению возгорания сухой растительности, а порой и сознательные действия граждан, умышленно поджигающих мусор и траву;

низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану.

На территории Бартатского сельсовета существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, ландшафтные пожары.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации из опасных районов потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения (далее – ПВР) и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

В результате планирования эвакуационных мероприятий администрацией Бартатского сельсовета установлено, что необходимо принять меры по повышению подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В поселении ПВР является здание СДК. При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации необходимо ПВР оборудовать спальными местами, организовать пункты питания и обеспечить банно-прачечными услугами эвакуируемых.

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, которые можно использовать по двойному назначению:

в повседневном режиме – для социально полезных целей;

в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной, необходим на муниципальном уровне системный, комплексный подход к решению проблемы профилактики терроризма и экстремизма.

Терроризм на современном этапе приобрел международный, глобальный характер. Для достижения своих целей, как показывает опыт, террористы широко используют места массового пребывания людей, учреждения социальной сферы (школы, больницы), места проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с террористическими актами-это предупреждение.

Для этого необходимо формировать у молодежи позитивные установки в отношении представителей всех этнических групп, проживающих в поселении, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвращать формирование экстремистских молодежных объединений на почве этнической или конфессиональной вражды. На ситуацию в поселении существенное влияние оказывают ее географическое положение, многонациональный состав населения.

Исходя из перечисленного проблемы пожарной безопасности, меры по профилактике терроризма, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решить программными методами.

РАЗДЕЛ II

Основные цели и задачи,

реализации Программы, целевые индикаторы и показатели

Основные цели Программы:

уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

сокращение материальных потерь от пожаров;

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары;

снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;

улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.

Основные задачи Программы:

обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

повышение квалификации и обучение личного состава спасательных подразделений;

улучшение материально-технической базы пожарных, спасательных подразделений, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;

дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;  
 проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений.

Для достижения поставленных основных целей и задач Программы необходимо реализовать мероприятия Программы.

.

Целевые индикаторы и показатели Программы.

Целевыми индикаторами (показателями), позволяющими оценивать достижение цели Программы (Приложение 1), будут являться:  
 - снижение количества всех пожаров;

- увеличение количества спасенных людей при различных ЧC;

- увеличение количества проведенных занятий с населением, направленных на повышение уровня знаний правил пожарной безопасности и навыков в использовании первичных средств пожаротушения;

- увеличение количества публикаций в СМИ, выпуск листовок, памяток и другой наглядной агитации по тематике ГОЧС.

РАЗДЕЛ III

Система программных мероприятий

Система программных мероприятий приведена в Приложении №2  
к Программе.

В Программу включены:

- мероприятия по пожарной безопасности;

- мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- организационные меры по профилактике экстремизма и терроризма;

- организационные мероприятия.

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из местного бюджета.

РАЗДЕЛ IV

Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – администрация Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия районного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в Приложении № 1 к настоящей Программе осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Бартатского сельсовета.

Исполнитель Программы – администрация Бартатского сельсовета

ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется бюджетной комиссией Бартатского сельского Совета депутатов.

РАЗДЕЛ V

Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации Программы

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности последствий от реализации Программы осуществляется по утвержденной в установленном порядке методике оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности, профилактика экстремизма и терроризма и чрезвычайных ситуаций на территории Бартатского сельсовета».

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:

1. Улучшение материальной базы для проведения учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

2. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

3. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

4. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

5. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

6. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

7. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма.

8. Формирование в молодежной среде атмосферы нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, укрепление и культивирование межэтнического согласия и толерантности.

9. Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.

10 Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории сельсовета идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | | Единица измерения | Источник информации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель подпрограммы: Уменьшение количество пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Создание условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, предпосылок для распространения террористической и экстремистской идеологии.Снижение числа погибших на пожарах. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Снижение количества всех пожаров | | % | отчетность администрации Бартатского сельсовета | Уменьшение на 5% | Уменьшение на 5% | Уменьшение на 5% | Уменьшение на 5% | Уменьшение на 5% | Уменьшение на 5% | Уменьшение на 5% |
| 2 | Увеличение количества проведенных занятий с населением, направленных на повышение уровня знаний правил пожарной безопасности и навыков в использовании первичных средств пожаротушения | | % | отчетность администрации Бартатского сельсовета | Увеличение на 10% | Увеличение на 5% | Увеличение на 5% | Увеличение на 10% | Увеличение на 10% | Увеличение на 10% | Увеличение на 10% |
| 3 | Увеличение количества публикаций в СМИ, выпуск листовок, памяток и другой наглядной агитации по тематике ГОЧС | | % | отчетность администрации Бартатского сельсовета | Увеличение на 5% | Увеличение на 5% | Увеличение на 5% | Увеличение на 5% | Увеличение на 5% | Увеличение на 5% | Увеличение на 5% |

Приложение № 1

к программе "Обеспечение пожарной безопасности,

профилактика экстремизма и терроризма

и чрезвычайных ситуаций на территории

Бартатского сельсовета"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

Приложение № 2

к программе "Обеспечение пожарной безопасности,

профилактика экстремизма и терроризма и

чрезвычайных ситуаций на территории

Бартатского сельсовета"

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | |
|
| ГРБС | | РзПр | ЦСР | ВР | | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Итого на период | |
|
| Цель программы: Уменьшение количество пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Создание условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, предпосылок для распространения террористической и экстремистской идеологии.Снижение числа погибших на пожарах. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: -разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности; -обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы  - противодействие терроризму, экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Бартатского сельсовета от террористических и экстремистических актов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Бартатского сельсовета | администрация Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края | 804 | | 0310 | | 0200086110 | | 244 | | 106,1 | | 78,0 | | 107,3 | | 102,2 | | 198,2 | | 107,5 | | 107,5 | 781,1 | Содержание и обслуживание пож. машины |
| 1.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Бартатского сельсовета | администрация Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края | 804 | | 0310 | | 02000S4120 | | 240 | | 1,3 | | 1,9 | | 3,4 | | 4,7 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 | 25,7 | Первичные меры пожарной безопасностия (софинансирование) |
| 1.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Бартатского сельсовета | администрация Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края | 804 | | 0310 | | 02000S4120 | | 240 | | 25,8 | | 38,7 | | 64,5 | | 90,2 | | 90,2 | | 90,2 | | 90,2 | 489,8 | Первичные меры пожарной безопасностия |
| 1.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Бартатского сельсовета | администрация Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края | 804 | | 0310 | | 0200075100 | | 240 | |  | |  | |  | | 230,0 | |  | |  | |  | 230,0 | Приобретение первичных средств пожаротушения |
| 1.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Бартатского сельсовета | администрация Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края | 804 | | 0310 | | 02000S5100 | | 240 | |  | |  | |  | | 3,0 | |  | |  | |  | 3,0 | Приобретение первичных средств пожаротушения |
| 1.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Бартатского сельсовета | администрация Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края | 804 | | 0310 | | 8510080110 | | 244 | |  | |  | |  | |  | | 21,8 | |  | |  |  | Первичные меры пожарной безопасностия |
| 1.2. Проведение мероприятий, направленных на приобретение и размещение плакатов по профилактике экстремизма и терроризма | администрация Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края | 804 | | 0314 | | 0200086120 | | 240 | | 1,0 | | 1,1 | | 1,3 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 7,4 | Приобретение и размещение плакатов по профилактике экстремизма и терроризма |

Приложение № 3

к программе "Обеспечение пожарной безопасности,

профилактика экстремизма и терроризма и

чрезвычайных ситуаций на территории

Бартатского сельсовета»

Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета Бартатского сельсовета по мероприятиям муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности, профилактика экстремизма и терроризма и чрезвычайных ситуаций на территории Бартатского сельсовета "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | |  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | | Итого на период 2022-2024 |
| Муниципальная программа | "Обеспечение пожарной безопасности, профилактика экстремизма и терроризма и чрезвычайных ситуаций на территории Бартатского сельсовета " | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 316,0 | 203,5 | 203,5 | | 675,5 |
| в том числе по ГРБС: | 804 | 0310 | 020000000 | 240 | 316,0 | 203,5 | 203,5 | | 675,5 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  | |  |
|  | «Пожарная безопасность и защита населения и территории Бартатского сельсовета от пожаров» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 315,0 | 202,5 | 202,5 | | 672,5 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х | 315,0 | 202,5 | 202,5 | | 672,5 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  | |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Бартатского сельсовета» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 3,0 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 3,0 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  | |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  | |  |

Приложение № 4

к программе "Обеспечение пожарной безопасности, профилактика экстремизма и терроризма и чрезвычайных ситуаций на территории Бартатского сельсовета "

Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета Бартатского сельсовета по мероприятиям муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности, профилактика экстремизма и терроризма и чрезвычайных ситуаций на территории Бартатского сельсовета "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |  |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | Итого на период 2022-2024 |
| Муниципальная программа | "Обеспечение пожарной безопасности, профилактика экстремизма и терроризма и чрезвычайных ситуаций на территории Бартатского сельсовета " | Всего | 316,0 | 203,5 | 203,5 | | | 723,0 |
| в том числе: |  |  |  | | |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  | |  |  |
| краевой бюджет | 90,2 | 90,2 | 90,2 | | | 270,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 225,8 | 113,3 | 113,3 | | | 452,4 |
| юридические лица |  |  |  |  | |  |
|  | «Пожарная безопасность и защита населения и территории Бартатского сельсовета от пожаров» | Всего | 0 | 0 | 0 |  | | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  | | |  |
| краевой бюджет | 90,2 | 90,2 | 90,2 | | | 270,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 224,8 | 112,3 | 112,3 | | | 449,4 |
| юридические лица |  |  |  | | |  |
|  | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Бартатского сельсовета» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 3,0 |
| в том числе: |  |  |  | | |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  | | |  |
| краевой бюджет |  |  |  | | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | | |  |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 3,0 |
| юридические лица |  |  |  | | |  |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Бартатского сельсовета от 24.10.2022г. № 63

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие улично-дорожной сети Бартатского сельсовета»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Бартатского сельсовета» |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Бартатского сельсовета от 15.08.2013г. № 51«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Бартатского сельсовета , их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Бартатского сельсовета |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Бартатского сельсовета  Строительные организации, специализирующиеся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ |
| Цель программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;  Увеличение срока службы дорожных покрытий;  Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования. |
| Задачи программы | Ремонт и содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; улучшение их транспортного эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Целевые индикаторы программы | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (0,02% ежегодно)  Выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения на территории Бартатского сельсовета |
| Ресурсное обеспечение  программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 4660,4 тыс.руб., в том числе:  на 2018 – 563,4 тыс. руб.  на 2019 – 555,6 тыс.руб.  на 2020 – 635,1 тыс.руб.  на 2021— 639,9 тыс.руб.  на 2022— 1259,3 тыс.руб.  на 2023—507,0 тыс.руб.  на 2024—500,1 тыс.руб. |

2. Основные разделы Программы

2.1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости разработки Программы

Общая протяженность автомобильных дорог в границах населённых пунктов Бартатского сельсовета составляет 24,9 км, в том числе:

- 2,35 км – асфальтобетонное покрытие;

- 18,35 км – гравийное покрытие;

- 4,20 км – грунтовое покрытие.

Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 22,55 км.

В современных условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. При постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно – климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта и содержания дорог.

Наиболее распространенными дефектами автомобильных дорог являются износ, выбоины, задержка водостоков из-за отсутствия водоотводных труб и кюветов.

Мероприятия Программы направлены на ремонт, строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.2. Основные цели, задачи и сроки выполнения Программы, целевые индикаторы

Основными целями настоящей Программы являются:   
- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- выполнение работ по ремонту, реконструкции существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- улучшение их транспортного эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения;

- выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Бартатского сельсовета.

Выбор мероприятий Программы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Программа, результатами анализа состояния улично-дорожной сети в населённых пунктах на территории Бартатского сельсовета.

Дополнительная финансовая поддержка муниципального образования на осуществление деятельности, связанной непосредственно с дорожным хозяйством, в рамках Программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети Бартатского сельсовета.

Целевыми индикаторами, позволяющими, измерить достижение цели Программы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения на территории Бартатского сельсовета

Перечень целевых индикаторов Программы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении 1 к Программе.

2.3. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Красноярского края и муниципального дорожного фонда Бартатского сельсовета.

Субсидии из краевого бюджета предоставляются бюджету Бартатского сельсовета на развитие и модернизацию улично-дорожной сети муниципального образования.

Перечень мероприятий Программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Бартатского сельсовета» приведен в приложении 2 к Программе.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Бартатского сельсовета.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Порядок и условия предоставления и расходования субсидии бюджету муниципального образования Бартатский сельсовет на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельсовета определяются приложением 1 к подразделу 2.3 Программы.

Администрация Бартатского сельсовета осуществляет:

1) реализацию мероприятий Программы;

2) контроль за выполнением мероприятий Программы;

3) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета впределах средств предусмотренных Программой;

4) контроль за целевым использованием финансовых средств.

2.4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства районного бюджета и средства муниципального дорожного фонда.

Общий объем финансирования Подпрограммы составит: 4055,3 тыс. руб. в том числе за счет средств районного бюджета:

2018 год- 0

2019 год- 0

2020 год- 0

2021 год- 0

2022 год- 269,9

2023 год- 128,2

2024 год- 111,1

за счет средств муниципального дорожного фонда:

2018 год – 140,4 тыс. руб.

2019 год - 156,1 тыс.руб.

2020 год - 178,4 тыс.руб.

2021 год - 179,3 тыс.руб.

2022 год - 384,3 тыс.руб.

2023 год - 378,8 тыс.руб.

2024 год- 389,0 тыс.руб

2.5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Реализация мероприятий Программы позволит добиться снижения влияния неудовлетворительных дорожных условий на безопасность дорожного движения; улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах поселения; обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям, а также повысить комфортность условий проживания населения.

Приложение № 1

к программе "Развитие улично-дорожной

сети Бартатского сельсовета"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель подпрограммы: Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | отчетность администрации Бартатского сельсовета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения на территории Бартатского сельсовета | км | отчетность администрации Бартатского сельсовета | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |

Приложение № 2

к программе "Развитие улично-дорожной

сети Бартатского сельсовета"

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; увеличение срока службы дорожных покрытий, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования | | | | | | 563,4 | | 555,6 | 635,1 | 639,9 | 1 259,3 | 507,0 | 500,1 | 4 660,4 |  |
| Задачи: -ремонт и содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -улучшение их транспортного эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | 563,4 | | 555,6 | 635,1 | 639,9 | 1 259,3 | 507,0 | 500,1 | 4 660,4 |  |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет муниципального дорожного фонда | администрация Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края | 804 | 0409 | 0300075080 | 244 | 423,0 | | 399,5 | 456,7 | 460,6 | 605,1 | 0,0 | 0,0 | 2 344,9 | содержание автомобильных дорог- 24,9 км |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет муниципального дорожного фонда | администрация Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края | 804 | 0409 | 0300081010 | 244 | 140,4 | | 156,1 | 178,4 | 179,3 | 384,3 | 378,8 | 389,0 | 1 806,3 | содержание автомобильных дорог- 24,9 км |
| 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования (ремонт асфальто-бетонных покрытий) | администрация Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края | 804 | 0409 | 0300081070 | 244 | 0 | | 0 | 0,0 | 0,0 | 142,9 | 128,2 | 111,1 | 382,2 | содержание автомобильных дорог- 24,9 км |
| 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования (ремонт асфальто-бетонных покрытий) | администрация Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края | 804 | 0409 | 0300081020 | 244 | 0 | | 0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | содержание автомобильных дорог- 24,9 км |

Приложение № 3

к программе «Развитие улично-дорожной сети

Бартатского сельсовета»

Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета Бартатского сельсовета по мероприятиям муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Бартатского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период  2022-2024 |
| Муниципальная программа | «Развитие улично-дорожной сети на территории Бартатского сельсовета» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 1259,3 | 507,0 | 500,1 | 2266,4 |
| в том числе по ГРБС: | 804 | 0409 | 0300000000 | 200 | 1259,3 | 507,0 | 500,1 | 2266,4 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Бартатского сельсовета» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 1259,3 | 507,0 | 500,1 | 2266,4 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х | 1259,3 | 507,0 | 500,1 | 2266,4 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |

Приложение № 4

к программе «Развитие улично-дорожной сети

Бартатского сельсовета»

Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета Бартатского сельсовета по мероприятиям муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Бартатского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |  |
| 2022 | 2023 | 2024 | | | Итого на период 2022-2024 |
| Муниципальная программа | Развитие улично-дорожной сети Бартатского сельсовета | Всего | 1259,3 | 507,0 | 500,1 | | | 2266,4 |
| в том числе: |  |  |  | | |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  | |  |  |
| краевой бюджет | 605,1 | 0 | 0 | | | 605,1 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 654,2 | 507,0 | 500,1 | | | 1661,3 |
| юридические лица |  |  |  |  | |  |
| Муниципальная программа | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Бартатского сельсовета | Всего | 0 | 0 | 0 |  | | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  | | |  |
| краевой бюджет |  |  |  | | |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) |  |  |  | | |  |
| юридические лица |  |  |  | | |  |