РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  поселка Большая Мурта

Большемуртинского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» марта 2024 г.             пгт. Большая Мурта                          № 45

О внесении изменений в постановление администрации поселка Большая Мурта от  27.10.2023 № 289 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство территории поселка Большая Мурта»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации поселка Большая Мурта от 12.08.2013 № 60 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Большая Мурта, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом поселка Большая Мурта Большемуртинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации поселка Большая Мурта от  27.10.2023 № 289 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство территории поселка Большая Мурта» следующие изменения:

Приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном издании «Ведомости муниципальных органов поселка Большая Мурта».

Глава поселка                                                 А.В.Котыхов

Приложение

к постановлению администрации

поселка Большая Мурта от 01.03.2024. № 45

Муниципальная программа

«Жилищное хозяйство и благоустройство территории

поселка Большая Мурта»

1. Паспорт

- муниципальной программы

"Жилищное хозяйство и благоустройство территории поселка Большая Мурта "

| Наименование муниципальной программы | Жилищное хозяйство и благоустройство территории поселка Большая Мурта (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Администрации поселка Большая Мурта от 12.08.2013 № 60 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Большая Мурта, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация поселка Большая Мурта |
| Исполнители Программы | Администрация поселка Большая Мурта КГКУ «Центр занятости населения Большемуртинского района» |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Проведение текущего (капитального) ремонта в муниципальных жилых домах поселка Большая Мурта» Подпрограмма 2 «Организация трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в поселке Большая Мурта» Подпрограмма 3 «Благоустройство территории поселка Большая Мурта» Подпрограмма 4 «Обращение с отходами на территории поселка Большая Мурта» Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Большая Мурта» |
| Цели Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышения качества условий проживания граждан. Защита граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве; приобщение несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к труду. Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории поселка Большая Мурта; создание комфортных условий проживания и отдыха населения; увековечивание памяти погибших при защите Отечества. Создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории поселка Большая Мурта. Повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Большая Мурта. |
| Задачи Программы | Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; Увеличение срока эксплуатации муниципальных жилых помещений; Проведение активной агитационно-разъяснительной работы населением; Повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по текущему (капитальному) ремонту жилищного фонда. Содействие трудоустройству граждан, незанятых трудовой деятельностью; Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан и приобретение определенных профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; Придание территории современного облика; Улучшение санитарно-экологической обстановки в муниципальном образовании, улучшение внешнего облика населенного пункта. Организация системы сбора и вывоза ТКО на территории поселка; Ликвидация стихийных свалок; Создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТКО. |
| Целевые показатели и показатели результативности Программы | Доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда. Количество семей улучшивших жилищные условия. Количество граждан трудоустроенных на общественные работы. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения. Общая протяженность модернизированных сетей уличного освещения. Объем уборки обочин и газонов дорог. Количество восстановленных воинских захоронений. Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО. Количество контейнеров для сбора ТКО. Количество ликвидированных несанкционированных свалок. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. Количество благоустроенных общественных территорий. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 230 198,9 тыс. руб., в том числе: 2022 – 68550,3 тыс. руб. 2023 – 73475,4 тыс. руб. 2024 – 64634,5 тыс. руб. 2025 – 11695,6 тыс. руб. 2026 – 11843,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета: 2022 – 45143,0 тыс. руб. 2023 – 54592,4 тыс. руб. 2024 – 48928,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета: 2022 – 1266,4 тыс. руб. 2023 – 1197,9 тыс. руб. 2024 – 831,3 тыс. руб. за счет внебюджетных средств: 2023 – 205,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории муниципального образования отнесена к вопросам местного значения и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства  поселка Большая Мурта.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание органом муниципального образования поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры, организации новых мест отдыха, поддержание санитарного состояния территории в соответствии с правилами и нормами.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенного пункта.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Негативными факторами являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки, запыленность воздушной среды из-за нарушения травяного покрова, недостаточное озеленение улиц и участков рядом с дворами.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени  медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и  организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Отдельные мероприятия:

В настоящее время также существует проблема поддержания военно-мемориальных объектов в состоянии, достойном памяти погибших при защите Отечества, воинские захоронения, которые восстановления (ремонта, реставрации, благоустройства).

Важной мерой обеспечения сохранности воинских захоронений является установка на них специального знака, указывающего на то, что это место воинского захоронения, охраняемое государством.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития.

3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

Приоритетом жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания, улучшение состояния общего имущества в многоквартирных домах и доступности жилищных услуг для населения.

В настоящее время многоквартирным домам присущ ряд недостатков, который обусловлен следующими причинами: высоким уровнем физического и морального износа многоквартирных домов; недостаточностью средств на выполнение работ текущего (капитального) характера.

Для разрешения обозначенной проблемы необходимо выполнить ремонт отдельных элементов многоквартирных домов, имеющих высокий уровень износа.

Для проведения текущего (капитального) ремонта многоквартирных домов требуется привлечение значительных денежных средств и их рациональное использование.

При проведении ремонта необходимо применение эффективных материалов, современного оборудования, энергосберегающих технологий, повышающих эксплуатационные характеристики и снижающие издержки на ремонт и содержание жилищного фонда.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и общественных пространств поселка Большая Мурта являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Концепция стратегии социально-экономического развития поселка Большая Мурта определяет благоустройство территории муниципального образования как важнейшую составную часть потенциала поселения, а ее развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики поселения и повышения уровня жизни населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии поселка Большая Мурта и, как следствие, повышение качества жизни населения.

3.1.1. Анализ качественного состояния элементов благоустройства

Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей поселения, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения и его реконструкции на улицах поселения.

Благоустройство в жилых кварталах

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация поселка Большая Мурта.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении при ежегодном участии в приоритетных программах региона.

Обращение с твердыми коммунальными отходами

В настоящее время системой регулярного сбора и вывоза ТКО жители не охвачены. Для увеличения процента охвата населения в поселении системой сбора и вывоза ТКО необходимо приобретение контейнеров в количестве 1198 штук к 2023 году, строительство контейнерных площадок.

Важнейшим направлением решения проблем, связанных с обращением ТКО, является привлечение инвестиций не только в традиционную сферу сбора, транспортировки ТКО, но и налаживание контактов с отходосортировочными и отходоперерабатывающими комплексами с целью вовлечения отходов в качестве вторичных ресурсов в материальное производство путём развития системы переработки ТКО.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы

В рамках направления «Проведение текущего (капитального) ремонта в муниципальных жилых домах поселка Большая Мурта» следующие цели:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- повышение уровня благоустройства жилищного фонда.

Для достижения поставленных в настоящей программе целей предусматривается решить задачи:

- обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации муниципальных жилых помещений;

- улучшение технического состояния жилищного фонда;

- обеспечение безопасности проживания населения;

Реализация программы позволит:

- снижение расходов граждан, бюджета муниципального образования поселка Большая Мурта, в последующие годы на содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- улучшение состояния жилищного фонда;

- улучшить качество жизни;

- предотвратить возможные аварийные ситуации.

В рамках направления «Организация трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в поселке Большая Мурта» - цель программы обеспечение защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве, которая достигается путем решения таких задач, как:

- содействие трудоустройству незанятых граждан, в том числе на временные работы;

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан и приобретение определенных профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности.

- развитие партнерства между службой занятости и муниципальным органом местного самоуправления.

Реализация Программы позволит:

- улучшить ситуацию на рынке труда муниципального образования поселок Большая Мурта; 
- оказывать содействие в трудоустройстве незанятых граждан;

- для несовершеннолетних граждан приобретение определенных профессиональных навыков, подготовка к адекватному поведению на современном рынке труда, адаптация к трудовой деятельности;

В рамках направления «Благоустройство территории поселка Большая Мурта» следующие цели:

- комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселка Большая Мурта;

- повышение комфортности проживания и отдыха;

- увековечивание памяти погибших при защите Отечества;

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- придание территории современного облика;

- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава зеленых насаждений (деревьев, кустарников), оформление цветников и клумб;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских площадок малыми архитектурными формами.

Мероприятия Программы направлены на: создание условий для улучшения качества жизни населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды; повышение уровня комплексного благоустройства территории поселения, приложение № 2 к Программе.

В результате реализации Программы ожидается:

-  развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

-  развитие культурного отдыха населения;

- улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;

-  повышение уровня эстетики поселения;

-  возможность организации занятости детей и подростков;

- повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранении и укрепления их здоровья;

- количество восстановленных воинских захоронений.

В рамках направления подпрограммы «Обращение с отходами на территории поселка Большая Мурта» является целью создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории поселка Большая Мурта.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- организация системы учета, образования, размещения и утилизации  коммунальных отходов;

- организация системы сбора и вывоза ТКО на территории поселения;

- вывоз и размещение ТКО только на санкционированных свалках или специально отведенных местах;

- ликвидация стихийных свалок;

- создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТКО;

Реализация мероприятий Подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Большая Мурта» направлена на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий.

От реализации Подпрограммных мероприятий ожидается:

1) повышение уровня комфортности проживания жителей в поселке;

2) повышение оздоровительного потенциала населения поселка;

3) улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

4) улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

5) привлечение общественности и населения к решению задач по благоустройству общественных и дворовых территорий;

6) воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала.

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают улучшение комфортных условий проживания населения в многоквартирных домах, улучшения состояния общего имущества в многоквартирных домах, предотвратить возможные аварийные ситуации. Содействие при трудоустройстве населения, повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территорий, создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами населенного пункта.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования поселок Большая Мурта.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффект от выполнения Программы имеет, прежде всего, социальную направленность. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- создать безопасные и комфортные условия проживания граждан;

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания;

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- процент отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда;

- количество трудоустроенных граждан на общественные работы;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности территорий поселения (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов

Программа включает 5 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Проведение текущего (капитального) ремонта в муниципальных жилых домах поселка Большая Мурта».

Подпрограмма 2 «Организация трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в поселке Большая Мурта».

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории поселка Большая Мурта».

Подпрограмма 4 «Обращение с отходами на территории поселка Большая Мурта».

Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Большая Мурта».

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь следующих результатов:

- по подпрограмме 1 «Проведение текущего (капитального) ремонта в муниципальных жилых домах поселка Большая Мурта»:

увеличение доли отремонтированных жилых помещений, к общему количеству муниципального жилого фонда до 6,4 % к 2026 году;

увеличение количество семей улучшивших жилищные условия до 2-х  семей в 2025 году.

- по подпрограмме 2 «Организация трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в поселке Большая Мурта»:

количество граждан трудоустроенных на общественные работы 15 человек к 2026 году;

количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет до 45 человек в 2026 году.

- по подпрограмме 3 «Благоустройство территории поселка Большая Мурта»:

увеличение общего количества источников света (светоточек) в сети уличного освещения до 1486 штук к 2025 году;

ежегодно проводить работы по улучшению качества модернизированных сетей уличного освещения;

- по подпрограмме 4 «Обращение с отходами на территории поселка Большая Мурта»:

охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО 100% в 2026 году;

количество приобретенных контейнеров для населения к 2026 году – 1240 штук;

уменьшить количество несанкционированных свалок до 3 штук в 2026 году.

- по подпрограмме 5 «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Большая Мурта»:

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий к 2026 году – 62,0%

количество благоустроенных общественных территорий к 2026 году – 6 территорий.

6. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы

Общий объем финансирования Программы составляет 230 198,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

на 2022 – 68550,3 тыс. руб.

на 2023 – 73475,4 тыс. руб.

на 2024 – 64634,5 тыс. руб.

на 2025 – 11695,6 тыс. руб.

на 2026 – 11843,1 тыс. руб.

из них за счет средств краевого бюджета:

на 2022 – 45143,0 тыс. руб.

на 2023 – 54592,4 тыс. руб.

на 2024 – 48928,5 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета:

на 2022 – 1266,4 тыс. руб.

на 2023 – 1197,9 тыс. руб.

на 2024 – 831,3 тыс. руб.

за счет внебюджетных средств:

на 2023 – 205,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 3 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе "Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и благоустройство территории поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и благоустройство территории поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Ед. измерен. | Источник информации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1"Проведение текущего (капитального) ремонта в муниципальных жилых домах поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения уровня благоустройства жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилого фонда | % | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 2,9 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |  |  |  |
| 2 | Количество семей улучшивших жилищные условия | шт. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Организация трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в поселке Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы | Защита граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве, приобщение несовершеннолетних граждан к труду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан трудоустроенных на общественные работы | чел. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 39 | 48 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Благоустройство территории поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории поселка Большая Мурта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения | шт. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 1284 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 |  |  |  |  |
| 2 | Общая протяженность модернизированных сетей уличного освещения | км | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 0 | 3,267 | 1,8 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
| 3 | Объем уборки обочин и газонов дорог | куб.м. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 52,5 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |  |  |  |  |
| 4 | Количество восстановленных воинских захоронений | шт. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 "Обращение с отходами на территории поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы | Создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) на территории поселка Большая Мурта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО | % | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Количество контейнеров для сбора мусора | шт. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |

Подпрограмма 5 "Формирование комфортной городской среды на территории поселка Большая Мурта"

|  | Цель подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Большая Мурта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 27,5 | 36,4 | 45,4 | 54,5 | 63,6 |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | % | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Жилищное хозяйство и |  |  |  |
| благоустройство территории поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство территории поселка Большая Мурта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммных мероприятий (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на период |  |  |
| Подпрограмма 1"Проведение текущего (капитального) ремонта в муниципальных жилых домах поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения уровня благоустройства жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока его эксплуатации, улучшение технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение текущего (капитального) ремонта многоквартирных домов | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0501 | 0110087110 | 240 | 24,8 | 416,0 | 159,0 | 160,9 | 160,9 | 921,6 |  | Текущий ремонт квартир: 2022г. ул. Первомайская,7. 2023г. ул. Комсомольская, д.1 кв.8; ул. Комсомольская, д.5 кв.7 |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимодействие с Региональным фондом по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0501 | 0110087130 | 240 | 60,0 | 60,0 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 305,1 |  | При формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов улучшится состояние жилищного фонда |
| Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение кадастровых, технических работ (услуг) в отношении муниципальных жилых помещений | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0501 | 0110087110 | 240 | 35,2 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 95,2 |  | В 2023 г. - обследование технич.состояния ж/д ул.Комсомольская, д.5, ул. Мира, д.25 кв.2; ул. Мира, д. 23 кв. 1; пер. Кирпичный, д.12 кв. 2.. |
| Мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по уменьшению объема потребляемой электроэнергии, теплоэнергии | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0501 | 0110087120 | 240 | 0 | 5,6 | 1,9 | 0 | 0 | 7,5 |  | Объем потребляемой электроэнергии уменьшается за счет энергосберегающих ламп. |
| Мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение жилого дома для нужд администрации поселка | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0501 | 0110087110 | 240 | 0 | 3300,0 | 0 | 0 | 0 | 3300,00 |  | Приобретение муниципального жилого дома |
| Подпрограмма 2 "Организация трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в поселке Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Защита граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве, приобщение несовершеннолетних граждан к труду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Содействие трудоустройству граждан, незанятых трудовой деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудоустройство незанятых граждан на временные оплачиваемые работы по благоустройству поселка Большая Мурта | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0104 | 0120080490 0120077450 | 110 | 559,4 | 477,5 275,1 | 507,6 | 0 | 0 | 1819,6 |  | Трудоустроено в 2022 году на временные общественные работы по благоустройству поселка - 21 человек . В 2023 году - 15 чел. |
| Задача 2 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан и приобретение определенных профессиональных навыков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудоустройство старшеклассников для работы по благоустройству поселка, в свободное от учебы время | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0707 | 0120083120 | 110 240 | 386,9 | 396,7 | 0 | 0 | 0 | 783,6 |  | Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2022 году - 39 человек. В 2023 году - 48 чел. |
| Подпрограмма 3 "Благоустройство территории поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Улучшение санитарно-экологической обстановки в муниципальном образовании, улучшение внешнего облика населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование систем освещения улиц на территории поселка Большая Мурта | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0130087310 | 240 | 3156,7 | 3410,9 | 3877,5 | 3877,5 | 3877,5 | 18200,1 |  | Техническое обслуживание и реконструкция сетей уличного освещения, замена и установка светильников. |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация освещения улиц на территории поселка Большая Мурта за счет средств местного бюджета | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0130087310 | 240 | 565,5 | 319,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2084,5 |  | В 2022 году заменено-166 светильников и введено новых -153 шт. В 2023 году модернизация уличного освещения по ул. Набережная – 800м. Ул. Дорожная -300м. |
| Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация освещения улиц на территории поселка Большая Мурта по проектам (за счет краевого и местного бюджетов) | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0130077410 01300S741001300S6410 | 240 | 0 | 1995,0 550,0 | 0 | 0 | 0 | 2545,0 |  | В 2023г. модернизация уличного освещения по проекту "Светлая улица" – 2467м (ул. Кооперативная, пер. Центральный). Приобретение светильн. в количестве 32 шт. |
| Мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по благоустройству поселка Большая Мурта | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0130087320 | 240 | 1588,5 | 2610,2 | 1413,6 | 1730,7 | 1730,7 | 9073,7 |  | Приведение в качественное состояние элементов благ-ва, вывоз, захоронение ТБО, содержание автобусных остановок, кладбищ, посадка деревьев, кустарников. Приобретение стр-ных и хоз-ных товаров для благ-ва территории. Приобретена тракторная тележка, ГСМ, триммер в кол-ве 5 шт. |
| Мероприятие 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по благоустройству и улучшению внешнего облика поселка Большая Мурта | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0113 | 0130087320 0130087320 0130077450 | 120 240 240 | 319,8 100,0 | 1599,9 105,4 326,0 | 3447,6 220,0 | 3447,6 217,2 | 3447,6 214,7 | 13445,8 |  | Оплата труда работников по благоустройству и содержание трактора; |
| Мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по ограждению кладбища за счет средств краевого и местного бюджетов | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0130076660 01300S6660 | 240 | 0 | 3000,0 109,0 | 0 | 0 | 0 | 3109,0 |  | В 2023 году проведено ограждение кладбища и проезд по кладбищу |
| Задача 2 | Придание территории современного облика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по комплексному благоустройству поселка Большая Мурта в соответствии с проектами | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0130087330 | 240 | 3556,7 | 1215,0 | 0 | 0 | 0 | 4771,7 |  | 2022 год - разработка ПСД по ул. Горького; авторский надзор по 2 объектам благ-ва. Межевание земель общего польз. Благ-во кювета пер. Центральный-116м. Баскетбольшая площадка по ул.Горького; приобретена беседка для отдыха; многолетние насаждения-196шт; благ-во площади около ПКиО – 244кв.м. Оформл.стенда на центральной площади. В 2023 год – Разработка дизайн-проекта пер. Центральный, ПСД (дом культуры). Межевание общ.тер-рий. |
| Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по благоустройству поселка Большая Мурта (за счет средств по развитию налогового потенциала) | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0130077450 | 240 | 243,0 | 336,0 | 0 | 0 | 0 | 579,2 |  | Технический план на объект кап.стр-ва -дорога ул.Лазо (протяж.1217м); Межевание зем.участков ул.Кооперативная; Захоронение ТКО. Уборка сухой раст-ти и покос травы на общ.тер-риях. Приобретение тмц. |
| Мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия на реализацию комплексного благоустройства поселка Большая Мурта в соответствии с проектами | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0130087310 0130087320 0130087400 | 240 | 935,5 | 1719,2 | 1793,4 | 1800,0 | 1950,0 | 8198,1 |  | Содержание общественных территорий, обслуживание уличного освещения в зонах отдыха |
| Задача 3 | Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение жителей поселка к участию в решении проблем благоустройства | Администрация поселка Большая Мурта |  |  |  |  | Без финансирования | 205,0 | 0 | 0 | 0 | 205,0 |  | Содержание придомовых территорий, подъездов в хорошем состоянии; Привлечение население, предприятий и организаций к участию в мероприятиях по благоустройству |
| Подпрограмма 4 "Обращение с отходами на территории поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) на территории поселка Большая Мурта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Организация системы сбора и вывоза ТКО на территории поселка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории поселка Большая Мурта | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0605 0503 | 0140086010 0140080480 0140077450 | 240 | 320,1 | 323,7 200,0 | 323,7 | 0 | 0 | 1167,5 |  | Сбор, вывоз и захоронение ТКО на территории поселка Большая Мурта в количестве 170 м3 |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение контейнеров для сбора ТКО населению поселка | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0605 | 0140074630 01400S4630 0140077450 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В 2022-2023 годах поступление контейнеров на безвозмездной основе - 60 шт. |
| Подпрограмма 5 "Формирование комфортной городской среды на территории поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Большая Мурта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Обеспечение создания, содержание и развитие объектов благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0501 | 0110087110 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0150077420 01500S7420 015F274510 | 240 | 44900,0 11798,2 | 48460,0 2000,0 | 48928,5 2500,0 | 0 | 0 | 159586,7 |  | 2022 г. благ-во общ. территории ул.Кирова, Советская, Парк культ. и отдыха; Зона активного отдыха по ул.Горького. 2023 г. благ-во ул. Кооперативная и прилегающая территория к Дому Культуры 2024 г. благоустройство пер. Центральный |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| и благоустройство территории поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы поселка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большая Мурта с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | итого на период |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | "Жилищное хозяйство и благоустройство территории поселка Большая Мурта" | Всего: | 68 550,3 | 73 475,4 | 64 634,5 | 11 695,6 | 11 843,1 | 230 198,9 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 45143,0 | 54628,0 | 48928,5 | 0 | 0 | 148699,5 |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 23407,3 | 18847,4 | 15706,0 | 11695,6 | 11843,1 | 81499,4 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Проведение текущего (капитального) ремонта в муниципальных жилых домах поселка Большая Мурта" | Всего: | 120,0 | 3 841,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 4 629,4 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 120,0 | 3 841,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 4 629,4 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Организация трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в поселке Большая Мурта" | Всего: | 946,3 | 1 149,3 | 507,6 | 0 | 0 | 2 603,2 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 238,7 | 0 | 0 | 0 | 238,7 |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 946,3 | 910,6 | 507,6 | 0 | 0 | 2364,5 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Благоустройство территории поселка Большая Мурта" | Всего: | 10 465,7 | 17 500,8 | 11 152,1 | 11 473,0 | 11 620,5 | 62 212,1 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 243,0 | 5729,3 | 0 | 0 | 0 | 5972,3 |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 10222,7 | 11771,5 | 11152,1 | 11473,0 | 11620,5 | 56239,8 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | "Обращение с отходами на территории поселка Большая Мурта" | Всего: | 320,1 | 523,7 | 323,7 | 0 | 0 | 1 167,5 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 320,1 | 323,7 | 323,7 | 0 | 0 | 967,5 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | "Формирование комфортной городской среды на территории поселка Большая Мурта" | Всего: | 56 698,2 | 50 460,0 | 52 428,5 | 0 | 0 | 159 586,7 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 44900,0 | 48460,0 | 48928,5 | 0 | 0 | 142288,5 |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 11798,2 | 2000,0 | 3500,0 | 0 | 0 | 17298,2 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе "Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и благоустройство территории поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета поселка Большая Мурта по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | итого на период |
| Муниципальная программа | "Жилищное хозяйство и благоустройство территории поселка Большая Мурта" | всего расходные обязательства по программе | 551 | Х | Х | Х | 68 550,3 | 73 475,4 | 64 634,5 | 11 695,6 | 11 843,1 |  | 230 198,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 551 | Х | Х | Х | 68550,3 | 73475,4 | 64634,5 | 11695,6 | 11843,1 |  | 230198,9 |
| Подпрограмма 1 | "Проведение текущего (капитального) ремонта в муниципальных жилых домах поселка Большая Мурта" | всего расходные обязательства по подпрограмме | 551 | Х | Х | Х | 120,0 | 3 841,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 |  | 4 629,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 551 | Х | Х | Х | 120,0 | 3841,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 |  | 4629,4 |
| Подпрограмма 2 | "Организация трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в поселке Большая Мурта" | всего расходные обязательства по подпрограмме | 551 | Х | Х | Х | 946,3 | 1 149,3 | 507,6 | 0 | 0 |  | 2 603,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 551 | Х | Х | Х | 946,3 | 1149,3 | 507,6 | 0 | 0 |  | 2603,2 |
| Подпрограмма 3 | "Благоустройство территории поселка Большая Мурта" | всего расходные обязательства по подпрограмме | 551 | Х | Х | Х | 10 465,7 | 17 500,8 | 11 152,1 | 11 473,0 | 11 620,5 |  | 62 212,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 551 | Х | Х | Х | 10465,7 | 17500,8 | 11152,1 | 11473,0 | 11620,5 |  | 62212,1 |
| Подпрограмма 4 | "Обращение с отходами на территории поселка Большая Мурта" | всего расходные обязательства по подпрограмме | 551 | Х | Х | Х | 320,1 | 523,7 | 323,7 | 0 | 0 |  | 1 167,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 551 | Х | Х | Х | 320,1 | 523,7 | 323,7 | 0 | 0 |  | 1167,5 |
| Подпрограмма 5 | "Формирование комфортной городской среды на территории поселка Большая Мурта" | всего расходные обязательства по подпрограмме | 551 | Х | Х | Х | 56 698,2 | 50 460,0 | 52 428,5 | 0 | 0 |  | 159 586,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 551 | Х | Х | Х | 56698,2 | 50460,0 | 52428,5 | 0 | 0 |  | 159586,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Жилищное хозяйство |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | и благоустройство территории поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |
| Целевые показатели на долгосрочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год 2022 | Текущий финансовый год 2023 | Очередной финансовый год 2024 | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода 2025 | второй год планового периода 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Цель программы: Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, повышение качества условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество семей улучшивших жилищные условия | шт. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество граждан трудоустроенных на общественные работы | чел. | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения | шт. | 1284 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 |
| 4 | Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Жилищное хозяйство и благоустройство

территории поселка Большая Мурта»

Подпрограмма 1

«Проведение текущего (капитального) ремонта в муниципальных жилых домах поселка Большая Мурта»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Проведение текущего (капитального) ремонта в муниципальных жилых домах поселка Большая Мурта» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство территории поселка Большая Мурта» |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация поселка Большая Мурта |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация поселка Большая Мурта |
| Цели Подпрограммы | 1.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 2.Повышения качества условий проживания граждан. |
| Задачи Подпрограммы | 1.Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; 2.Увеличение срока эксплуатации муниципальных жилых помещений; 3.Проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением; 4.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по текущему (капитальному) ремонту жилищного фонда. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | - Доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда. - Количество семей улучшивших жилищные условия. |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет всего 4629,4 тыс. руб., в том числе: на 2022 – 120,0 тыс. руб.; на 2023 – 3841,6 тыс. руб.; на 2024 – 222,6 тыс. руб.; на 2025 – 222,6 тыс. руб.; на 2026 – 222,6 тыс. руб. из них из внебюджетных средств: на 2022 – 103,6 тыс. руб.; на 2023 – 95,6 тыс. руб.; на 2024 – 102,4 тыс. руб.; на 2025 – 102,0 тыс. руб.; на 2026 – 102,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда. 2. Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда муниципального образования поселок Большая Мурта. 3. Повышение качества услуг. 4. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан. |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Настоящая Подпрограмма разработана исходя из требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа муниципального жилищного фонда поселения и сформирована с учетом анализа потребности в выполнении ремонтных работ жилищного фонда.

Сфера управления муниципальным жилищным фондом охватывает широкий круг вопросов, таких как создание новых объектов муниципальной собственности, безвозмездный прием жилых помещений, приватизация жилых помещений, содержание и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, учет муниципального жилищного фонда, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, расселение граждан из жилых помещений, признанных установленным порядком аварийными, снос аварийных жилых домов.

Жилищная проблема - одна из наиболее важных и сложных социальных проблем на территории муниципального образования поселок Большая Мурта.

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить содержание и проведение текущего (капитального) ремонта муниципальных жилых помещений.

Приоритетом жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения. В настоящее время многоквартирным домам присущ ряд недостатков, который обусловлен следующими причинами: высоким уровнем физического и морального износа многоквартирных домов; недостаточностью средств на выполнение работ текущего (капитального) характера. Для разрешения обозначенной проблемы необходимо выполнить ремонт отдельных элементов многоквартирных домов, имеющих высокий уровень износа.

Муниципальный жилищный фонд в поселении на 01.01.2022 года составляет 34 жилых помещения, построенных в период до 2010 г. в том числе:

- с 1955 по 1965 гг. – 11 жилых помещения, общей площадью 459,8 кв.м.;

- с 1966 по 1975 гг. – 13 жилых помещения, общей площадью 536,4 кв.м.;

- с 1976 по 1985 гг. – 4 жилых помещения, общей площадью 189,0 кв.м.;

- с 1986 по 2010 гг. – 6 жилых помещения, общей площадью 272,8 кв.м.;

Из них в деревянных домах – 1238,8 кв. м.; кирпичных – 148,4 кв. м.; блоки – 70,8 кв.м.

Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляются жилые помещения вторичного рынка жилья по договору социального найма. В соответствии со ст. 676 Гражданского кодекса РФ наймодатель обязан передать нанимателю свободное жилое помещение в состоянии, пригодном для проживания.

Для проведения капитального ремонта многоквартирных домов требуется привлечение значительных денежных средств и их рациональное использование. При проведении ремонта необходимо применение эффективных материалов, современного оборудования, энергосберегающих технологий, повышающих эксплуатационные характеристики и снижающие издержки на ремонт и содержание жилищного фонда.

3. Основные цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия Подпрограммы,

Основными целями настоящей Программы являются: 
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- повышение уровня благоустройства жилищного фонда.
        Для достижения поставленных целей предусматривается решить следующие задачи:
- обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации муниципальных жилых помещений;
- улучшение технического состояния жилищного фонда;

- обеспечение безопасности проживания населения;

- создать условия для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способов управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий настоящей Подпрограммы.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

- доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда.

- количество семей улучшивших жилищные условия.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен в приложении 1 к Подпрограмме.

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Подпрограмме.

4. Механизмы реализации Подпрограммы

В рамках выполнения Подпрограммы Администрация поселка Большая Мурта выполняет функции муниципального заказчика по текущему (капитальному) ремонту многоквартирных домов в поселении. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Подпрограммы.

Реализация мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Подпрограммы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения работ финансируемых за счет средств бюджета поселка Большая Мурта и за счет средств найма и текущего ремонта жилых многоквартирных домов собственными силами и (или) привлечением подрядных организаций.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Потребность в финансовых средствах на проведение ремонта муниципальных квартир жилищного фонда поселения определена согласно смет на проведение ремонта.

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджета поселка Большая Мурта и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников составит: 4629,4 тыс. руб. в том числе:

2022 год – 120,0 тыс. руб.

2023 год – 3841,6 тыс. руб.

2024 год - 222,6 тыс. руб.

2025 год – 222,6 тыс. руб.

2026 год – 222,6 тыс. руб.

Объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета поселка Большая Мурта составил: 4123,8 тыс. руб.

Объем финансирования Подпрограммы из внебюджетных средств составит: 505,6 тыс. руб. в том числе:

2022 год – 103,6 тыс. руб.

2023 год – 95,6 тыс. руб.

2024 год – 102,4 тыс. руб.

2025 год – 102,0 тыс. руб.

2026 год – 102,0 тыс. руб.

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации

Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит улучшить состояние жилищного фонда поселка Большая Мурта, предотвратить возможные аварийные ситуации, улучшить качество жизни, минимизировать затраты на ремонт.

Реализация Подпрограммных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Подпрограммы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения работ финансируемых за счет средств бюджета поселка Большая Мурта и внебюджетных средств.

Администрация поселка Большая Мурта осуществляет:

- реализацию мероприятий Подпрограммы;

- подготовку предложений по внесению изменений в Подпрограмму;

- контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы;

- финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета поселка в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой;

- контроль за целевым использованием финансовых средств.

Эффект от выполнения Подпрограммы имеет, прежде всего, социальную направленность. Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит:

- повысить комфортность проживания граждан в жилых помещениях по договору социального найма;

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан;

- предоставлять жилые помещения по договору социального найма в состоянии, пригодном для проживания.

|  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к подпрограмме 1 "Проведение текущего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (капитального) ремонта в муниципальных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | жилых домах поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Проведение текущего (капитального) ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в муниципальных жилых домах поселка Большая Мурта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Ед. измерен. | Источник информации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
|  | Цель подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения уровня благоустройства жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированного жилищного фонда, в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 2,9 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |
| 2 | Количество семей улучшивших жилищные условия | шт. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к подпрограмме 1 "Проведение текущего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (капитального) ремонта в муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых домах поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Проведение текущего (капитального) ремонта в муниципальных жилых домах поселка Большая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мурта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммных мероприятий (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | Итого на 2022-2026 годы |  |
| Цель подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения уровня благоустройства жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока его эксплуатации, улучшение технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение текущего ремонта многоквартирных домов | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0501 | 0110087110 | 240 | 24,8 | 416,0 | 159,0 | 160,9 | 160,9 |  | 921,6 | Текущий ремонт квартир: 2022 г. по ул. Первомайская,7; 2023 г. по ул.Комсомольская д.1 кв. 8; ул.Комсомольская, д.5 кв. 7. |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимодействие с Региональным фондом по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0501 | 0110087130 | 240 | 60,0 | 60,0 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |  | 305,1 | При формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов улучшится состояние жилищного фонда |
| Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение кадастровых, технических работ (услуг) в отношении муниципальных жилых помещений | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0501 | 0110087110 | 240 | 35,2 | 60,0 | 0 | 0 | 0 |  | 95,2 | В 2023 г. – обслед. технич.состояния жилого дома ул.Комсомольская, д. 5; ул. Мира, дом 25/2; ул. Мира, дом 23/1; пер. Кирпичный д.12/2 |
| Мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по уменьшению объема потребляемой электроэнергии, теплоэнергии | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0501 | 0110087120 | 240 | 0 | 5,6 | 1,9 | 0 | 0 |  | 7,5 | Объем потребляемой электроэнергии уменьшается за счет энергосберегающих ламп. |
| Мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение жилого дома для нужд администрации поселка | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0501 | 0110087110 | 240 | 0 | 3300,0 | 0 | 0 | 0 |  | 3300,0 | Приобретение муниципального жилого дома |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Жилищное хозяйство и благоустройство

территории поселка Большая Мурта»

Подпрограмма 2

«Организация трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

в поселке Большая Мурта»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Организация трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в поселке Большая Мурта» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство территории поселка Большая Мурта» |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация поселка Большая Мурта |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация поселка Большая Мурта КГКУ «Центр занятости населения Большемуртинского района» Молодежный центр «Лидер» |
| Цели Подпрограммы | Защита граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве. Приобщение несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к труду. |
| Задачи Подпрограммы | Содействие трудоустройству граждан, незанятых трудовой деятельностью. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан и приобретение определенных профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Количество граждан трудоустроенных на общественные работы. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет всего 2603,2 тыс. руб., в том числе: на 2022 – 946,3 тыс. руб.; на 2023 – 1149,3 тыс. руб.; на 2024 – 507,6 тыс. руб.; на 2025 – 0 тыс. руб.; на 2026 – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Создание условий для формирования гибкого, эффективно функционирующего рынка труда; ежегодная организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. |

2. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Агентство труда и занятости населения Красноярского края организует, обеспечивает и контролирует на территории Красноярского края деятельность центров занятости населения по представлению государственной услуги в области содействия занятости населения.

Центр занятости населения предоставляет на территории муниципального образования поселок Большая Мурта государственные услуги в области содействия занятости населения.

Администрация поселка Большая Мурта по предложению и при участии органов службы занятости организует в целях обеспечения временной занятости населения проведение оплачиваемых общественных работ и временное трудоустройство несовершеннолетних граждан.

Под общественными работами понимается общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.

3. Основные цели, задачи, мероприятия, и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве. Приобщение несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к труду.

Для достижения основной цели требуется решение следующих задач:

- содействие трудоустройству незанятых граждан, в том числе на временные работы;

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан и приобретение определенных профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности.

- развитие партнерства между службой занятости и муниципальным органом местного самоуправления.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий настоящей Подпрограммы.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

- Количество граждан трудоустроенных на общественные работы.

- Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении 1 к Подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составит: 2603,2 тысячи рублей в том числе:

2022 год – 946,3 тыс. руб.

2023 год – 1149,3 тыс. руб.

2024 год – 507,6 тыс. руб.

2025 год – 0 тыс. руб.

2026 год – 0 тыс. руб.

5. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности реализации

Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет способствовать повышению занятости и социальной защиты от безработицы населения поселка Большая Мурта.

Количество граждан трудоустроенных на общественные работы в 2022 году составило 21 человек, к 2026 году - до 15 человек.

Количество старшеклассников, привлеченных для работ по благоустройству в свободное от учебы время, к 2026 году составит до 45 человек.

Реализация Подпрограммы позволит:

- улучшить ситуацию на рынке труда муниципального образования поселок Большая Мурта;

- оказывать содействие в трудоустройстве незанятых граждан, в том числе на временные работы;

- для несовершеннолетних граждан приобретение определенных профессиональных навыков, подготовка к адекватному поведению на современном рынке труда, адаптация к трудовой деятельности;

- снизить безработицу среди граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Приложение 1

|  | к подпрограмме 2 "Организация трудоустройства безработных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в поселке Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Организация трудоустройства безработных граждан и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в поселке Большая Мурта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Ед. измерен. | Источник информации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы | Защита граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве, приобщение несовершеннолетних граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан трудоустроенных на общественные работы | чел. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
| 2 | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 39 | 48 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к подпрограмме 2 "Организация трудоустройства безработных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в поселке Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Организация трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в возрасте от 14 до 18 лет в поселке Большая Мурта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммных мероприятий (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на 2022 -2026 годы |  |
| Цель подпрограммы | Защита граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве, приобщение несовершеннолетних граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Содействие трудоустройству граждан, незанятых трудовой деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудоустройство незанятых граждан на временные оплачиваемы работы по благоустройству поселка Большая Мурта | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0104 | 0120080490 | 110 | 559,4 | 477,5 275,1 | 507,6 | 0 | 0 | 1819,6 | Трудоустроено в 2022 году на временные общественные работы 21 чел. В 2023 году – 15 человек. |
| Задача 2 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан и приобретение определенных профессиональных навыков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудоустройство старшеклассников для работы по благоустройству поселка, в свободное от учебы время | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0707 | 0120083120 | 110 240 | 386,9 | 396,7 | 0 | 0 | 0 | 783,6 | Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2022 году 39 чел. В 2023 году 48 чел. |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Жилищное хозяйство и благоустройство

территории поселка Большая Мурта»

Подпрограмма 3

«Благоустройство территории поселка Большая Мурта»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Благоустройство территории поселка Большая Мурта» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство территории поселка Большая Мурта» |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация поселка Большая Мурта |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация поселка Большая Мурта |
| Цели Подпрограммы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории поселка Большая Мурта. Создание комфортных условий проживания и отдыха населения. Увековечивание памяти погибших при защите Отечества. |
| Задачи Подпрограммы | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. Придание территории современного облика. Улучшение санитарно-экологической обстановки в муниципальном образовании, улучшение внешнего облика населенного пункта. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения; Общая протяженность модернизированных сетей уличного освещения; Объем уборки обочин и газонов дорог. Количество восстановленных воинских захоронений. |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет всего 62212,1 тыс. руб., в том числе: на 2022 – 10465,7 тыс. руб. на 2023 – 17500,8 тыс. руб. на 2024 – 11152,1 тыс. руб. на 2025 – 11473,0 тыс. руб. на 2026 – 11620,5 тыс. руб. из них: за счет средств краевого бюджета: на 2022 год – 243,0 тыс. руб.; на 2023 год – 5729,3 тыс. руб. - за счет средств внебюджетного фонда: на 2023 год – 205,0 тыс. руб. |

2. Постановка проблемы и обоснование необходимости

разработки Подпрограммы

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории муниципального образования отнесена к вопросам местного значения и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства  поселка Большая Мурта.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание органом муниципального образования поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры, организации новых мест отдыха, поддержание санитарного состояния территории в соответствии с правилами и нормами.

Финансово–экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки, запыленность воздушной среды из-за нарушения травяного покрова, недостаточное озеленение улиц и участков рядом с дворами.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего облика населенного пункта.

Отдельные мероприятия:

В настоящее время также существует проблема поддержания военно-мемориальных объектов в состоянии, достойном памяти погибших при защите Отечества, воинские захоронения, которые восстановления (ремонта, реставрации, благоустройства).

Важной мерой обеспечения сохранности воинских захоронений является установка на них специального знака, указывающего на то, что это место воинского захоронения, охраняемое государством.

В связи с этим, поддержка органов местного самоуправления, активно развивающих инициативы граждан и их общественную деятельность по приведению в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, тротуаров, улиц, уличного освещения, в посадке зеленых насаждений, уборке несанкционированных свалок, осуществляющих реализацию мероприятий по благоустройству поселения, можно достигнуть наилучшие показатели по благоустройству для создания комфортных условий проживания населения.

3. Цели, задачи Подпрограммы

Подпрограмма соответствует приоритетам социально-экономического развития поселка Большая Мурта на среднесрочную перспективу:

1.Организация освещения улиц.

Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения поселка вызвана значительным ростом автомобилизации, повышения интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. В целях улучшения эстетического облика поселка Большая Мурта, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения.

2. Организация обустройства и озеленения территории поселка.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселка из-за растущих антропогенных и технических нагрузок ухудшается, кроме того значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей поселения, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

3. Уборка несанкционированных свалок.

Основная причина – захламление путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов населением.

4. Благоустройство в жилых кварталах.

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация поселка Большая Мурта.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении при ежегодном участии в приоритетных программах региона.

В течение реализации подпрограммы необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Проведение разъяснительной работы по соблюдению законодательства по правилам содержания домашних животных.

Основными целями подпрограммы являются: комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселка Большая Мурта; повышение комфортности проживания и отдыха; увековечивание памяти погибших при защите Отечества;

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- придание территории современного облика;

- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава зеленых насаждений (деревьев, кустарников), оформление цветников и клумб;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских площадок малыми архитектурными формами.

Каждый этап представляет собой систему мероприятий по благоустройству территории.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

- общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения;

- общая протяженность модернизированных сетей уличного освещения;

- объем уборки обочин и газонов дорог;

- количество восстановленных воинских захоронений.

4. Ресурсное обеспечение и мероприятия, предусмотренные Подпрограммой

Основой Подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

1.Мероприятия по совершенствованию систем освещения улиц на территории поселка Большая Мурта.

Обеспечение бесперебойной работы линий уличного освещения.

Общая протяженность линий уличного освещения в поселке Большая Мурта составляет 94,5 км, обеспечивая освещение большинства улиц поселка.

Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного устранения повреждений проводится контроль исправности электросетей, осветительного оборудования. В 2022 году была произведена замена 130 электроламп, введено новых – 145 электроламп, в 2023 году – 148 электролампы заменено, новых – 136 штук. Модернизации линий наружного освещения в поселке Большая Мурта за 2023 год проведено в количестве 3,267 км..

В системе уличного освещения функционируют 1486 источников света.

В целях повышения энергоэффективности производится замена ламп на более современные светодиодные (энергосберегающие) светильники.

Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного освещения в среднесрочной перспективе являются:

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования уличного освещения.

2. Мероприятия по благоустройству поселка Большая Мурта.

2.1. Ежегодно в рамках их содержания проводится:

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, уборка обочин и газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров, обработка противогололедными средствами мест интенсивного движения пешеходов;

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений, урн, лестниц).

Помимо этого на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при ликвидации стихийных свалок и при проведении субботников.

Организованы работы по проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения с целью создания условий для массового отдыха населения на территории поселка Большая Мурта.

2.2. В течение 2021 – 2023 годах администрация поселка Большая Мурта принимает участие в краевых проектах по комплексному благоустройству общественных территорий, в краевых проектах создания комфортной городской среды и в реализации мероприятий в рамках программы по поддержке местных инициатив.

Проведение конкурсов на звание «Лучший двор», который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки территорий поселения.        Ежегодный конкурс администрации поселка Большая Мурта в  номинации   «Дом, в котором я живу», который позволит решить социальные проблемы поселка, благоустройство территории и озеленение территории.

Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовых территорий.

Финансирование по мероприятиям Подпрограммы по благоустройству территории поселения в приложении 2 к Подпрограмме.

Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета поселка Большая Мурта составит: 62212,1 тыс. руб. в том числе:

2022 год – 10465,7 тыс. руб.

2023 год – 17500,8 тыс. руб.

2024 год – 11152,1 тыс. руб.

2025 год – 11473,0 тыс. руб.

2026 год – 11620,5 тыс. руб.

из них за счет средств краевого бюджета – 6524,1 тыс. руб.

5. Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

-  развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

-  развитие культурного отдыха населения;

- улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;

-  повышение уровня эстетики поселения;

-  возможность организации занятости детей и подростков;

- повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранении и укрепления их здоровья;

- количество восстановленных воинских захоронений.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с поддержанием достигнутого результата, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

6. Отчетность и контроль за исполнением Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация поселка Большая Мурта, совместно с исполнителями несет ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий.

Реализация Подпрограммы обеспечивается комплексом мероприятий по организационному, финансовому, информационному обеспечению.

Для обеспечения единого подхода к выполнению системы подпрограммных мероприятий, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, необходимо четкое взаимодействие между всеми участниками выполнения системы подпрограммных мероприятий.

Администрация поселка Большая Мурта является муниципальным заказчиком Подпрограммы и координатором деятельности исполнителей Подпрограммы.

Администрация поселка Большая Мурта осуществляет:

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы;

- информационное обеспечение процесса реализации Подпрограммы;

- контроль за исполнением Подпрограммы, мониторинг выполнения системы подпрограммных мероприятий;

- текущую работу по организации эффективной деятельности исполнителей, обеспечивает их согласованные действия по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий;

- работу по корректировке Подпрограммы на основании результатов работы за год.

Оценка результативности действия Подпрограммы будет производиться ежегодно по результатам отчетного года.

|  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к подпрограмме 3 "Благоустройство |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | территории поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Благоустройство территории поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Ед. измерен. | Источник информации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
|  | Цель подпрограммы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории поселка Большая Мурта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения | шт. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 1284 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 |  |
| 2 | Общая протяженность модернизированных сетей уличного освещения | км | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 0 | 3,267 | 1,8 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3 | Объем уборки обочин и газонов дорог | куб.м. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 52,5 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |  |
| 4 | Количество восстановленных воинских захоронений | шт. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме 3 "Благоустройство |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | территории поселка Большая Мурта" |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории поселка Большая Мурта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммных мероприятий (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | Итого на 2022-2026 годы |  |
| Цель подпрограммы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории поселка Большая Мурта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Улучшение санитарно-экологической обстановки в муниципальном образовании, улучшение внешнего облика населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование систем освещения улиц на территории поселка Большая Мурта | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0130087310 | 240 | 3156,7 | 3410,9 | 3877,5 | 3877,5 | 3877,5 |  | 18200,1 | Техническое обслуживание и реконструкция сетей уличного освещения, замена и установка светильников. Оплата уличного освещения. |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация освещения улиц на территории поселка Большая Мурта за счет средств местного бюджета | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0130087310 | 240 | 565,5 | 319,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  | 2084,5 | В 2022 году монтаж новых и замена светильников – 145 шт. В 2023 г. модернизация уличного освещения по ул. Набережная – 800м. |
| Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация освещения улиц на территории поселка Большая Мурта по проектам (за счет краевого и местного бюджетов) | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0130077410 01300S741001300S6410 | 240 240 | 0 | 1995,0 550,0 | 0 | 0 | 0 |  | 2545,0 | В 2023 году Модернизация уличн. освещения по проекту "Светлая улица" – 2467м. (улица Кооперативная, пер. Центральный). Приобретение светильников - 32 шт. |
| Мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по благоустройству поселка Большая Мурта | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0130087320 | 240 | 1588,5 | 2610,2 | 1413,6 | 1730,7 | 1730,7 |  | 9073,7 | Приведение в качественное состояние элементов благ-ва, вывоз, захоронение ТБО, содержание автобусных остановок, кладбищ, посадка деревьев, кустарников. Приобретение стр-ный и хоз-ный товаров для благ-ва территорий. Приобретена тракторная тележка, ГСМ, триммера – 5 шт. |
| Мероприятие 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по благоустройству поселка Большая Мурта | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0113 | 0130087320 0130087320 0130077450 | 120 240 240 | 319,8 100,0 | 1599,9 105,4 326,0 | 3447,6 220,0 | 3447,6 217,2 | 3447,6 214,7 |  | 13445,8 | Оплата труда работников по благоустройству и содержание трактора; |
| Мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по ограждению кладбища за счет средств краевого и местного бюджетов. | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 01300R2990 0130076660 01300S6660 01300S6661 | 240 | 0 | 3000,0 109,0 | 0 | 0 | 0 |  | 3109,0 | В 2023 г. проведено ограждение кладбища и проезд по кладбищу |
| Задача 2 | Придание территории современного облика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по комплексному благоустройству поселка Большая Мурта в соответствии с проектами | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0130087330 | 240 | 3556,7 | 1215,0 | 0 | 0 | 0 |  | 4771,7 | 2022 год -разработка ПСД по ул.Горького, авторский надзор по 2 объектам благ-ва. Межевание земель общего польз. Благ-во кювета пер.Центральный - 116 м. Баскетбольная площ. по ул.Горького. Приобретена беседка д/отдыха -1 шт, многолетние насаждения -196 шт. Благ-во площади около Парка -244 кв.м. Оформление стенда на центр. площади (оргстекло.) В 2023 г. Разработка дизайн-проекта пер.Центральный, ПСД (дом культуры). Межевание общ. тер-рий. Оплата авторского надзора. |
| Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по благоустройству поселка Большая Мурта (за счет средств по развитию налогового потенциала) | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0130077450 | 240 | 243,0 | 336,2 | 0 | 0 | 0 |  | 579,2 | Технический план на объект кап.стр-ва -дорога ул.Лазо (протяж.1217м); Межевание зем.участков ул.Кооперативная; Захоронение ТКО. Уборка сухой раст-ти и покос травы на общ. террит. Приобретение ТМЦ для благ-ва поселка. |
| Мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия на реализацию комплексного благоустройства поселка Большая Мурта в соответствии с проектами | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0130087310 0130087320 0130087400 | 240 | 935,5 | 1719,2 | 1793,4 | 1800,0 | 1950,0 |  | 8198,1 | Содержание общественных территорий, обслуживание уличного освещения в зонах отдыха |
| Задача 3 | Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение жителей поселка к участию в решении проблем благоустройства | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 01300S6410 | 240 | Без финансирования | 205,0 | 0 | 0 | 0 |  | 205,0 | Содержание придомовых территорий, подъездов в хорошем состоянии; Привлечение население, предприятий и организаций к участию в мероприятиях по благоустройству. |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Жилищное хозяйство и благоустройство

территории поселка Большая Мурта»

Подпрограмма 4

«Обращение с отходами на территории поселка Большая Мурта»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Обращение с отходами на территории поселка Большая Мурта» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство территории поселка Большая Мурта» |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация поселка Большая Мурта |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация поселка Большая Мурта |
| Цели Подпрограммы | Создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее ТКО) на территории поселка Большая Мурта. |
| Задачи Подпрограммы | Организация системы сбора и вывоза ТКО на территории поселка. Вывоз и размещение ТКО только на санкционированных свалках или специально отведенных местах. Ликвидация стихийных свалок. Создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТКО. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО. Количество контейнеров для сбора ТКО. Количество ликвидированных несанкционированных свалок. |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет всего 1167,5 тыс. руб., в том числе: на 2022 – 320,1 тыс. руб. на 2023 – 523,7 тыс. руб. на 2024 – 323,7 тыс. руб. на 2025 – 0,0 тыс. руб. на 2026 – 0,0 тыс. руб. |

2. Обоснование необходимости реализации Подпрограммы

Одной из основных проблем поселка Большая Мурта в экологической сфере является усиливающееся по мере социально-экономического развития поселения негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и всех ее компонентов – воздушной среды, водных объектов, почв, недр, лесов.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности поселения в целом.

Одним из источников загрязнения окружающей среды являются твердые коммунальные отходы (далее ТКО). Источниками образования ТКО являются организации и предприятия, население поселения и объекты инфраструктуры.

Среднесписочная численность населения в поселке Большая Мурта на начало 2023 года составляет 7041 человек.

В настоящее время системой регулярного сбора и вывоза ТКО жители не охвачены. Жители частных домовладений вывозят ТКО самостоятельно.

Для увеличения процента охвата населения в поселении системой сбора и вывоза ТКО необходимо приобретение контейнеров, строительство контейнерных площадок.

Таким образом, к основным проблемам в сфере обращения с ТКО в поселке Большая Мурта относятся следующие:

1. Низкий охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих объектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТКО.

2. Низкое качество работы существующего полигона ТКО, несоблюдение санитарных и экологических норм при его эксплуатации; технологии по сбору, вывозу и захоронению ТКО не соответствуют современным требованиям.

3. Низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопросам безопасного обращения с ТКО.

Важнейшим направлением решения проблем, связанных с обращением ТКО, является привлечение инвестиций не только в традиционную сферу сбора, транспортировки ТКО, но и налаживание контактов с отходосортировочными и отходоперерабатывающими комплексами с целью вовлечения отходов в качестве вторичных ресурсов в материальное производство путём развития системы переработки ТКО.

Реализация Подпрограммы будет основываться на следующих принципах:

- доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения;

- пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТБО;

- привлечение частных инвестиций;

- максимальное извлечение вторичных материальных ресурсов.

Мероприятия Подпрограммы направлены на решение целей Администрации поселка Большая Мурта по обеспечению качества окружающей среды и экологических условий жизни населения, совершенствование механизмов комплексного и рационального использования природных ресурсов.

3. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории поселка Большая Мурта.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- организация системы учета, образования, размещения и утилизации  коммунальных отходов;

- организация системы сбора и вывоза ТКО на территории поселения;

- вывоз и размещение ТКО только на санкционированных свалках или специально отведенных местах;

- ликвидация стихийных свалок;

- создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТКО.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет происходить через систему мероприятий, которые должны обеспечить выполнение поставленных задач и достижение запланированных целевых показателей.

Администрация поселка Большая Мурта:

а) организует реализацию мероприятий, связанных с повышением экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТКО;

б) организует реализацию мероприятий, связанных с модернизацией инфраструктуры обращения с ТКО (строительство контейнерных площадок, закупка контейнеров).

Исполнитель подпрограммных мероприятий несёт ответственность за своевременное выполнение Подпрограммы, достижение результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, за достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы представляют предложения по внесению изменений в Программу, осуществляют организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий.

5. Оценка эффективности реализации программы

В результате реализации подпрограммных мероприятий предусматривается создать все необходимые условия для устойчивого функционирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в поселке Большая Мурта.

Оценка выполнения Подпрограммы будет производиться путём сравнения фактически достигнутых целевых показателей с плановыми целевыми показателями хода реализации Подпрограммы.

|  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к подпрограмме 4 "Обращение с отходами |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на территории поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Обращение с отходами на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселка Большая Мурта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Ед. измерен. | Источник информации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
|  | Цель подпрограммы | Создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) на территории поселка Большая Мурта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО | % | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество контейнеров для сбора мусора | шт. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 3 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | Отчетность администрации поселка Большая Мурта | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме 4 "Обращение с отходами |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на территории поселка Большая Мурта" |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами на территории поселка Большая Мурта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммных мероприятий (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | Итого на 2022-2026 годы |  |
| Цель подпрограммы | Создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) на территории поселка Большая Мурта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Организация системы сбора и вывоза ТКО на территории поселка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории поселка Большая Мурта | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 01400804800140077450 | 240 | 320,1 | 323,7 200,0 | 323,7 | 0 | 0 |  | 1167,5 | Сбор, вывоз и захоронение ТКО на территории поселка Большая Мурта в количестве 170 м3 |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение контейнеров, урн для сбора ТКО населению поселка | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0605 | 0140074630 01400S4630 0140077450 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | В 2022-2023 годах поступление контейнеров на безвозмездной основе в количестве 60 шт, |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Жилищное хозяйство и благоустройство

территории поселка Большая Мурта»

Подпрограмма 5

«Формирование комфортной городской среды на территории

поселка Большая Мурта»

1. Паспорт муниципальной программы

| 1. | Наименование Подпрограммы | «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Большая Мурта» (далее –Подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство территории поселка Большая Мурта» |
| 3. | Основание для разработки Подпрограммы | Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды", Приказ Минстроя России от 18.03.2019 N 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 512-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды", Постановление Правительства Красноярского края от 13.12.2019 №708-п «Об утверждении Порядка Предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных образований- победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Постановление Правительства Красноярского края от 31.12.2019 №819-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий», Устав поселка Большая Мурта, Перечень муниципальных программ поселка Большая Мурта, утвержденный постановлением администрации поселка Большая Мурта от 21.10.2021 № 491А |
| 4. | Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация поселка Большая Мурта |

| 5. | Соисполнители Подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Большемуртинского района; Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Большемуртинского района |
| --- | --- | --- |
| 6. | Цель Подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Большая Мурта |
| 7. | Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории; 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| 8. | Перечень целевых показателей и показателей результативности Подпрограммы | Приведен в приложении № 2 к Подпрограмме |
| 9. | Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 159586,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 56698,2 тыс. руб. 2023 год – 50460,0 тыс. руб. 2024 год – 3500,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. Из них за счет средств краевого бюджета: 2022 год – 44900,0 тыс. руб. 2023 год – 48460,0 тыс. руб. 2024 год – 48928,5 тыс. руб. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселка Большая Мурта, цели, задачи и сроки реализации программы

2.1. Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

2.2. Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, разработки муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы Подпрограммы:

- общественное участие. Муниципальная общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - Общественная комиссия), созданная администрацией поселка, контролирует реализацию настоящей Подпрограммы, согласует отчеты, принимает работы. В состав Общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений, а также независимые эксперты, имеющие знания и опыт работы в строительстве  и жилищно-коммунальной сферы. Согласно данному принципу осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей Подпрограммы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в Подпрограмму, подробное информирование обо всех этапах реализации Подпрограммы;

- системный подход. Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" осуществляется на территориях всех муниципальных образований Красноярского края и Российской Федерации с численностью населения более 1000 человек, в рамках которого муниципальными образованиями разрабатываются и реализуются программы "Формирование современного городской среды на 2018 - 2024 годы". В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации Подпрограммы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности;

- все начинается с дворов. Дворовые территорию включаются в Подпрограмму только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в Подпрограммы является софинансирование собственников в размере не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны) и 20% от сметной стоимости по дополнительному перечню работ по благоустройству (оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки). При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп населения;

- создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана благоустройства неблагоустроенных или нуждающихся в дальнейшем развитии общественных зон;

- закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятия для жителей, с их непосредственным участием (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них согласно условиям реализации Подпрограммы закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены;

- применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей Подпрограммы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов вузов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и общественных пространств поселка Большая Мурта являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения на территории поселка Большая Мурта являются отсутствие финансирования на благоустройство существующих пространств и недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств, с созданием обустроенных зон отдыха для населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории поселка  с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых и общественных территорий.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Большинство оборудования игровых и спортивных площадок было изготовлено и установлено в период строительства жилых домов, срок эксплуатации которых составляет от 30 до 55 лет. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории поселка, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не более 10 процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей поселка в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию на дворовых территориях детских и спортивных площадок должно создать для детей условия для развития воображения, умственных и физических способностей.

Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий в отдельных случаях выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения за период долговременной эксплуатации благоустройства дворовых территорий претерпели омолаживающую обрезку, удаление по причине их старения, многие требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории - неотъемлемая и важная задача благоустройства дворов. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с территорией, ее размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом, насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирных домах и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг домов.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосберегающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и уменьшить травматизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

Анализ общественных территорий, показал, что запущенное состояние скверов, отсутствие или недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и изменении. Территории функционального назначения благоустраиваются, но не в достаточном количестве и объемах.

С целью существенных изменений данной ситуации администрация поселка Большая Мурта на протяжении последних лет  участвует в краевых конкурсах : "Жители - за чистоту и благоустройство", «Лучшие проекты создания комфортной городской среды»,

В 2018-2023 году в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" выполнены работы по:

- благоустройству 7 дворовых территорий: на 7 дворовых территориях выполнен ремонт проезда дворовой территории; помимо ремонта проезда, установлены урны и лавочки; выполнены работы по обеспечению освещения территории с помощью энергосберегающего оборудования;

- благоустройству общественной территории - центральной части улиц Кирова, Советская, Парка культуры и отдыха в пгт. Большая Мурта; проведено мощение территорий с укладкой брусчатки, асфальта, установлены опоры и светильники, смонтирован фонтан, МАФы;

- благоустройству общественной территории - зона активного отдыха по ул.Горького, с установкой оборудования спортивного, игрового направления, и для спокойного отдыха, что позволило привлечь на данные общественные территории различные группы населения.

- благоустройство общественной территории по улице Кооперативная и прилегающей территории к Дому культуры: укладка брусчатки, асфальтированные парковочные места, установлены опоры и светильники, высадка елей, установлены лавочки для отдыха и беседка

Также следует отметить, что на территории поселка большое внимание уделяется вопросам благоустройства и помимо осуществления регулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения, территорий общего пользования, в 2018-2023 годы были выполнены работы по:

- модернизации уличного освещения  поселка Большая Мурта;

- устройству ливневой канализации по ул. Кирова; пер.Центральный;

- локальному ремонту тротуаров центральных дорог поселка.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для вовлечения жителей в сферу благоустройства, а также развитие их творческого потенциала.

Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством общественных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера платы за содержание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффективного использования финансовых средств требуется усиление взаимодействия органов местного самоуправления, населения, привлечение источников финансирования всех уровней, синхронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с мероприятиями иных муниципальных программ, национальных и федеральных проектов, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Подпрограммы.

Мероприятия Подпрограммы направлены на формирование комфортной городской среды, в том числе с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения.

В настоящей Подпрограмме учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Подпрограммы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий и своевременно координировать действия их исполнителей.

Текущее состояние сферы благоустройства в разрезе мероприятий, реализуемых в рамках данной Подпрограммы на основании проведенной инвентаризации территорий общего пользования, в том числе общественных пространств, дворовых территорий, оценивается следующими показателями:

| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Дворовые территории многоквартирных домов |  |  |
| 1. Количество многоквартирных домов | ед. | 28 |
| 2. Количество многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 27 |
| 3. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. | 8 |
|  | кв. м | 13207 |
| 4. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. | 0 |
|  | кв. м | 0 |
| 5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед. | 0 |
|  | кв. м | 0 |
|  | % | 0 |
| 6. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед. | 20 |
|  | кв. м | 28756 |
|  | % | 71,4 |
| Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные территории) |  |  |
| 7. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения, всего | ед. | 11 |
|  | кв. м | 92376,5 |
| 8. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий, всего | ед. | 4 |
|  | кв. м | 73726,5 |
|  | % | 36,4 |
| 9. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения, нуждающихся в благоустройстве (имеющих потенциал для благоустройства/развития), от общего количества общественных территорий всего | ед. | 7 |
|  | кв. м | 18650 |
|  | % | 63,6 |
| 10. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м/чел. | 9,42 |
| 11. Иные показатели: количественные показатели по итогам инвентаризации общественных пространств: озеленение общественных пространств, в том числе: |  |  |
| озелененные участки (газоны) | кв. м | 2771,66 |
| деревья | шт. | 391 |
| кустарники | шт. | 383 |
| Освещение (центральная часть ул. Кирова, Парк культуры и отдыха, ул. Кооперативная и прилегающая территория к ДК) | шт. | 83 |
| МАФ | шт. | 61 |
| фонтан | шт. | 1 |
| площадь проездов | кв. м | 2368 |
| площадь тротуаров, дорожек | кв. м | 1637 |

В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории поселка Большая Мурта в рамках данной Подпрограммы сформирован ряд мероприятий, использующих механизмы привлечения общественности поселка.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств поселка, включенных для благоустройства в Подпрограмме приведены в  приложении № 6  к настоящей Подпрограмме.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение программно-целевого метода благоустройства территории поселка.

3. Перечень целевых показателей и показателей результативности Подпрограммы

3.1. Главным приоритетом политики формирования комфортной городской среды является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды.

3.2. Целевыми показателями Подпрограммы являются:

3.2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.

3.2.2. Доля благоустроенных дворовых территорий, в отношении которых сформированы земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, осуществлен государственный кадастровый учет таких земельных участков, от общего количества благоустроенных дворовых территорий.

3.2.3. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

3.3. Показателями результативности Подпрограммы являются:

3.3.1. Количество благоустроенных дворовых территорий.

3.3.2. Количество благоустроенных дворовых территорий, в отношении которых сформированы земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, осуществлен государственный кадастровый учет таких земельных участков, от общего количества благоустроенных дворовых территорий.

3.3.3. Количество благоустроенных общественных территорий.

Информация о достигнутых показателях результативности  Подпрограммы на 01.01.2022 отражена в приложении № 1.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Подпрограммы отражен в приложении № 2 к Подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

4.1. Перечень мероприятий Подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Большая Мурта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 3.

4.2. Информация о распределении планируемых объемов финансирования Подпрограммы по источникам финансирования представлена в приложении № 4 к Подпрограмме.

5. Механизм реализации Подпрограммы

- 5.1. Реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляет администрация поселка Большая Мурта.

5.2. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, является Администрация поселка Большая Мурта.

5.3. Средства бюджета муниципального образования поселок Большая Мурта, в том числе субсидии, предоставленные местному бюджету из федерального и краевого бюджетов на финансирование мероприятий, направляются на:

1) выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

2) выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

5.4. Благоустройство дворовых территорий в обязательном порядке должно включать выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также может включать работы из дополнительного перечня. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству и обязательного трудового участия заинтересованных лиц при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

5.4.1. По минимальному перечню:

- ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

5.4.2. По дополнительному перечню:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство пешеходных дорожек.

5.5. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий при выполнении минимального и дополнительного перечней работ.

5.6. При выполнении работ, изложенных в пункте 4.4.1 Подпрограммы, заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2 % от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется.

5.7. При выполнении работ, изложенных в пункте 4.4.2 Подпрограммы, заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5.8. Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, не требующее специальной квалификации, - проведение субботников.

5.9. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, финансового участия заинтересованных лиц.

5.10. Исполнителями работ, услуг в рамках мероприятий, указанных в приложении № 5 к Подпрограмме, являются юридические и физические лица – производители товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.11. Администрация поселка осуществляет контроль и технический надзор за выполнением работ по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий.

5.12. Включение дворовых территорий в Подпрограмму регулируется Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в Подпрограмму.

5.13. Включение в Подпрограмму наиболее посещаемой общественной территории регулируется Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Подпрограмму.

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке, производится  по итогам голосования, и  подтверждается  решением муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

5.14. Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, дизайн-проекта благоустройства общественной территории, расположенных на территории поселка Большая Мурта, приведен в приложении № 5 к Подпрограмме.

5.15. Основу Подпрограммы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения в соответствии адресным перечнем дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2023 - 2025 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение № 6 к Подпрограмме), адресным перечнем общественных территорий поселка Большая Мурта, нуждающихся в благоустройстве в 2023 - 2025 годах (приложение № 7 к Подпрограмме).

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих включению в Подпрограмму, формируется по предложениям граждан в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц общественной комиссией.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Подпрограммы, исключаются дворовые территории, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также земельные участки, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселка Большая Мурта при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий общественной комиссией.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации, исключаются дворовые территории, собственники помещений в многоквартирных домах которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Подпрограммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Подпрограммой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Подпрограммы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией.

- В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2023 - 2025 годах, согласно приложению № 8 к Подпрограмме.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентаризации и в рамках соглашений администрации поселка, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

5.16. В целях реализации обязательств поселок Большая Мурта в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», предусмотрены работы по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Красноярского края.

5.17. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в Подпрограмму, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

5.18. Администрация поселка обеспечивает реализацию Подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на ее выполнение, ОУМИ Большемуртинского района – реализацию мероприятий по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков.

6. Управление и контроль реализации Подпрограммы

6.1. Администрация поселка осуществляют текущее управление реализацией Подпрограммы выполняют организационные и контрольные функции, а также обеспечивает:

1) информационное и организационное сопровождение работ по реализации мероприятий;

2) контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы по срокам, содержанию и эффективному использованию бюджетных средств.

6.3. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств федерального, краевого и местного бюджетов осуществляют  органы муниципального финансового контроля.

7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

7.1. Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий.

7.2. От реализации Подпрограммных мероприятий ожидается:

1) повышение уровня комфортности проживания жителей в поселке;

2) повышение оздоровительного потенциала населения поселка;

3) улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

4) улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

5) привлечение общественности и населения к решению задач по благоустройству общественных и дворовых территорий;

6) воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала.

Приложение № 1

к Подпрограмме 5 «Формирование комфортной

городской среды на территории поселка Большая Мурта»

Информация о достигнутых показателях результативности  Подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Большая Мурта»

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единицы измерения | Значение показателей на 01.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании | шт. | 28 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 8 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий муниципального образования | % | 28,6 |
| 4. | Площадь дворовых территорий в муниципальном образовании | тыс. кв. м | 41,96 |
| 5. | Площадь благоустроенных дворовых территорий в муниципальном образовании | тыс. кв. м | 13,21 |
| 6. | Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий муниципального образования | % | 31,5 |
| 7. | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. чел. | 0,545 |
| 8. | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс. чел. | 0,165 |
| 9. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, в общей численности населения в муниципальном образовании | % | 2,11 |
| 10. | Количество общественных территорий муниципального образования | шт. | 11 |
| 11. | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования | шт. | 4 |
| 12. | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования | % | 36,4 |
| 13. | Площадь общественных территорий муниципального образования | тыс. кв. м | 92,4 |
| 14. | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования | тыс. кв. м | 73,7 |
| 15. | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования | % | 79,7 |

Приложение № 2

к Подпрограмме 5 «Формирование комфортной

городской среды на территории поселка Большая Мурта»

Перечень целевых показателей Подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Большая Мурта»

| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Ед. измерения | Источник информации | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |
| 1. | Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Большая Мурта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | Администрация поселка, паспорт благоустройства дворовых территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,3 | 39,3 |  | 39,3 |
| 1.2. | Целевой показатель 2: Доля благоустроенных дворовых территорий, в отношении которых сформированы земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, осуществлен государственный кадастровый учет таких земельных участков, от общего количества благоустроенных дворовых территорий | % | Администрация поселка, ОУМИ Большемуртинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,3 | 39,3 |  | 39,3 |
| 1.3. | Целевой показатель 3: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | Администрация поселка, паспорт благоустройства общественной территории | 27,5 | 36,4 | 45,4 | 54,5 | 63,6 | 63,6 |  | 63,6 |
| 2. | Задача 1: Обеспечение формирования единого облика поселка Большая Мурта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель результативности 1: Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | Администрация поселка, паспорт благоустройства дворовых территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |  | 14 |
| 2.2. | Показатель результативности 2: Количество благоустроенных дворовых территорий, в отношении которых сформированы земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, осуществлен государственный кадастровый учет таких земельных участков, от общего количества благоустроенных дворовых территорий | шт. | Администрация поселка, ОУМИ Большемуртинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |  | 14 |
| 3. | Задача 2: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселка Большая Мурта, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающей к ним территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель результативности 1: Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | Администрация поселка | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |  | 8 |

Приложение № 3

к Подпрограмме 5«Формирование комфортной

городской среды на территории поселка Большая Мурта»

Перечень мероприятий Подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории поселка Большая Мурта»

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммных мероприятий (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |  | Итого на 2022-2026 годы |  |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Большая Мурта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0501 | 0110087110 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация поселка Большая Мурта | 551 | 0503 | 0150077420 01500S7420 015F274510 | 240 | 44900,0 11798,2 | 48460,0 2000,0 | 48928,5 3500,0 | 0 | 0 |  |  |  | 159586,7 | 2022 г. благ-во общ. территории ул.Кирова, Советская, Парк культ.и отдыха; Зона активного отдыха по ул.Горького. 2023 г. благоустройство ул. Кооперативная и прилегающая территория к Дому Культуры. 2024 г. благоустройство пер. Центральный |