**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНТАУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

05 мая 2025 года № 19

О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния населённых пунктов на территории Ентаульского сельского

в мае – июне 2025 года

В целях обеспечения экологической безопасности, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов на территории Ентаульского сельсовета Большемуртинского района, а также привлечения жителей к уборке территорий по месту жительства в соответствии со статьями 7, 31 Устава Ентаульского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края,решения «Об утверждении Правил благоустройства территории Ентаульского сельсовета» от 19 сентября 2019 г. № 11-33 (в редакции от 23.04.2021г № 24-91,от 23.12.2022г № 6-16)

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Объявить месячник по благоустройству территорий поселения в период с 05 мая по 04 июня 2025 года.
2. Утвердить план месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния населённых пунктов (приложение № 1)
3. Руководителям учреждений, индивидуальным предпринимателям и жителям посёлка организовать наведения порядка на территориях, прилегающих к зданиям, торговым точкам и жилым домам. С придворовых территорий убрать мусор, дрова, технику, металлолом и прочее.
4. 6 мая и 22 мая объявить днями всеобщего субботника по уборке улиц.
5. ТБО вывозить на специально отведённые территории.
6. По окончании месячника административной комиссии организовать рейд по проверке уборки территории (приложение №2)
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.А.Данилов

Ентаульского сельсовета

Приложение 1

к постановлению главы администрации

Ентаульского сельсовета

от 05.05.2024 года № 19

П Л А Н

мероприятий по проведению месячника по благоустройству населённых пунктов Ентаульского сельсовета в мае - июне 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный**  **за исполнение** | **Исполнитель** |
| 1. | Провести субботник по уборке придомовых территорий населенного пункта и улиц  д. Михайловка | До 07/05.  2025 г. | Глава администрации  Депутат  Остапенко Л.Т. | Население д. Михайловка, РЦ «Счастье» |
| 2. | Провести субботник по уборке придомовых территорий населенного пункта и улиц  с. Ентауль | До 15.05.  2025 г. | Глава администрации  Депутат  Будов С.А. | Население с. Ентауль |
| 3 | Провести субботник по уборке придомовых территорий населенного пункта и улиц  п.Красные Ключи | До 07.05.  2025 г. | Глава администрации  Депутаты  Пильчук С.А.  Васильев В.Н  Бехлер Н.В.  Вербицкий А.М.  Лейтнер Л.М. | Население п.Красные Ключи |
| 4. | Провести уборку территории образовательного учреждения, территорию СДК и СБ, торговых точек, расположенных на территории поселения | До 07.05.  2025 г. | Руководители учреждений, индивидуальные предприниматели | Работники учреждений, учащиеся МКОУ «Красноключинская СОШ», индивидуальные предприниматели, |
| 5. | Провести уборку придомовых территорий во всех сельских населенных пунктах поселения от дров, металлолома, старой техники и прочего мусора, обязательно освободить кюветы от мусора | Весь период месячника | Глава администрации, депутаты | Частные домовладельцы |
| 6. | Провести работы по облагораживанию детской площадки в п. Красные Ключи | Весь период месячника | Глава администрации, спонсоры, волонтёры, добровольцы | Население, добровольцы |
| 7. | Провести работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территориях сельских населенных пунктов | Весь период | Глава администрации,  ИП. | Население, депутаты, ИП |
| 8. | Провести работы по уборке территории общественных кладбищ всех населённых пунктов | до  20.06.  2024 г. | Глава администрации | Население, волонтёры, |

Приложение 2

к постановлению главы администрации

Ентаульского сельсовета

от 05.05.2025г. № 19

**С О С Т А В**

**Административной комиссии**

**Ентаульского сельсовета**

1. Данилов Сергей Александрович - председатель АК, Глава сельсовета
2. Пильчук Сергей Алексеевич – заместитель председателя комиссии, директор МКОУ «Красноключинская СОШ»
3. Лейтнер Людмила Михайловна – специалист администрации сельсовета
4. Васильев Валерий Николаевич – председатель Ентаульского сельского Совета депутатов
5. Бехлер Наталья Викторовна - заведующая Красноключинским СДК