РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2023 с.Межово № 108

Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Межовского сельсовета от 14.08.2013 № 44 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Межовского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом Межовского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета» согласно приложениям.

2. Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проектах бюджета муниципального образования Межовский сельсовет на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Межовского сельсовета.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Межовского сельсовета:

- от 01.11.2013 № 57 ««Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета»;

- от 30.10.2014 № 41 «О внесении изменений в постановление администрации Межовского сельсовета Большемуртинского района от 21.10.2013 года № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета на 2014-2016 годы»;

- от 30.10.2015 № 124 «О внесении изменений в постановление администрации Межовского сельсовета Большемуртинского района от 21.10.2013 года № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета» (в редакции постановления № 41 от 30.10.2014)

- от 01.11.2016 № 118 «О внесении изменений в постановление администрации Межовского сельсовета Большемуртинского района от 21.10.2013 года № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета» (в редакции постановления № 41 от 30.10.2014);

- от 31.10.2017 № 49 «О внесении изменений в постановление администрации Межовского сельсовета Большемуртинского района от 21.10.2013 года № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета» (в редакции постановления № 41 от 30.10.2014, № 124 от 30.10.2015, № 118 от 01.11.2016);

- от 01.11.2018 № 61 «О внесении изменений в постановление администрации Межовского сельсовета Большемуртинского района от 21.10.2013 года № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета» (в редакции постановлений от 30.10.2014 № 41, от 30.10.2015 № 124, от 01.11.2016 № 118, от 31.10.2017 № 49);

- от 01.11.2019 № 90 «О внесении изменений в постановление администрации Межовского сельсовета Большемуртинского района от 21.10.2013 года № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета» (в редакции постановлений от 30.10.2014 № 41, от 30.10.2015 № 124, от 01.11.2016 № 118, от 31.10.2017 № 49, от 01.11.2018№ 61);

- от 02.11.2020 № 61 «О внесении изменений в постановление администрации Межовского сельсовета Большемуртинского района от 21.10.2013 года № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета» (в редакции постановлений от 30.10.2014 № 41, от 30.10.2015 № 124, от 01.11.2016 № 118, от 31.10.2017 № 49, от 01.11.2018 № 61, от 01.11.2019 № 90);

- от 01.11.2021 № 79 «О внесении изменений в постановление администрации Межовского сельсовета Большемуртинского района от 21.10.2013 года № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета» (в редакции постановлений от 30.10.2014 № 41, от 30.10.2015 № 124, от 01.11.2016 № 118, от 31.10.2017 № 49, от 01.11.2018 № 61, от 01.11.2019 № 90, от 02.11.2020 №61)

- от 25.07.2022 № 62 «О внесении изменений в постановление администрации Межовского сельсовета Большемуртинского района от 21.10.2013 года № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета» (в редакции постановлений от 30.10.2014 № 41, от 30.10.2015 № 124, от 01.11.2016 № 118, от 31.10.2017 № 49, от 01.11.2018 № 61, от 01.11.2019 № 90, от 02.11.2020 №61, от 01.11.2021 № 79);

- 01.11.2022 № 93 «О внесении изменений в постановление администрации Межовского сельсовета Большемуртинского района от 21.10.2013 года № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета» (в редакции постановлений от 30.10.2014 № 41, от 30.10.2015 № 124, от 01.11.2016 № 118, от 31.10.2017 № 49, от 01.11.2018 № 61, от 01.11.2019 № 90, от 02.11.2020 № 61, от 01.11.2021 № 79, от 25.07.2022 № 62)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке и распространяет своё действие на правоотношения возникшие с 1 января 2024 года.

Глава сельсовета Н.М.Алексеева

Информационный бюллетень муниципальных органов Межовского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края от 10.11.2023 № 17 (230)

|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению администрации |
| Межовского сельсовета |
| от 01.11.2023г. № 108 |
|  |
|  |
|  |
|  |

**1. ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета». |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Администрации Межовского сельсовета от 14.08.2013 № 44 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Межовского сельсовета, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Межовского сельсовета |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Межовского сельсовета |
| Цели Программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Увеличение срока службы дорожных покрытий.  Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования. |
| Задачи Программы | Ремонт улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; улучшение их транспортного эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Целевые показатели и показатели результативности Программы | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Межовский сельсовет. |
| Ресурсное обеспечение  Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего – 4032,4 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2023 год – 1933,5 тыс. рублей  2024 год – 716,6 тыс. рублей  2025 год - 687,7 тыс.рублей  2026 год - 694,6 тыс.рублей  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2026 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета Межовского сельсовета. |

**2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития**

Настоящая Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Межовского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Межовского сельсовета составляет 29,6 км, в том числе 4,8 км в асфальтобетонном исполнении; в гравийно-щебенистом исполнении 24,4; грунтовая – 0,4 км.

Состояние значительной части 50% автомобильных дорог общего пользования на территории Межовского сельсовета неудовлетворительное. Наиболее распространенными дефектами автомобильных дорог являются износ, выбоины. Причина в систематическом не до ремонте дорог.

Проблема не до ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Межовского сельсовета носит системный характер. Осмотр автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Межовского сельсовета после передачи их в собственность сельских поселений показала необходимость проведения работ по ремонту в том или ином объеме на большинстве автомобильных дорог. Необходимым условием проведения работ по содержанию и ремонту дорог за счет бюджетных средств является наличие утвержденной в установленном порядке сметной документации.

Планируемый ремонт дорог общего пользования местного значения Межовского сельсовета на период с 2024 по 2026 год затрагивает все населенные пункты Межовского сельсовета.

**3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития.**

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства на долгосрочный период.

В соответствии с приоритетами определены цели Программы:

- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; увеличение срока службы дорожных покрытий;

-обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования.

Достижение цели обеспечивается:

сохранением существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет проведения работ по их содержанию и ремонту.

**4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы**

Решение задач Программы достигается реализацией Подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

**5. Прогноз конечных результатов программы**

Конечными результатами реализации Программы являются:

улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах поселения;

повышение комфортности условий проживания населения на территории Межовского сельсовета.

**6. Перечень подпрограмм, сроков их реализации   
и ожидаемых результатов**

В рамках Программы реализуются следующие Подпрограммы:

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Межовского сельсовета» (приложение № 3 к программе);

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Межовского сельсовета» являются:

увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень целевых индикаторов программы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении 1 к программе.

**7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы**

Общий объем финансирования Программы составляет 4032,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023г. – 1933,5 тыс. руб.

2024г. – 716,6 тыс. руб.

2025г. – 687,7 тыс. руб.

2026г. – 694,6 тыс. руб.

Перечень мероприятий программы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении 2 к программе.

Приложение № 1

к Программе «Развитие улично-дорожной

сети Межовского сельсовета»

**Перечень целевых индикаторов программы «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Цель,  целевые индикаторы** | **Ед. измерен.** | **Источник  информации** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** |
| **Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Межовского сельсовета»** | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | |
|  | Целевые индикаторы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (стат. отчет ф. 3-ДГ (мо)) | % | Отчетность администрации Межовского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к программе «Развитие улично-дорожной

сети Межовского сельсовета»

**Перечень мероприятий программы «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы и подпрограммы** | **ГРБС** | **Код бюджетной классификации** | | | | | **Расходы (тыс.руб.) годы** | | | | | | **Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)** |
| **ГРБС** | | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** |  | **Очередной финансовый год** | **Первый год планового периода** | **Второй год планового периода** | **Итого на**  **период** | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Развитие улично-дорожной сети** |  |  | |  |  |  | 1933,5 | 716,6 | 687,7 | 694,6 | 4032,4 | |
| **Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Межовского сельсовета** | | | | | | | | | | | | | |
| Цель программы | **Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение срока службы дорожных покрытий** | | | | | | | | | | | | |
| Задача | **Ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Межовс  кого сельсо-  вета | | 816  816 | 0409  0409 | 0300081010  0310081070 | 244  244 | 737,5  1196,0 | 716,6 | 687,7 | 694,6 | 2836,4  1196,0 | . | |

Приложение № 3

к Программе «Развитие улично-дорожной

сети Межовского сельсовета »

Подпрограмма 1

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Межовского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Межовского сельсовета» (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Межовского сельсовета». |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Межовского сельсовета |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Межовского сельсовета  Строительные организации, специализирующиеся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ. |
| Цель Подпрограммы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Увеличение срока службы дорожных покрытий.  Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования. |
| Задачи Подпрограммы | Ремонт улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; улучшение их транспортного эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Межовский сельсовет. |
| Ресурсное обеспечение  Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего – 4032,4 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2023 год – 1933,5 тыс. рублей  2024 год – 716,6 тыс. рублей  2025 год - 687,7 тыс.рублей  2026 год - 694,6 тыс.рублей  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2026 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения |

**2. Основные разделы Подпрограммы**

**2.1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Межовского сельсовета составляет 29,6 км,

в том числе 4,8 км в асфальтобетонном исполнении;

0,4 км – грунтовых дорог.;

в гравийно-щебенистом исполнении 24,4 км.

Состояние значительной части 14,8 км 50% автомобильных дорог общего пользования на территории Межовского сельсовета не отвечает нормативным требованиям.

Наиболее распространенными дефектами автомобильных дорог являются износ, выбоины. Причина в систематическом не до ремонте дорог.

Проблема не до ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Межовского сельсовета носит системный характер. Осмотр автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Межовского сельсовета после передачи их в собственность сельских поселений показала необходимость проведения работ по ремонту в том или ином объеме на большинстве автомобильных дорог. В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно – климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта дорог.

Необходимым условием проведения работ по содержанию и ремонту дорог за счет бюджетных средств является наличие утвержденной в установленном порядке сметной документации.

Планируемый ремонт дорог общего пользования местного значения Межовского сельсовета затрагивает все населенные пункты Межовского сельсовета.

**2.2. Основные цели, задачи выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы**

Основными целями настоящей Подпрограммы являются:   
- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- выполнение работ по ремонту, реконструкции существующей улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Межовского сельсовета.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа состояния улично-дорожной сети Межовского сельсовета.

Целевыми индикаторами, позволяющими, измерить достижение цели Подпрограммы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении 1 к Подпрограмме.

**2.3. Механизм реализации Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств дорожного фонда Красноярского края, долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в Большемуртинском районе», муниципального дорожного фонда Межовского сельсовета.

Перечень мероприятий Подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Межовского сельсовета» приведен в приложении 2 к Подпрограмме.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Межовского сельсовета.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Межовского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края.

Администрация Межовского сельсовета осуществляет:

1) реализацию мероприятий Подпрограммы;

2) контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы;

3) финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета в пределах средств предусмотренных Подпрограммой;

4) контроль за целевым использованием финансовых средств.

**2.4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы составит: 4032,4 тыс. руб. в том числе

за счет краевых и районных средств

2023 год - 1196,0,0 тыс. руб.

за счет средств муниципального дорожного фонда:

2023г. – 737,5 тыс. руб.

2024г. – 716,6 тыс. руб.

2025г. – 687,7тыс. руб.

2026г. – 694,6 тыс. руб.

**2.5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы**

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит добиться улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах поселения; повышение комфортности условий проживания населения на

территории Межовского сельсовета.

Приложение № 1

к подпрограмме « Ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования местного значения

на территории Межовского сельсовета»

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения на территории Межовского сельсовета»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Цель,  целевые индикаторы** | **Ед. измерен.** | **Источник  информации** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Подпрограмма 1 «**Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Межовского сельсовета» | | | | | | |  |
|  | Цель подпрограммы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | |
|  | Целевые индикаторы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (стат. отчет ф. 3-ДГ (мо)) | % | Отчетность администрации Межовского сельсовета | **0** | **0** | **0** | **0** |

Приложение 2

к подпрограмме « Ремонт и содержание

автомобильных дорог общего

пользования местного значения на

территории Межовского сельсовета»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного**

**значения на территории Межовского сельсовета»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы и подпрограммы** | **ГРБС** | **Код бюджетной классификации** | | | | | | **Расходы (тыс.руб.) годы** | | | | | | | **Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)** |
| **ГРБС** | | **РзПр** | | **ЦСР** | **ВР** |  | **Очередной финансовый год** | | | **Первый год планового периода** | **Второй год планового периода** | **Итого на**  **период** |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 |
| **Развитие улично-дорожной сети** |  |  | |  | |  |  | 1933,5 | | 716,6 | | 687,7 | 694,6 | 4032,4 |
| **Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Межовского сельсовета** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель программы | **Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение срока службы дорожных покрытий** | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача | **Ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Адми  нистра  ция  Межовс  кого сельсо-  вета | | 810  810 | | 0409  0409 | 0300081010  0310081070 | 244  244 | 737,5  1196,0 | 716,6 | | 687,7 | | 694,6 | 2836,4  1196,0 | . |