РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2024                                  п. Раздольное                                          № 13

О подготовке  к паводку  в 2024 году.

На основании  ст.14 ФЗ-131  от 06.10.2003г  « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на водных объектах поселения, защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья 2024 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период половодья на реке Бобровка, согласно приложения № 1.

- Противопаводковой комиссии, совместно с администрацией поселения, определить:

–  места временного размещения  эвакуированного населения и решить вопросы по обеспечению  этого населения продуктами питания и первой необходимости;

- места размещения  животных.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу  после официального опубликования(обнародования) в установленном порядке.

Глава сельсовета                                                                             Г.Н.Доронин

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА ПАВОДКА, БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ,СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ПЕРИОД ПОЛОВОДЬЯ НА РЕКЕ БОБРОВКА В ПОС. РАЗДОЛЬНОЕ В 2024 ГОДУ.

| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнений | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение мест размещения эвакуируемых из зон подтопления(затопления)населения и животных | 15.04.2024 | Глава сельсовета, противопаводковая комиссия. |
| 2 | Произвести очистку крыш и кюветов от снега | До начала паводкового периода | Глава сельсовета, депутаты |
| 3 | Организация работ по привлечению населения к работам по безаварийному пропуску паводка. | Весь период паводка | Глава сельсовета, депутаты |
| 4 | Информирование населения о паводковой обстановке на территории поселения | Весь период паводка | Глава сельсовета, депутаты |
| 5 | Определение количества автотранспортных средств для вывоза населения, имущества и животных из зон подтопления | 20.05.2024 | Глава сельсовета |
| 6 | Организация обеспечения эвакуируемого населения 2-х разовым горячим питанием. | По необходимости. | Глава сельсовета, противопаводковая комиссия. |
| 7 | Поадресное составление списков населения, попадающих в зону подтопления (затопления) | 15.04.2024 | Специалист сельсовета Филина Т.И. |
| 8 | Оборудование рабочих мест для членов противопаводковой комиссии | По необходимости | Зам.главы сельсовета Грабарь В.С |
| 9. | Организация контроля за санитарно-эпидемиологическим режимом, качеством воды и продуктов питания в зонах затопления паводковыми водами. | В паводковый период | Зав. ФАПами. |