РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2022 г                                               п.Раздольное                                                               № 49

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета».

В соответствии со ст.179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Раздольненского сельсовета от 29.08.2013 №59 «Об утверждении  перечня муниципальных программ  Раздольненского сельсовета», руководствуясь Уставом  Раздольненского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную  программу «Развитие улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета»,  согласно приложению № 1, приложению № 2

2. Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программах, в проектах бюджета муниципального образования Раздольненский сельсовет на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программ.

3. Установить, что в ходе реализации Программ мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Раздольненского сельсовета.

4.Признать утратившими силу:

Постановление № 73 от 14.11.2013г  «Об утверждении муниципальной программы « Развитие улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета»;

Постановление от 30.10.2014 № 53 « О внесении изменений в постановление № 73 от 14.11.2013г  «Об утверждении муниципальной программы « Развитие улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета».

Постановление от 30.10.2015 № 65а « О внесении изменений в постановление № 73 от 14.11.2013г  «Об утверждении муниципальной программы « Развитие улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета».

Постановление от 03.11.2016 № 84 « О внесении изменений в постановление № 73 от 14.11.2013г  «Об утверждении муниципальной программы « Развитие улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета».

Постановление от 01.11.2017 № 55 « О внесении изменений в постановление № 73 от 14.11.2013г  «Об утверждении муниципальной программы « Развитие улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета».

Постановление от 01.11.2018 № 60 « О внесении изменений в постановление № 73 от 14.11.2013г  «Об утверждении муниципальной программы « Развитие улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета».

Постановление от 01.11.2019 № 62« О внесении изменений в постановление № 73 от 14.11.2013г  «Об утверждении муниципальной программы « Развитие улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета».

Постановление от 01.11.2020 № 59 « О внесении изменений в постановление № 73 от 14.11.2013г  «Об утверждении муниципальной программы « Развитие улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета».

Постановление от 01.11.2021 № 73 « О внесении изменений в постановление № 73 от 14.11.2013г  «Об утверждении муниципальной программы « Развитие улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета».

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в установленном  порядке и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1.01.2023 года.

Глава сельсовета                                                                                                Г.Н.Доронин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие улично-дорожной сети  Раздольненского  сельсовета

2021 – 2025 годы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Администрации Раздольненского сельсовета от 29.08.2013 № 59 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Раздольненского сельсовета, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Раздольненского сельсовета |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Раздольненского сельсовета Строительные организации, специализирующиеся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ |
| Цель программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; Увеличение срока службы дорожных покрытий; Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования. |
| Задачи программы | Ремонт и содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; улучшение их транспортного эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Целевые индикаторы программы | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (0,02% ежегодно) Выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения на территории Раздольненского сельсовета |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2025 годы |
| Ресурсное обеспечение программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 4546,1 тыс.руб. , в том числе: 2021- 533,8 тыс.руб. 2022- 1041,7 тыс.руб. 2023- 1147,2 тыс.руб. 2024- 918,6 тыс.руб. 2025- 904,8 тыс.руб. |

2. Основные разделы Программы

2.1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости разработки Программы

В современных условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. При постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно – климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта и содержания  дорог.

Наиболее распространенными дефектами автомобильных дорог являются износ, выбоины, задержка водостоков из-за отсутствия водоотводных труб и кюветов.

Мероприятия Программы на 2021-2025 годы направлены на ремонт, строительство,   реконструкцию и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.2. Основные цели, задачи и сроки выполнения Программы, целевые индикаторы

Основными  целями настоящей Программы являются: 
- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

-  выполнение работ по ремонту, реконструкции существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-  улучшение их транспортного эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения;

- выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Раздольненского сельсовета.

Сроки реализации Программы: 2021 – 2025 годы.

Выбор мероприятий Программы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Программа, результатами анализа состояния улично-дорожной сети в населённых пунктах на территории  Раздольненского сельсовета.

Дополнительная финансовая поддержка муниципального образования на осуществление деятельности, связанной непосредственно с дорожным хозяйством, в рамках Программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета.

Целевыми индикаторами, позволяющими, измерить достижение цели Программы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения на территории Раздольненского сельсовета

Перечень целевых индикаторов Программы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении 1 к Программе.

2.3. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Красноярского края и муниципального дорожного фонда Раздольненского сельсовета.

Субсидии из краевого бюджета предоставляются бюджету Раздольненского сельсовета на развитие и модернизацию улично-дорожной сети муниципального образования.

Перечень мероприятий Программы «Ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Раздольненского сельсовета» приведен в приложении 2 к Программе.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Раздольненского сельсовета.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Порядок и условия предоставления и расходования субсидии бюджету муниципального образования Раздольненский сельсовет на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельсовета определяются приложением 1 к подразделу 2.3 Программы.

Администрация Раздольненского сельсовета осуществляет:

1) реализацию мероприятий Программы;

2) контроль за выполнением мероприятий Программы;

3) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета в пределах средств предусмотренных Программой;

4) контроль за целевым использованием финансовых средств.

2.4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства районного бюджета и средства муниципального дорожного фонда.

Общий объем финансирования Подпрограммы 2021 – 2025 годы составит: 4546,1 тыс. руб. в том числе за счет средств районного бюджета:

2021-     533,8  тыс.руб.

2022-     1041,7 тыс.руб.

2023-     1147,2  тыс.руб.

2024-     918,6  тыс.руб.

2025-     904,8  тыс.руб.

за счет средств муниципального дорожного фонда: всего 1487,0 тыс.руб.

2021 год –  149,5 тыс.руб.

2022 год -   310,6 тыс.руб.

2023 год-    323,2 тыс.руб.

2024 год-    341,8 тыс.руб.

2025 год-    361,9 тыс.руб.

Подпрограмма 1

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Раздольненского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Ремонт и содержание улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие дорожной сети Раздольненского сельсовета |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Раздольненского сельсовета |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Раздольненского сельсовета Строительные организации, специализирующиеся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ. |
| Цель Подпрограммы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; Увеличение срока службы дорожных покрытий; Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования. |
| Задачи Подпрограммы | Ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; улучшение их транспортного эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Целевые показатели Подпрограммы | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Раздольненского сельсовета. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2021-2025 годы |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет всего 4546,1 тыс.руб., в том числе: 2021- 533,8 тыс.руб. 2022- 1041,7 тыс.руб. 2023- 1147,2 тыс.руб. 2024- 918,6 тыс.руб. 2025- 904,8 тыс.руб. |

2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Общая протяженность автомобильных дорог в границах Раздольненского сельсовета составляет 15,7 км, в том числе:

В современных условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. При постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно – климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта дорог.

Наиболее распространенными дефектами автомобильных дорог являются износ, выбоины, задержка водостоков из-за отсутствия водоотводных труб и кюветов.

Мероприятия Подпрограммы на 2021-2025 годы направлены на ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.2. Основные цели, задачи и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Основными целями настоящей Подпрограммы являются: 
- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

-  выполнение работ по ремонту, реконструкции существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-  улучшение их транспортного эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения;

- выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Раздольненский сельсовет.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа состояния улично-дорожной сети поселения.

Дополнительная финансовая поддержка муниципального образования на осуществление деятельности, связанной непосредственно с дорожным хозяйством, в рамках Подпрограммы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета.

Целевыми индикаторами, позволяющими, измерить достижение цели Подпрограммы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении 1 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств  муниципального дорожного фонда Раздольненского сельсовета.

Перечень мероприятий Подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Раздольненского сельсовета» приведен в приложении 2 к Подпрограмме.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация .

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Порядок и условия предоставления и расходования субсидии бюджету муниципального образования Раздольненский сельсовет на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения определяются приложением 1 к подразделу 2.3 Подпрограммы.

Администрация Раздольненского сельсовета  осуществляет:

1) реализацию мероприятий Подпрограммы;

2) контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы;

3) финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета в пределах средств предусмотренных Подпрограммой;

4) контроль за целевым использованием финансовых средств.

2.4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства  бюджета Раздольненского сельсовета.

Общий объем финансирования Подпрограммы 2021 – 2025 годы составит: 1487,0 тыс. руб. в том числе

за счет средств муниципального дорожного фонда:

2021 год –  149,5 тыс.руб.

2022 год -   310,6 тыс.руб.

2023 год-    323,2 тыс.руб.

2024 год-    341,8 тыс.руб.

2025 год-    361,9 тыс.руб.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит добиться снижения влияния неудовлетворительных дорожных условий на безопасность дорожного движения; улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах поселения; обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям, а также повысить комфортность условий проживания населения.

Приложение № 1

к Программе «Развитие улично-дорожной

сети  Раздольненского сельсовета »

Перечень целевых индикаторов программы «Развитие улично-дорожной сети Раздольненского сельсовета»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы |  | Ед. измерен. | Источник информации |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Раздольненского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы |  | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (стат. отчет ф. 3-ДГ (мо)) |  | % | Отчетность администрации Раздольненского сельсовета |  |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Раздольненского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  |  | Безопасность дорожного движения на территории Раздольненского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Раздольненского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах на территории Раздольненского сельсовета; Сокращение количества нарушений правил дорожного движения у участников дорожного движения. |  | % | Отчетность администрации Раздольненского сельсовета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 1

к подпрограмме  «Развитие улично-дорожной

сети  Раздольненского сельсовета»

Перечень мероприятий программы «Развитие улично-дорожной сети  Раздольненского сельсовета»

| Наименование программы и подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.) годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год |  | Первый год планового периода |  | Второй год планового периода |  | Итого на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |  |
| Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,8 |  | 1041,7 | 1147,2 |  | 918,6 |  | 904,8 |  | 4546,1 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Раздольненского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение срока службы дорожных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача | Ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Раздольненского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . 2021г Зимняя чистка дорог п.Разд, п.Луг, д.Орл, д.Черн. п.Язаевка- 242 км. 2022 г Зимняя чистка дорог: п.Язаевка- 25 км. п.Раздольное- 23 км. п.Луговское- 27 км. д.Орловка- 8 км., д.Черняевка-3,9 км.. Ямочный ремонт дорог: п.Язаевка-1,5 км. Разработка проектов организации дорожного движения: протяж-сть- 19,8 км.. |  |  |
| Проведение мероприятий, направленных на содержание дорожной сети за счет средств муниципальных дорожных фондов |  | 828 | 0409 | 0310081010 | 244 |  |  |  | 149,5 |  | 310,6 |  | 323,2 |  | 341,8 | 361,9 |  | 1487,0 |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | 828 | 0409 | 031007508 | 244 |  |  |  | 384,3 |  | 505,0 |  |  |  |  |  |  | 889,3 |  | 2021 г п.Раздольное Нарезка кюветов- 0,200(отвал земли) м3 Дор покрытие- 15,9м2 Устр-во водоотв канавов- 122,5 м в 100 м3 Зимняя чистка дорог п.Раздольное -125 км, п.Разд, Рем дор пол и профил- 89 м2 д.Черняевка ул.Зеленая- 45 км п.Язаевка -128 км. 2022 г Асфальтирование дорог: п.Раздольное-326 кв.м. Нарезка кюветов и замена дорожных труб-50 кв.м. п.Луговское |  |  |
| Проведение мероприятий, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Большемуртинского района |  | 828 | 0409 | 031008102 | 244 |  |  |  |  |  | 105,5 |  |  |  |  |  |  | 105,5 |  | Подготовка тех.планов на дороги: п.Раздольное:ул.Заречная, пер.Лесной,пер.Клубный,д. Орловка ул.Лесная. |  |  |
| Проведение мероприятий, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета Большемуртинского района |  | 828 | 0409 | 031008107 | 244 |  |  |  |  |  | 120,6 |  | 824,0 |  | 576,8 | 542,9 |  | 2064,3 |  | Подготовка тех.планов на дороги: п.Луговское:ул. Речная, ул.Центральная,ул.На горная (тех планы и образ зем участков) Разработка проектов организации дорожного движения- 19,8 км.. |  |  |
| Подпрограмма 2«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Раздольненского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков, ремонт пешеходных тротуаров) Оформление документации на автомобильные дороги, , принадлежащие поселению | Администрация Раздольненского сельсовета | 828 828 828 828 828 | 0409 0409 0409 0409 0409 | 0328104 0317508 0318101 0318102 0318107 | 244 244 244 244 244 |  |  |  | 31,9 |  | 0,8 94,4 56,5 83,4 |  |  |  |  |  |  |  | 31,9 0,8 94,4 56,5 83,4 |  | 2021 г Приобретение и установка дорожных знаков. Оформление документации на автомобильные дороги , принадлеж поселению: п.Раздольное пер.Лесной 2022 г Разработка проектов организации дорожного движения: протяж-сть- 19,8 км.. Подготовка тех.планов на дороги: п.Раздольное:ул.Заречная, пер.Лесной,пер.Клубный,д. Орловка ул.Лесная. Подготовка тех.планов на дороги: п.Луговское:ул. Речная, ул.Центральная,ул.На горная (тех планы и образ зем участков) Разработка проектов организации дорожного движения- 19,8 км.. |  |