РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03. 2024 года с. Юксеево № 10

О подготовке к паводку 2024 года

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременной подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на 2024 год на территории сельсовета, предупреждения чрезвычайной ситуации на водных объектах сельсовета, защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья на реке Енисей и его притоках в 2024 году, руководствуясь статьёй 20 Устава Юксеевского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья и ледохода на реке Енисей в 2024 году, согласно приложению № 2.

3.Администрации МКОУ «Юксеевская СОШ» (Михайловой С.П.) в срок до 10 апреля 2024 года представить в администрацию сельсовета списочный состав учащихся, работников школы, дошкольников и работников детского садика подлежащих эвакуации на случай возможного подтопления. Отдельно предоставить план проведения тренировок по эвакуации и сохранности материальных ценностей.

4. Рекомендовать главному лесничему Юксеевского лесничества (Запевалову А.В.), председателю СПК «Колхоза «Рассвет» Казённому А.П. в срок до 10 апреля 2024 года создать мобильные бригады для оказания помощи жителям при эвакуации в случае подтопления.

5. Определить здание МКОУ «Юксеевская СОШ» и Юксеевский сельский дом культуры – филиал МБУК «Централизованная клубная система Большмуртинского района», местом временного проживания эвакуированного населения из зон подтопления.

4. Постановление администрации Юксеевского сельсовета № 12а от 27 марта 2023 года «О подготовке к паводку 2023 года» считать утратившим силу.

5. Специалисту администрации сельсовета Стасевой О.В. довести данное постановление до сведения всех руководителей предприятий, учреждений и организаций находящихся на территории сельсовета, депутатов Юксеевского сельского Совета депутатов.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в «Ведомостях муниципальных органов Юксеевского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края».

Глава сельсовета Д.Ф. Мулюшкин

Приложение № 1 к постановлению администрации

Юксеевского сельсовета

№ 10 от 06.03.2024г.

**Состав**

**противопаводковой комиссии**

Мулюшкин Демид Федорович - Глава сельсовета, председатель комиссии

Мишустин Виктор Александрович - Заместитель председатель сельского

Совета депутатов, заместитель

председателя комиссии.

(по согласованию).

Чепкасова Татьяна Николаевна - специалист 1-й категории администрации

сельсовета, секретарь комиссии.

**Члены комиссии**:

Оленев Виталий Леонидович - работник «Свинокомплекс «Красноярский» (по

согласованию)

Энслингер Вячеслав Николаевич - депутат сельского Совета депутатов

(по согласованию).

Егоров Валерий Семенович - водитель администрации сельсовета

Пурлушкин Эдуард Геннадьевич - депутат сельского Совета депутатов

(по согласованию).

Запевалов Андрей Васильевич - лесничий Юксеевского участкового Лесничества

(по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению администрации

Юксеевского сельсовета

№ 10 от 06.03.2024г.

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода на реке Енисей 2024г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. | Определение мест размещения эвакуированных из зон подтопления. | до 15.04.2024г. | Мишустин В.А. зам.пред. комиссии. |
| 2. | Составление перечня объектов попадающих в зону подтопления: объекты обеспечения, жизнеобеспечения | до 10.04.2024г. | Мишустин В.А. зам. пред. комиссии. |
| 3. | Организация работы по привлечению населения к работам по безаварийному пропуску паводка 2024г. | Весь период | Глава сельсовета, пред. комиссии Мулюшкин Д.Ф.../депутаты сельского Совета депутатов/ |
| 4. | Подготовить перечень жилых домов находящихся в зоне подтопления с проживающими, с указанием Ф.И.О. и возраста. Отдельно выделить жителей нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (дети, инвалиды, люди пожилого возраста) | до 07.04.2024г. | Стасева О.В. специалист администрации сельсовета. |
| 5. | Подготовка памятки действия населения в случае подтопления. Распространение памяток действия населения в случае подтопления. | до 10.04.2024г. | Маликова М.М. зам. главы сельсовета, депутаты сельского Совета |
| 6. | Организовать и обеспечить наблюдение гидрологического режима на притоках реки Енисей, информировать в случае необходимости администрацию сельсовета о сложившейся ситуации для принятия неотложных мер. Создание поста наблюдения гидрологического режима на притоках реки Енисей. | до 15.04.2024г. | Энслингер В.Н. Пурлушкин Э.Г., члены  комиссии (по согласованию) |
| 7. | Составление договоров на поставку продуктов питания, материальных средств первой необходимости для обеспечения населения в случае подтопления. | до 08.05.2024г. | Чепкасова Т.Н. секретарь противопаводковой комиссии. |
| 8. | Контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом, качеством питьевой воды | Весь период | Ламзина С.Р, зав. ФАП с. Юксеево (по согласованию) |
| 9. | Заключение договоров с частными лицами-владельцами лодок по привлечению плавсредств для эвакуации населения | до 20.05.2024г. | Глава сельсовета, Мулюшкин Д.Ф. |