РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04. 2022 года с. Юксеево № 16

О подготовке к паводку 2022 года

 В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременной подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на 2022 год на территории сельсовета, предупреждения чрезвычайной ситуации на водных объектах сельсовета, защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья на реке Енисей и его притоках в 2022 году, руководствуясь статьёй 20 Устава Юксеевского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить состав противопаводковой комиссии согласно приложению № 1.

 2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья и ледохода на реке Енисей в 2022 году, согласно приложению № 2.

 3.Администрации МКОУ «Юксеевская СОШ» (Карповой З.В.) в срок до 10 апреля 2022 года представить в администрацию сельсовета списочный состав учащихся, работников школы, дошкольников и работников детского садика подлежащих эвакуации на случай возможного подтопления. Отдельно предоставить план проведения тренировок по эвакуации и сохранности материальных ценностей.

 4. Рекомендовать главному лесничему Юксеевского лесничества (Запевалову А.В.), председателю СПК «Колхоза «Рассвет» Казённому А.П. в срок до 10 апреля 2022года создать мобильные бригады для оказания помощи жителям при эвакуации в случае подтопления.

 5. Определить здание МКОУ «Юксеевская СОШ» и Юксеевский сельский дом культуры – филиал МБУК «Централизованная клубная система Большмуртинского района», местом временного проживания эвакуированного населения из зон подтопления.

 4. Постановление администрации Юксеевского сельсовета № 22 от 10 марта 2021года «О подготовке к паводку 2021года» считать утратившим силу.

 5. Специалисту администрации сельсовета Цветцих М.Д. довести данное постановление до сведения всех руководителей предприятий, учреждений и организаций находящихся на территории сельсовета, депутатов Юксеевского сельского Совета депутатов.

 6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в «Ведомостях муниципальных органов Юксеевского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края».

Глава сельсовета В.Р.Кин

 Приложение № 1 к постановлению администрации

 Юксеевского сельсовета

 № 16 от 01.04.2022г.

**Состав**

**противопаводковой комиссии**

Кин Виктор Райнгартович - Глава сельсовета, председатель комиссии

Мишустин Виктор Александрович - Заместитель председатель сельского

 Совета депутатов, заместитель

 председателя комиссии.

 (по согласованию).

Иванченко Людмила Александровна - специалист 1-й категории администрации

 сельсовета, секретарь комиссии.

**Члены комиссии**:

Оленев Виталий Леонидович - работник «Свинокомплекс «Красноярский» (по

 согласованию)

Кухарец Николай Николаевич - пенсионер (по согласованию)

Егоров Валерий Семенович - водитель администрации сельсовета

Ткачев Александр Викторович - депутат сельского Совета депутатов

 (по согласованию).

Запевалов Андрей Васильевич - лесничий Юксеевского участкового Лесничества

 (по согласованию).

 Приложение № 2 к постановлению администрации

 Юксеевского сельсовета

 № 16 от 01.04.2022г.

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода на реке Енисей 2022г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1.  | Определение мест размещения эвакуированных из зон подтопления. |  до 15.04.2022г. | Мишустин В.А. зам.пред. комиссии.  |
| 2. | Составление перечня объектов попадающих в зону подтопления: объекты обеспечения, жизнеобеспечения |  до 10.04.2022г. | Мишустин В.А. зам. пред. комиссии.  |
| 3. |  Организация работы по привлечению населения к работам по безаварийному пропуску паводка 2021г. | Весь период | Глава сельсовета, пред. комиссии Кин В.Р./депутаты сельского Совета депутатов/ |
| 4. | Подготовить перечень жилых домов находящихся в зоне подтопления с проживающими, с указанием Ф.И.О. и возраста. Отдельно выделить жителей нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (дети, инвалиды, люди пожилого возраста) |  до 07.04.2022г.  |  Цветцих М.Д., специалист администрации сельсовета. |
| 5. | Подготовка памятки действия населения в случае подтопления. Распространение памяток действия населения в случае подтопления. |  до 10.04.2022г. | Богомазова А.М., зам. главы сельсовета, депутаты сельского Совета |
| 6. | Организовать и обеспечить наблюдение гидрологического режима на притоках реки Енисей, информировать в случае необходимости администрацию сельсовета о сложившейся ситуации для принятия неотложных мер. Создание поста наблюдения гидрологического режима на притоках реки Енисей. |  до 15.04.2022г. |  Кухарец Н.Н., Ткачев А.В., членыкомиссии (по согласованию) |
| 7. | Составление договоров на поставку продуктов питания, материальных средств первой необходимости для обеспечения населения в случае подтопления. |  до 08.05.2022г. | Иванченко Л.А.., секретарь противопаводковой комиссии.  |
| 8. | Контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом, качеством питьевой воды | Весь период | Ламзина С.Р, зав. ФАП с. Юксеево (по согласованию) |
| 9. | Заключение договоров с частными лицами-владельцами лодок по привлечению плавсредств для эвакуации населения |  до 20.05.2022г. |  Глава сельсовета Кин В.Р.  |