РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЙТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2023                                                     с.Айтат                                             № 36

Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети   Айтатского сельсовета»

В соответствии со ст.179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Айтатского  сельсовета от 12.08.2013 № 17 «Об утверждении Порядка принятия решений  о разработке муниципальных программ  Айтатского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом Айтатского  сельсовета Большемуртинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети   Айтатского сельсовета»  согласно приложениям.

2. Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проектах бюджета муниципального образования Айтатский  сельсовет на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Айтатского  сельсовета.

4. Признать утратившими силу постановления  администрации  Айтатского   сельсовета:

- от 01.11.2013 № 22 ««Об утверждении  муниципальной программы «Развитие  улично-дорожной сети Айтатского сельсовета»;

- от 30.10.2014 № 26 «О внесении изменений в постановление администрации Айтатского сельсовета Большемуртинского района  от 01.11.2013 года № 22    «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие  улично-дорожной

сети Айтатского сельсовета на 2014-2016 годы»;

- от 30.10.2015 № 83 «О внесении изменений в постановление администрации Айтатского сельсовета Большемуртинского района  от 01.11.2013 года № 22    «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие  улично-дорожной

сети Айтатского сельсовета» (в редакции постановления от  30.10.2014 № 26)

- от 01.11.2016 № 65 «О внесении изменений в постановление администрации Айтатского сельсовета Большемуртинского района  01.11.2013 года № 22    «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие  улично-дорожной

сети Айтатского сельсовета» (в редакции постановления  от  30.10.2014 № 26);

- от 31.10.2017 № 49 «О внесении изменений в постановление администрации Айтатского сельсовета Большемуртинского района  от 01.11.2013 года № 22    «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие  улично-дорожной сети Айтатского сельсовета» (в редакции постановления от 30.10.2014 № 26, от 30.10.2015   № 83,   от 01.11.2016 № 65);

- от 01.11.2018 № 43  «О внесении изменений в постановление администрации Айтатского сельсовета Большемуртинского района от 01.11.2013 года № 22     «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие  улично-дорожной сети Айтатского сельсовета» (в редакции постановлений от 30.10.2014 № 26, от 30.10.2015 № 83, от 01.11.2016 № 65, от 31.10.2017 № 65);

-  от 01.11.2019 № 51 «О внесении изменений в постановление администрации Айтатского сельсовета Большемуртинского района от 01.11.2013 года № 22          «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие  улично-дорожной сети Айтатского сельсовета» (в редакции постановлений от 30.10.2014 № 26, от 30.10.2015 № 83, от 01.11.2016 № 65, от 31.10.2017 № 65, от  01.11.2018       № 43);

- от 02.11.2020 № 58 «О внесении изменений в постановление администрации Айтатского сельсовета Большемуртинского района от 01.11.2013 года № 22              «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие  улично-дорожной сети Айтатского сельсовета» (в редакции постановлений от 30.10.2014 № 26,              от 30.10.2015 № 83, от 01.11.2016 № 65, от 31.10.2017 № 65, от 01.11.2018        № 43, от 01.11.2019 № 51);

- от 01.11.2021 № 44 «О внесении изменений в постановление администрации Айтатского сельсовета Большемуртинского района от 01.11.2013 года № 22 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие  улично-дорожной сети Айтатского сельсовета» (в редакции постановления от 30.10.2014 № 26, от 01.11.2016 № 65, от 01.11.2018 № 43, от 01.11.2019 № 51, от 02.11.2020 № 58);

- от 01.11.2022 № 42 «О внесении изменений в постановление администрации Айтатского сельсовета Большемуртинского района от 01.11.2013 года № 22     «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие  улично-дорожной сети Айтатского сельсовета» (в редакции постановлений от 30.10.2014 № 26, от 01.11.2016 № 65, от 01.11.2018 № 43, от 01.11.2019 № 51, от 02.11.2020 № 58, от 01.11.2021 № 44);

2. Контроль за  исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке и распространяет своё действие на правоотношения возникшие  с 1 января 2024 года.

Глава  сельсовета                                                А.А.Бохан

Приложение

к Постановлению № 36 от 01.11.2023 года

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие улично-дорожной сети Айтатского сельсовета»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие улично-дорожной сети Айтатского  сельсовета»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Айтатского сельсовета» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Администрации Айтатского сельсовета от 12.08.2013 № 17 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Айтатский сельсовет Большемуртинского района Красноярского края» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Айтатского сельсовета |
| Подпрограмма | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Айтатского сельсовета |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Айтатского сельсовета Строительные организации, специализирующиеся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ |
| Цель программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; Увеличение срока службы дорожных покрытий; Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования. |
| Задачи программы | Ремонт и содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; улучшение их транспортного эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Целевые индикаторы программы | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (0,02% ежегодно) Выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения на территории Айтатского сельсовета |
| Сроки реализации программы | 2023 – 2026 годы |
| Ресурсное обеспечение программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 1317,1 тыс.руб. , в том числе: 2023- 619,8 тыс.руб. 2024- 238,0 тыс.руб. 2025- 228,5 тыс.руб. 2026- 230,8 тыс.руб. |

2. Основные разделы Программы

2.1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости разработки Программы

В современных условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. При постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно – климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта и содержания  дорог.

Наиболее распространенными дефектами автомобильных дорог являются износ, выбоины, задержка водостоков из-за отсутствия водоотводных труб и кюветов.

Мероприятия Программы на 2023 -2026 годы направлены на ремонт, строительство,   реконструкцию и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.2. Основные цели, задачи и сроки выполнения Программы, целевые индикаторы

Основными  целями настоящей Программы являются: 
- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

-  выполнение работ по ремонту, реконструкции существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-  улучшение их транспортного эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения;

- выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Айтатского сельсовета.

Сроки реализации Программы: 2023 – 2026 годы.

Выбор мероприятий Программы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Программа, результатами анализа состояния улично-дорожной сети в населённых пунктах на территории  Айтатского сельсовета.

Дополнительная финансовая поддержка муниципального образования на осуществление деятельности, связанной непосредственно с дорожным хозяйством, в рамках Программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети Айтатского сельсовета.

Целевыми индикаторами, позволяющими, измерить достижение цели Программы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения на территории Айтатского сельсовета

Перечень целевых индикаторов Программы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении 1 к Программе.

2.3. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Красноярского края и муниципального дорожного фонда Айтатского сельсовета.

Субсидии из краевого бюджета предоставляются бюджету Айтатского сельсовета на развитие и модернизацию улично-дорожной сети муниципального образования.

Перечень мероприятий Программы «Развитие улично-дорожной сети Айтатского сельсовета» приведен в приложении 2 к Программе.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Айтатского сельсовета.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация Айтатского сельсовета осуществляет:

1) реализацию мероприятий Программы;

2) контроль за выполнением мероприятий Программы;

3) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета в пределах средств предусмотренных Программой;

4) контроль за целевым использованием финансовых средств.

2.4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства районного бюджета и средства муниципального дорожного фонда.

Общий объем финансирования Подпрограммы 2023 – 2026 годы составит: 1317,1 тыс. руб. в том числе за счет средств районного бюджета:

2023-     392,0  тыс.руб.

2024-     0   тыс.руб.

2025-     0  тыс.руб.

2026-     0  тыс.руб.

за счет средств муниципального дорожного фонда: всего 925,1 тыс.руб.

2023 год-    227,8 тыс.руб.

2024 год-    238,0 тыс.руб.

2025 год-    228,5 тыс.руб.

2026 год-    230,8 тыс.руб.

Приложение № 1

к программе «Развитие улично-дорожной сети Айтатского сельсовета»

Перечень целевых индикаторов программы «Развитие улично-дорожной сети Айтатского сельсовета»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы |  | Ед. измерен. | Источник информации |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Айтатского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы |  | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (стат. отчет ф. 3-ДГ (мо)) |  | % | Отчетность администрации Айтатского сельсовета |  | 38 | 38 | 38 | 38 |

Приложение 2

к программе  «Развитие улично-дорожной

сети  Айтатского сельсовета»

Перечень мероприятий программы «Развитие улично-дорожной сети  Айтатского сельсовета»

| Наименование программы и подпрограммы |  | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс.руб.) годы |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС |  | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | Очередной финансовый год | Первый год год планового периода | Второй год планового периода | Итого на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |
| Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,8 | 238,0 | 228,5 | 230,8 | 1317,1 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Айтатского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы |  |  |  | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение срока службы дорожных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  | Ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |  | Администрация Айтатского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, направленных на содержание дорожной сети за счет средств муниципальных дорожных фондов |  |  | 802 |  | 0409 | 0310081010 | 244 |  | 227,8 | 238,0 | 228,5 | 230,8 | 925,1 | 1.Очистка дорог от снега в с.Айтат. 2. Очистка автомобильных дорог от снега в д.Малый Кантат. |  |  |

| Проведение мероприятий, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета Большемуртинского района |  | 802 | 0409 | 031008107 | 244 |  | 392,0 | 0 | 0 | 0 | 392,0 | 1.Ремонтная планировка проезжей части дорог с переходным типом покрытия в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпрограмма 1

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Айтатского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Айтатского сельсовета» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Айтатского сельсовета» |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Айтатского сельсовета |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Айтатского сельсовета Строительные организации, специализирующиеся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ. |
| Цель Подпрограммы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; Увеличение срока службы дорожных покрытий; Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования. |
| Задачи Подпрограммы | Ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; улучшение их транспортного эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Целевые показатели Подпрограммы | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Айтатского сельсовета. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023-2026 годы |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет всего 1317,1 тыс.руб., в том числе: 2023- 619,8 тыс.руб. 2024- 238,0 тыс.руб. 2025- 228,5 тыс.руб. 2026- 230,8 тыс.руб. |

2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Общая протяженность автомобильных дорог в границах Айтатского сельсовета составляет 9,66 км, в том числе:

В современных условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. При постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно – климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта дорог.

Наиболее распространенными дефектами автомобильных дорог являются износ, выбоины, задержка водостоков из-за отсутствия водоотводных труб и кюветов.

Мероприятия Подпрограммы на 2023-2026 годы направлены на ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.2. Основные цели, задачи и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Основными целями настоящей Подпрограммы являются: 
- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

-  выполнение работ по ремонту, реконструкции существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-  улучшение их транспортного эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения;

- выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Айтатский сельсовет.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа состояния улично-дорожной сети поселения.

Дополнительная финансовая поддержка муниципального образования на осуществление деятельности, связанной непосредственно с дорожным хозяйством, в рамках Подпрограммы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети Айтатского сельсовета.

Целевыми индикаторами, позволяющими, измерить достижение цели Подпрограммы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении 1 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств  муниципального дорожного фонда Айтатского сельсовета из средств бюджета Большемуртинского района.

Перечень мероприятий Подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Айтатского сельсовета» приведен в приложении 2 к Подпрограмме.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Айтатского сельсовета.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация Айтатского сельсовета  осуществляет:

1) реализацию мероприятий Подпрограммы;

2) контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы;

3) финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета в пределах средств предусмотренных Подпрограммой;

4) контроль за целевым использованием финансовых средств.

2.4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства  бюджета Айтатского сельсовета.

Общий объем финансирования Подпрограммы 2023 – 2026 годы составит: 1317,1 тыс. руб. в том числе

за счет средств муниципального дорожного фонда:

2023 год-    227,8 тыс.руб.

2024 год-    238,0 тыс.руб.

2025 год-    228,5 тыс.руб.

2026 год-    230,8 тыс.руб.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит добиться снижения влияния неудовлетворительных дорожных условий на безопасность дорожного движения; улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах поселения; обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям, а также повысить комфортность условий проживания населения.

Приложение№1

к подпрограмме «Ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения на территории

Айтатского сельсовета»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Айтатского сельсовета»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы |  | Ед. измерен. | Источник информации |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Айтатского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы |  | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (стат. отчет ф. 3-ДГ (мо)) |  | % | Отчетность администрации Айтатского сельсовета |  | 38 | 38 | 38 | 38 |

Приложение 2

к подпрограмме «Ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения на территории

Айтатского сельсовета»

Перечень мероприятий подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории

Айтатского сельсовета»

| Наименование программы и подпрограммы |  | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.) годы |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | Очередной финансовый год | Первый год год планового периода | Второй год планового периода | Итого на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |
| Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,8 | 238,0 | 228,5 | 230,8 | 1317,1 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Айтатского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы |  |  | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение срока службы дорожных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  | Ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |  | Администрация Айтатского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, направленных на содержание дорожной сети за счет средств муниципальных дорожных фондов |  |  |  | 802 | 0409 | 0310081010 | 244 |  | 227,8 | 238,0 | 228,5 | 230,8 | 925,1 | 1.Очистка дорог от снега в с.Айтат. 2. Очистка автомобильных дорог от снега в д.Малый Кантат |  |
| Проведение мероприятий, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета Большемуртинского района |  |  |  | 802 | 0409 | 031008107 | 244 |  | 392,0 | 0 | 0 | 0 | 392,0 | 1.Ремонтная планировка проезжей части дорог с переходным типом покрытия |  |