АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2023 г.	пгт.Большая Мурта	№ 572

- Об утверждении муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Большемуртинского района от 23.07.2013 №665 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большемуртинского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьей 19 Устава Большемуртинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района» согласно приложению.

- Признать утратившими силу:

постановление администрации района от 28.10.2022 № 711 «Об утверждении муниципальной программы Большемуртинского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района»;

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района Д.В. Миронова.

- Постановление вступает в силу с 01.01.2024 и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.

- Глава  района	В.В. Вернер

Приложение

к постановлению администрации

Большемуртинского района

от 30.10.2023 г.  № 572

Муниципальная программа Большемуртинского района

Красноярского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района»

- Паспорт

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района»

| Большемуртинский муниципальный район |  |
| --- | --- |
| Наименование | Значение |
| Наименование программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района» |
| Основания для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного акта) | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации Большемуртинского района от 23.07.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большемуртинского района, их формировании и реализации»; Постановление администрации Большемуртинского района от 20.12.2021 г. № 592 «Об утверждении перечня муниципальных программ» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Большемуртинского района (далее - администрация) |
| Соисполнители программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Большемуртинского района, Управление образования администрации Большемуртинского района |
| Перечень отдельных подпрограмм муниципальной программы | 1.Обеспечение реализации программы. 2.Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. 3.Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения района. 4.Реализация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 5.«О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Большемуртинского района». 6.«Инфраструктура информационного общества» 7.«Обращение с отходами на территории Большемуртинского района». 8.Профилактика терроризма и экстремизма на территории Большемуртинского района. |
| Цели программы | 1.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий; 2.Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; 3.Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; 4.Создание условий для защиты населения и территории Большемуртинского района от чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарная безопасность; 5.Обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 6.Повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий; 7.Обеспечение экологической безопасности, экологического оздоровления, чистоты и порядка на территории Большемуртинского района; 8.Обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма. Недопущение совершения в Большемуртинском районе террористических актов и экстремистских проявлений. |
| Основные задачи программы | 1.Обеспечение реализации муниципальной программы; 2.Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг; 3.Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Большемуртинского района; 4.Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения; 5.Обеспечение документами территориального планирования городских и сельских поселений Большемуртинского района, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон; 6.Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Большемуртинского района; 7.Создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения с обращением твердых бытовых отходов; 8.Создание системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений, укрепление антитеррористической защищенности социально важных объектов, объектов с массовым пребыванием людей, объектов топливно-энергетического комплекса. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | Утвержден в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы |
| Значения целевых показателей на долгосрочный период | Утвержден в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 263 546,6 тыс.руб., в том числе: средства краевого бюджета – 182 714,8 тыс.руб. средства местного бюджета – 80 831,8 тыс.руб. из них по годам: 2023 год – 113 017,3 тыс.рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 59 132,5 тыс.руб. средства местного бюджета – 53 884,8 тыс.руб. 2024 год – 49 551,1 тыс.рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 41 194,1 тыс.руб. средства местного бюджета – 8 357,0 тыс.руб. 2025 год – 49 489,1 тыс.рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 41 194,1 тыс.руб. средства местного бюджета – 8 295,0 тыс.руб. 2026 год – 51 489,1 тыс.рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 41 194,1 тыс.руб. средства местного бюджета – 10 295,0 тыс.руб. |

- Характеристика текущего состояния жилищно–коммунального хозяйства Большемуртинского района, основные показатели социально- экономического развития района.

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью  экономики Большемуртинского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.

Жилищно-коммунальное хозяйство Большемуртинского района характеризует:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования - 60%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды на значительном числе объектов водопроводного хозяйства.

- отсутствие полигона жидких бытовых отходов;

- отсутствие полигона ТБО в поселениях района.

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устаревшее. Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет 30%. Фактические потери тепловой энергии в сетях достигают 35%. Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности  составляет 67%.

В настоящее время из 27,65 км сетей теплоснабжения требуют  замены 13,9 км, из 146,6 км водопроводных сетей требуют замены 61,1 км. Износ трубопроводной системы составляет более 50%, потери ресурса - 20%.

При этом в последние годы при формировании тарифов для организаций коммунального комплекса действуют ограничения.

Необходимо также учитывать, что в тарифе отсутствует инвестиционная составляющая. Принятие программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий, созданием благоприятного инвестиционного климата.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития района и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

- Приоритеты и цели

социально-экономического развития

в сфере жилищно–коммунального хозяйства, основные цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития жилищно–коммунального комплекса Большемуртинского района

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:

- приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

- стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

4. Обеспечение реализации программы.

5. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

- Прогноз конечных результатов

реализации муниципальной программы

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации подпрограммы к 2024 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

- уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- повышение удовлетворенности населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;

- увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в управлении частных организаций на условиях концессии или долгосрочной аренды;

- переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;

- улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

- снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры района будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

- Перечень подпрограмм и ожидаемые результаты

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации программы» (приложение № 1 к  муниципальной программе)

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

- эффективное осуществление реализации полномочий органов исполнительной власти.

Подпрограмма 2. «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» (приложение № 2 к муниципальной программе)

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем составляет 91,8 процента.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется администрацией Большемуртинского района в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг».

Потребность в средствах на выделение субвенций бюджету Большемуртинского района на компенсацию части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности  коммунальных услуг составляет 163 991,0 тыс. руб., из них по годам:

2023 – 40408,7 тыс.руб.;

2024 – 41194,1 тыс.руб.;

2025 – 41194,1 тыс.руб.;

2026 – 41194,1 тыс.руб.;

Подпрограмма 3. «Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения района» (приложение № 3 к муниципальной программе)

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- снижения потерь в инженерных сетях (в 2015 году – до 22,0%, в 2016 году – до 22,0 %, в 2017 году – до 22,0 %, в 2018 году – до 22,0 %, в 2019 году – до 22,0 %, в 2020 году – до 22,0%, в 2021 году – до 22,0%, в 2022 году – до 20,0%, в 2023 году – до 19,0%, в 2024 году – до 19,0%);

- увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности (в 2015 году – до 63,3 %, в 2016 году – до 63,3 %, в 2017 году – до 63,3 %, в 2018 году – до 63,3 %, в 2019 году – до 63,3 %, в 2020 году – до 63,3%, в 2021 году – до 67%, в 2022 году – до 67%, в 2023 году – до 67,5%, в 2024 году – до 67,6%).

Подпрограмма 4. «Реализация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»  (приложение № 4 к муниципальной программе).

Подпрограмма 5. «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Большемуртинского района» (приложение № 5 к муниципальной программе).

Подпрограмма 6. «Инфраструктура информационного общества»  (приложение № 6 к муниципальной программе).

Подпрограмма 7. «Обращение с отходами на территории Большемуртинского района»  (приложение № 7 к муниципальной программе).

Подпрограмма 8. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Большемуртинского района»  (приложение № 8 к муниципальной программе).

- Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы

Объем планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы составит  263 546,6  тыс.руб.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы представлена в приложении № 3 муниципальной программе.

- Информация о ресурсном обеспечении

и прогнозной оценке расходов на реализацию  целей

муниципальной программы с учетом  источников финансирования

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении № 4 к муниципальной программы.

Приложение № 1

к  Паспорту муниципальной программы

Большемуртинского района Красноярского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЦЕЛИ: 1.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 2.Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; 3.Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; 4.Предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | Х | отраслевой мониторинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Целевой показатель 2 Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | Х | отраслевой мониторинг | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Задача 1.Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | 0,02 | статистика № 22-ЖКХ (сводная) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2. | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным | % | 0,02 | статистика № 22-ЖКХ (сводная) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 2.Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 0,02 | статистика № 22-ЖКХ (сводная) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2. | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 0,02 | статистика № 22-ЖКХ (сводная) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 3. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Большемуртинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 0,15 | статистика № 22-ЖКХ (сводная) | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 3.2. | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 0,02 | Данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю | 67,50 | 67,60 | 67,70 | 67,80 |
| Задача 4. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Реализация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим. | % | 0,02 | отраслевой мониторинг | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.2. | Своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации ЕДДС администрации района | % | 0,02 | отраслевой мониторинг | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 5. Обеспечение документами территориального планирования городских и сельских поселений Большемуртинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Большемуртинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | Х | отраслевой мониторинг | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 6. Формирование и поддерживание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. «Инфраструктура информационного общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение бесперебойной работы информационных систем |  | % | Х | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Количество населенных пунктов, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность |  | единиц | Х | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 7. Обращение с отходами на территории Большемуртинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7. "Обращение с отходами на территории Большемуртинского района " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение экологической безопасности, экологического оздоровления, чистоты и порядка на территории Большемуртинского района |  | % | Х | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 8. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Большемуртинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8. "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Большемуртинского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Укрепление антитеррористической защищенности объектов муниципального значения, объектов с массовым пребыванием людей |  | % | Х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Приложение № 2

к  Паспорту муниципальной программы

Большемуртинского района Красноярского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района»

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели |  |  | Единица измерения |  | Текущий финансовый год |  | Очередной финансовый год |  | Плановый период |  |  |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый год планового периода |  | Второй год планового периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| ЦЕЛИ: 1.Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно коммунальных услуг; 2.Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; 3.Предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |  |  | % |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  |  | % |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |  |  |

Приложение № 3

к  Паспорту муниципальной программы

Большемуртинского района Красноярского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района»

Распределение планируемых расходов  по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

Статус (муниципальная программа, подпрограмма); Наименование программы, подпрограммы; Наименование ГРБС; Код бюджетной классификации. ГРБС; Рз Пр; ЦСР; ВР; текущий финансовый год; Очередной финансовый год; Первый год планового периода; Второй год планового периода; Итого на период. 2023; 2024; 2025; 2026. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Муниципальная программа; «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района»; всего расходные обязательства; 113 017,3; 49 551,1; 49 489,1; 51 489,1; 263 546,6. в том числе по ГРБС:. отдел ЖКХ и строительства администрации района; 68 962,1; 4 721,7; 4 659,7; 4 659,7; 83 003,2. Администрация Большемуртинского района; 43 955,2; 44 729,4; 44 729,4; 44 729,4; 178 143,4. Управление образования администрации района; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 400,0. Подпрограмма 1; "Обеспечение реализации программы"; всего расходные обязате; ьства; 42 811,5; 4 579,7; 4 579,7; 4 579,7; 56 550,6. в том числе по ГРБС:. отдел ЖКХ и строительства администрации района; 511; 0104; 0210080610; 42 811,5; 4 579,7; 4 579,7; 4 579,7; 56 424,8. Мероприятие 1 подпрограммы 1; Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти; всего расходные обязательства; 4 579,7; 4 579,7; 4 579,7; 56 424,8. в том числе по ГРБС:. отдел ЖКХ и строительства администрации района; 511; 0104; 0210080610; 120; 4 233,3; 4 113,7; 4 006,7; 4 006,7; 16 360,4. 511; 0104; 0210080610; 240; 38 578,2; 466,0; 5 583,0; 5 583,0; 50 210,2. Подпрограмма 2; "Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"; всего расходные обязатель; ва; 40 408,7; 41 194,1; 41 194,1; 41 194,1; 163 991,0. в том числе по ГРБС:. Администрация Большемуртинского района; 009; 0502; 0220075700; 800; 40 408,7; 41 194,1; 41 194,1; 41 194,1; 163 991,0. Мероприятие 1 подпрограммы 2; Компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг; всего расходные обязательства; 40 408,7; 41 194,1; 41 194,1; 41 194,1; 163 991,0. в том числе по ГРБС. Администрация Большемуртинского района; 009; 0502; 0220075700; 800; 40 408,7; 41 194,1; 41 194,1; 41 194,1; 163 991,0. Подпрограмма 3; "Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения района"; всего расходные обязательства; 8 776,3; 80,0; 80,0; 2 080,0; 9 016,3. в том числе по ГРБС:. отдел ЖКХ и строительства администрации района; 511; 0505; 02300S5710; 200; 8 776,3; 80,0; 80,0; 80,0; 9 016,3. Мероприятие 1 подпрограммы 3; Расходы на разработку проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения; всего расходные обязательства; 0,0; 0,0; 0,0; 2 000,0; 2 000,0. в том числе по ГРБС:. о; д ЖКХ и строительства администрации района 511; 0505; 02300S5710; 200; 0,0; 0,0; 0,0; 2 000,0; 2 000,0. Мероприятие 2 подпрограммы 3; Расходы на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения; всего расходные обязательства; 8 776,3; 80,0; 80,0; 80,0; 9 016,3. в том числе по ГРБС:. отдел ЖКХ и строительства администрации района; 511; 0505; 02300S5710; 200; 8 776,3; 80,0; 80,0; 80,0; 9 016,3. Подпрограмма 4; "Реализация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций"; всего расходные обязательства; 3 546,5; 3 535,3; 3 535,3; 3 535,3; 14 152,4. в том числе по ГРБС:; 3 535,3; 3 535,3; 3 535,3; 14 152,4. Администрация Большемуртинского района; 009; 0310; 0240080210; 120; 3 408,5; 3 396,1; 3 304,6; 3 304,6; 13 413,8. 200; 138,0; 139,2; 137,8; 137; 552,8. Подпрограмма 5; "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Большемуртинского района"; всего расходные обязательства; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. в том числе по ГРБС:; 0,; 0,0; 0,0; 0,0. Администрация Большемуртинского района; 009; 0412; 0250084480; 240; 0,0. 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 6; "Инфраструктура информационного общества"; всего расходные обязательства; 12 813,0; 0,0; 0,0; 0,0; 12 813,0. в том числе по Г; БС:; 0,0; 0,0; 0,0; 12 813,0. отдел ЖКХ и строительства администрации района; 511; 0410; 096D276450; 200; 12 813,0; 0,0; 0,0; 0,0; 12 813,0. Подпрограмма 7; "Обращение с отходами на территории Большемуртинского района на 2019-2021 гг"; всего расходные обяза; льств; 4 561,3; 62,0; 0,0; 0,0; 4 623,30. в том числе по ГРБС:; 62,0; 0,0; 0,0; 4 623,30. отдел ЖКХ и строительства администрации района; 511; 0605; 970074630; 200; 4 561,30; 62,00; 0,00; 0,00; 4 623,30. Подпрограмма 8; "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Большемуртинского района"; всего расходные обязательства; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 400,00. в том числе по ГРБС:; 100,0; 100,0; 100,0; 400,00. Управление образования администрации района; 511; 0702; 28008322; 200; 100,; 100,00; 100,00; 100,00; 400,00.

Приложение № 4

к  Паспорту муниципальной программы

Большемуртинского района Красноярского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на период |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района» | Всего: | 113017,30 | 49551,10 | 49489,10 | 51489,10 | 263546,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 59132,50 | 41194,10 | 41194,10 | 41194,10 | 182714,8 |
|  |  | бюджет района | 53884,80 | 8357,00 | 8295,00 | 10295,00 | 80831,8 |
| Подпрограмма 1 | "Обеспечение реализации программы" | Всего: | 42 811,5 | 4 579,7 | 4 579,7 | 4 579,7 | 56 550,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 125,8 |  |  |  | 125,8 |
|  |  | бюджет района | 42 685,7 | 4 579,7 | 4 579,7 | 4 579,7 | 56 424,8 |
| Мероприятие 1 подпрограммы 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти | Всего: |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 42 685,7 | 4 579,7 | 4 579,7 | 4 579,7 | 56 424,8 |
| Подпрограмма 2 | "Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" | Всего: | 40 408,7 | 41 194,1 | 41 194,1 | 41 194,1 | 163 991,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 40 408,7 | 41 194,1 | 41 194,1 | 41 194,1 | 163 991,0 |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 подпрограммы 2 | Компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг | Всего: | 40 408,7 | 41 194,1 | 41 194,1 | 41 194,1 | 163 991,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 40 408,7 | 41 194,1 | 41 194,1 | 41 194,1 | 163 991,0 |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения района" | Всего: | 8 776,3 | 80,0 | 80,0 | 2 080,0 | 11 016,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1193,7 | 0 | 0 | 0 | 1 193,7 |
|  |  | бюджет района | 7 582,6 | 80,0 | 80,0 | 2 080,0 | 9 822,6 |
| Мероприятие 1 подпрограммы 3 | Расходы на разработку проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | бюджет района |  |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Мероприятие 2 подпрограммы 3 | Расходы на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения | Всего: | 8 776,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 9 016,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 193,7 |  |  |  | 1 193,7 |
|  |  | бюджет района | 7 582,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 7 822,6 |
| Подпрограмма 4 | "Реализация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Всего: | 3 546,5 | 3 535,3 | 3 535,3 | 3 535,3 | 14 152,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет(*) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 104,1 |  |  |  | 104,1 |
|  |  | бюджет района | 3 442,4 | 3 535,3 | 3 535,3 | 3 535,3 | 14 048,3 |
| Подпрограмма 5 | "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Большемуртинского района" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет(*) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | "Инфраструктура информационного общества" | Всего: | 12 813,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 813,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 12 800,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 800,2 |
|  |  | бюджет района | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 |
| Подпрограмма 7 | "Обращение с отходами на территории Большемуртинского района | Всего: | 4 561,3 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 4 623,30 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,00 |
|  |  | бюджет района | 61,3 | 62,0 |  |  | 123,30 |
| Подпрограмма 8 | "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Большемуртинского района" | Всего: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,00 |

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

Большемуртинского района

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и строительства

Большемуртинского района»

Подпрограмма 1

- «Обеспечение реализации программы»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | - «Обеспечение реализации программы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района» |
| Исполнители подпрограммы | Отдел ЖКХ и строительства администрации Большемуртинского района |
| Цель подпрограммы | создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Задачи программы | повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения |
| Целевые индикаторы | -доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 100 %; - количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным – 100 % |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего 56 550,6 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 125,8 тыс.руб.; средства местного бюджета – 56 424,8 тыс.руб. из них по годам: 2023 год –42 811,5 тыс.руб.; краевого бюджета – 125,8 тыс.руб.; средства местного бюджета – 42 685,7 тыс.руб.; 2024 год – 4 579,7 тыс.руб.; 2025 год – 4 579,7 тыс.руб.; 2026 год – 4 579,7 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Финансовое управление администрации района |

- Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью  экономики Большемуртинского района, обеспечивающей население края жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Большемуртинского района являются высокий уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Также имеет место быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций, неэффективное вложение средств.

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач Программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы в новых условиях.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация по:

- обеспечению создания условий развития в районе электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития жилищных отношений;

- обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения района;

- обеспечению реализации энергосберегающей политики, проводимой на территории района;

- обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами;

- установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также снабженческо-сбытовых надбавок к ценам на уголь, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса;

- обеспечению соблюдения законодательства о регулировании цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, тарифов и надбавок в коммунальном комплексе;

- контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечению реализации полномочий администрации района в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью района в областях электроэнергетики, энергосбережения, теплоснабжения, водоснабжения и жилищных отношений.

- Основная цель, задачи, целевые индикаторы

Основная цель реализации подпрограммы – обеспечение реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы:

- повышение эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

- Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется Отделом.

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является администрация района.

Администрация района осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел ЖКХ и строительства администрации района.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет администрация района.

Текущий контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого и районного бюджетов осуществляет финансовое управление администрации района.

- Оценка социально- экономической эффективности

Мероприятия подпрограммы соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Большемуртинского района, изложенным в  действующих нормативных правовых актах Большемуртинского района и основным направлениям бюджетной политики Большемуртинского района

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

- повышение эффективности исполнения муниципальных функций и муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

- эффективное осуществление реализации полномочий органов исполнительной власти по:

обеспечению создания условий развития в районе электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития жилищных отношений;

обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения района;

обеспечению реализации энергосберегающей политики, проводимой на территории района;

обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами;

развитию инженерной инфраструктуры Большемуртинского района;

получение  населением района воды питьевого качества;

привлечению инвестиций для модернизации коммунального комплекса района;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

доступность информации о деятельности ЖКХ;

установление обоснованных тарифов на коммунальные ресурсы;

контроль за использованием и содержанием общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;

контроль за предоставлением коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

контроль порядка определения, перерасчета, изменения размера платы за коммунальные услуги;

установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также снабженческо-сбытовых надбавок к ценам на уголь, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса;

обеспечению соблюдения законодательства о регулировании цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, тарифов и надбавок в коммунальном комплексе;

контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения.

- Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 56 550,6 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета – 125,8 тыс.руб.;

средства местного бюджета – 56 424,8 тыс.руб.

из них по годам:

2023 год – 42 811,5 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 125,8 тыс.руб.;

средства местного бюджета – 42 685,7 тыс.руб.;

2024 год – 4 579,7 тыс.руб.;

2025 год – 4 579,7 тыс.руб.;

2026 год – 4 579,7 тыс.руб.

Приложение № 1

- к подпрограмме 1 «Обеспечение реализации

- программы»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации программы»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | Отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным | % | Отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

- к подпрограмме 1 «Обеспечение реализации

- программы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы»

| Наименование мероприятий | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Отдел ЖКХ и строительства администрации района | 511 | 0104 | 0210080610 |  | 42 811,5 | 4 579,7 | 4 579,7 | 4 579,7 | 56 550,6 |  |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

Большемуртинского района

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и строительства

Большемуртинского района»

Подпрограмма 2

«Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района» |
| Исполнители подпрограммы | Отдел ЖКХ и строительства администрации Большемуртинского района |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи программы | Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |
| Целевые индикаторы | - доведение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 95% |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 163 991,0 тыс. руб., из них по годам: 2023 – 40 408,7 тыс.руб.; 2024 – 41 194,1 тыс.руб.; 2025 – 41 194,1 тыс.руб.; 2026 – 41 194,1 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Финансовое управление администрации района |

- Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью  экономики Большемуртинского района и обеспечивает население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение,  электроснабжение, газоснабжение. Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется администрацией Большемуртинского района в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг».

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач Программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы в новых условиях.

- Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основная цель реализации подпрограммы – обеспечение реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

- Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется Отделом.

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является администрация района.

Администрация района осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется также посредством перечисления средств компенсации исполнителям коммунальных услуг на основании решения о предоставлении компенсации и соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию, заключенного между администрацией Большемуртинского района и исполнителем коммунальных услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители коммунальных услуг подпрограммы отбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел ЖКХ и строительства администрации района.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет администрация района.

Текущий контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого и районного бюджетов осуществляет финансовое управление администрации района.

- Оценка социально- экономической эффективности

Мероприятия подпрограммы соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Большемуртинского района, изложенным в  действующих нормативных правовых актах Большемуртинского района и основным направлениям бюджетной политики Большемуртинского района

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

повышение эффективности исполнения муниципальных функций и муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

эффективное осуществление реализации полномочий органов исполнительной власти по:

обеспечению создания условий развития в районе электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, развития жилищных отношений;

обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения района;

привлечению инвестиций для модернизации коммунального комплекса района;

доступность информации о деятельности ЖКХ;

установление обоснованных тарифов на коммунальные ресурсы;

контроль порядка определения, перерасчета, изменения размера платы за коммунальные услуги;

обеспечению соблюдения законодательства о регулировании цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, тарифов и надбавок в коммунальном комплексе;

контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения.

- Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  163 991,0 тыс.руб., из них по годам:

2023 – 40 408,7 тыс.руб.;

2024 – 41 194,1 тыс.руб.;

2025 – 41 194,1 тыс.руб.;

2026 – 41 194,1 тыс.руб.

Приложение № 1

- к подпрограмме 2

- «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Цель: обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | статистика № 22-ЖКХ (сводная) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | статистика № 22-ЖКХ (сводная) | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

- к подпрограмме 2

- «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

Перечень мероприятий подпрограммы «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

| Наименование мероприятий | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
|  | Цель подпрограммы - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг | Администрация Большемуртинского района | 009 | 0502 | 0220075700 | 800 | 40408,7 | 41194,1 | 41194,1 | 41194,1 | 163991,0 |  |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

Большемуртинского района

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и строительства

Большемуртинского района»

Подпрограмма 3

- «Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения района»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | - «Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения района» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района» |
| Исполнители подпрограммы | Отдел ЖКХ и строительства администрации Большемуртинского района |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи программы | 1.Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Большемуртинского района; 2.Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг; 3.Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения |
| Целевые индикаторы | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 50 % в 2025 году. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего: 11 016,3 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета – 1 193,7 тыс.руб.; средства местного бюджета – 9 822,6 тыс.руб. из них по годам: 2023 год –8 776,3 тыс.руб.; средства краевого бюджета – 1 193,7 тыс.руб.; средства местного бюджета – 7 582,6 тыс.руб.; 2024 год – 80,0 тыс.руб.; 2025 год – 80,0 тыс.руб.; 2026 год – 2080,0 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Финансовое управление администрации района |

- Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Жилищно-коммунальное хозяйство Большемуртинского района  характеризует:

высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 60%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

отсутствие очистки питьевой воды на значительном числе объектов водопроводного хозяйства.

отсутствие полигона жидких бытовых отходов;

отсутствие полигона ТБО в поселениях района;

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устаревшее. Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет 30%. Фактические потери тепловой энергии в сетях достигают 35%. Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными.

В настоящее время из 27,65 км сетей теплоснабжения требуют  замены 13,9 км, из 146,6 км водопроводных сетей требуют замены 61,1 км. Износ трубопроводной системы составляет более 50%, потери ресурса - 20%.

Необходимый объем финансовых средств для приведения коммунальных объектов в надлежащее техническое состояние с учетом внедрения инновационных решений и современных энергоэффективных технологий по оценкам специалистов составляет более 600,0 млн. рублей.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий, созданием благоприятного инвестиционного климата.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития района и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

- Основная цель, задачи, целевые индикаторы

Основная цель реализации подпрограммы – обеспечение реализации муниципальной программы.

Целями программы являются:

- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- создание условий для нормативной замены ветхих инженерных сетей;

- снижение издержек на производство коммунальных услуг;

- привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

- Механизм реализации подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять за счёт средств краевого и местного бюджетов.

С учётом возможностей вышеуказанных источников объёмы средств, направленных на реализацию подпрограммы, могут корректироваться. Объёмы финансирования  подпрограммы приведены в приложении к настоящей программе.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел ЖКХ и строительства администрации района.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет администрация района.

Текущий контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого и районного бюджетов осуществляет финансовое управление администрации района.

- Оценка социально- экономической эффективности

Мероприятия подпрограммы соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Большемуртинского района, изложенным в  действующих нормативных правовых актах Большемуртинского района и основным направлениям бюджетной политики Большемуртинского района

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

- обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;

- снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения;

- улучшения условий жизнедеятельности человека, сохранения здоровья населения, снижения воздействия негативных факторов на окружающую среду;

- ликвидации дефицита питьевой воды в населенных пунктах района;

- создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресурсами.

Технико-экономическая эффективность реализации программы определяется:

- увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения;

- снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;

- снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

Снижение экологических рисков обеспечивается:

1) сокращением доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям;

2) сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке тепловой энергии.

- Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего: 11 016,3 тыс.руб., в том числе

средства краевого бюджета – 1 193,7 тыс.руб.;

средства местного бюджета – 9 822,6 тыс.руб.

из них по годам:

2023 год –8 776,3 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 1 193,7 тыс.руб.;

средства местного бюджета – 7 582,6 тыс.руб.;

2024 год – 80,0 тыс.руб.;

2025 год – 80,0 тыс.руб.;

2026 год – 2080,0 тыс.руб

.

Приложение № 1

- к подпрограмме 3 «Мероприятия по повышению

- эксплуатационной надежности объектов

- жизнеобеспечения района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения района»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Цель 1.Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; 2.Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; 3.Предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения. |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | Отраслевой мониторинг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | Отраслевой мониторинг | 50 | 50 | 50 | 50 |

- Приложение № 2

- к подпрограмме 3 «Мероприятия по повышению

- эксплуатационной надежности объектов

- жизнеобеспечения района»

- Перечень мероприятий подпрограммы «Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения района»

| Наименование мероприятий подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Цель - обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно- сметной документации на строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей, 1 шт. | Отдел ЖКХ и строительства администрации района | 511 | 0505 | 02300S5710 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения | Отдел ЖКХ и строительства администрации района | 511 | 0505 | 02300S5710 | 200 | 0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |  |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Юксеево | Отдел ЖКХ и строительства администрации района | 511 | 0505 | 02300S5710 | 200 | 2890,0 30,5 | 0 | 0 | 0 | 2890,0 30,5 |  |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения в д.В-Подъемная | Отдел ЖКХ и строительства администрации района | 511 | 0505 | 02300S5710 | 200 | 3459,0 35,6 | 0 | 0 | 0 | 3459,0 35,6 |  |
| Ремонт водопроводных сетей в д.Орловка | Отдел ЖКХ и строительства администрации района | 511 | 0505 | 02300S5710 | 200 | 692,2 49,4 82,4 | 0 | 0 | 0 | 692,2 49,4 82,4 |  |
| Ремонт системы водоснабжения в д.Малый Кантат | Отдел ЖКХ и строительства администрации района | 511 | 0505 | 02300S5710 | 200 | 501,5 29,5 59,0 | 0 | 0 | 0 | 501,5 29,5 59,0 |  |
| Восстановление работоспособности озона-фильтровальной станции очистки воды «Пульсар-10» на подземном водозаборе д.Лакино, Юго-Западный в пгт.Большая Мурта | Отдел ЖКХ и строительства администрации района | 511 | 0505 | 02300S5710 | 200 | 947,2 | 0 | 0 | 0 | 947,2 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 8776,3 | 80,0 | 80,0 | 2080,0 | 11016,3 |  |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

Большемуртинского района

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и строительства

Большемуртинского района»

Подпрограмма 4

«Реализация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование программы | «Реализация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (далее программа) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района» |
| Исполнители подпрограммы | Отдел ЖКХ и строительства администрации Большемуртинского района |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Большемуртинского района |
| Цель подпрограммы | Создание условий для защиты населения и территории Большемуртинского района от чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарная безопасность |
| Задачи подпрограммы | - повышение квалификации и обучение личного состава ЕДДС администрации района; - информирование населения о правилах поведения, действиях в чрезвычайных ситуациях; - дооснащение необходимым оборудованием ЕДДС администрации района; - оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС, принятие необходимых экстренных мер и решений. - создание системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений, укрепление технической защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности, а также объектов с массовым пребыванием людей; - развитие в социальной практике норм толерантного сознания и поведения. |
| Целевые индикаторы | - снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, - уменьшение материального ущерба от пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; - своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации ЕДДС администрации района. - отсутствие на территории района актов терроризма и экстремизма; - наличие в районе сложившейся системы мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе системы сбора, анализа и обобщения информации об объектах, подлежащих защите, и лицах, причастных к террористическим актам и экстремистской деятельности; - повышение бдительности населения и правовой грамотности в вопросах антитеррористического противодействия; - отсутствие на территории района случаев межнациональной и межконфессиональной вражды. |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит: 14 152,4 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета – 104,1 тыс.руб.; средства местного бюджета – 14 048,3 тыс.руб. из них по годам: 2023 год –3 546,5 тыс.руб. средства краевого бюджета – 104,1 тыс.руб.; средства местного бюджета – 3 442,4 тыс.руб.; 2024г. – 3535,3 тыс.руб.; 2025г. – 3535,3 тыс.руб.; 2026г. – 3535,3 тыс.руб. |
| Система организации и контроля за исполнением подпрограммы | Финансовое управление администрации района |

- Постановка районной проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

На территории Большемуртинского района существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, сильные ветры, снегопады, засухи. Техногенные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате аварий на объектах ТЭК и транспорте.

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и возникновении чрезвычайных ситуаций в Большемуртинском районе необходимо оперативное реагирование службы ЕДДС  что требует повышения квалификации и обучение личного состава  ЕДДС администрации Большемуртинского района, также  необходимо приобретение современных средств связи.

Существенное влияние на развитие обстановки в Большемуртинском районе в сфере противодействия терроризму оказывают пригородное месторасположение района, что является возможностью нелегальной миграции в поселения района граждан из стран с высоким уровнем террористической опасности, также из угрозообразующих факторов является наличие на территории района объектов с массовым пребыванием граждан, социально значимых объектов. Совершение террористических актов на таких объектах может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, человеческим жертвам, экономическому и социально-политическому ущербу.

Данную проблему необходимо решить программными методами.

- Основная цель, задачи, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для защиты населения и территорий Большемуртинского района от чрезвычайной ситуации в том числе пожарной безопасности.

Для достижения этой цели предстоит решение следующих задач:

- повышение квалификации и обучение личного состава спасательных подразделений, ЕДДС администрации района;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений, укрепление технической защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности, а также объектов с массовым пребыванием людей.

Достижением поставленных целей и задач по обеспечению реализации муниципальной подпрограммы и прочих мероприятий обоснован выбор подпрограммных мероприятий.

Перечень целевых индикаторов для достижения цели и решения задач подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

- Механизм реализации подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Большемуртинского района.

- Управление подпрограммой и контроль

за ходом её выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет администрация района. Финансовое управление администрации района осуществляет текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета.

- Оценка социально экономической эффективности

Подпрограмма носит социальный характер, основными критериями ее эффективности является защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарной безопасности.

В соответствии с целями настоящей подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

1. Снижение количества пожаров. В Большемуртинском районе в 2012г произошло 69 пожаров, в 2013г – 53 пожара, в 2014г – 49 пожаров, в 2015г – 51, в 2016 г – 48, в 2017 г – 50, в 2018 – 53, в 2019 – 48, в 2020 – 61, 2021 – 82, 2022 – 87. Для сохранения положительной динамики, в целях недопущения возникновения пожаров на территории Большемуртинского района необходимо проводить разъяснительную и обучающую работу с населением.

2. Обеспечение ЕДДС администрации Большемуртинского района современными средствами связи.

3. Снижение материального ущерба от пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

4. Снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим.

5. Обеспечение антитеррористической безопасности социально значимых объектов района, населения, инфраструктуры. Сохранение положительной стабильности в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений.

- Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий представлен в приложении № 2 настоящей подпрограммы.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составит -  14 152,4 тыс.руб., в том числе:

средства краевого бюджета – 104,1 тыс.руб.;

средства местного бюджета – 14 048,3 тыс.руб.

из них по годам:

2023 год –3 546,5 тыс.руб.

средства краевого бюджета – 104,1 тыс.руб.

средства местного бюджета – 3 442,4 тыс.руб.

2024г. – 3535,3 тыс.руб.;

2025г. – 3535,3 тыс.руб.;

2026г. – 3535,3 тыс.руб.

Приложение № 1

- к подпрограмме 4 «Реализация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Реализация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Цель: Создание условий для защиты населения и территории Большемуртинского района от чрезвычайных ситуаций в том числе пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим. | % | «14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных | % | 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Сокращение материальных потерь от пожаров | % | 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации ЕДДС администрации района. | % | Администрация района | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

- к подпрограмме 4 «Реализация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций

- Перечень мероприятий подпрограммы «Реализация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

| Наименование мероприятий | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
|  | - Цель подпрограммы – «Реализация мероприятий по защите населения и территории - от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Руководство в сфере установленных функций ЕДДС | Администрация Большемуртинского района | 009 | 0310 | 0240080210 |  | 3546,5 | 3535,3 | 3535,3 | 3535,3 | 14152,4 | Своевременное реагирование ЕДДС на чрезвычайные ситуации |

Приложение 5

к муниципальной программе

Большемуртинского района Красноярского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района»

Подпрограмма 5

- «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Большемуртинского района»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Большемуртинского района» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района» |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Большемуртинского района, администрация поселка Большая Мурта, проектные организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05. 04. 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; создание благоприятного инвестиционного климата для реализации инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития Большемуртин-ского района; рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории городских и сельских поселений района, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения Большемуртинского района |
| Задачи программы | Обеспечение документами территориального планирования городских и сельских поселений Большемуртинского района, в том числе: разработка Генеральных планов поселений, внесение изменений в СТП, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки муниципальных образований района, постановка на кадастровый учет территориальных зон и границ муниципальных образований района, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон. |
| Целевые индикаторы | Обеспечение документами территориального планирования городских и сельских поселений района, постановка на кадастровый учет территориальных зон и границ муниципальных образований района, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование подпрограммы не планируется |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет администрация Большемуртинского района и министерство строительства и архитектуры Красноярского края |

- Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие территорий.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Устойчивое развитие территорий - это обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений муниципальных образований.

Развитие территории Большемуртинского района базируется на документах территориального планирования муниципальных образований (городских и сельских поселений). Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов капитального строительства.  Актуализация документов  территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Большемуртинского района (СТП района, ПЗЗ Айтатского, Бартатского, Верх-Казанского, Еловского, Ентаульского, Межовского, Раздольненского, Российского, Таловского, Юксеевского сельсоветов), постановка территориальных зон и границ на кадастровый учет проводится на основании действующего законодательства для последующего размещения объектов капитального строительства. Разработка генерального плана Бартатского и Верх-Казанского сельсоветов.

Отсутствие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований района отрицательно скажется на предоставлении земельных участков для строительства и размещении объектов капитального строительства.

Таким образом, в целях обеспечения надлежащего планирования развития территории, комплексного освоения земельных участков для жилищного строительства необходима планомерная работа обеспечения территории района необходимыми градостроительными документами.

- Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основная цель реализации подпрограммы – обеспечение реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы: рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территорий городских и сельских поселений и межселенных территорий края, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения Большемуртинского района.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

- Механизм реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является администрация Большемуртинского района, администрация поселка Большая Мурта.

Средства из местного бюджета на финансирование мероприятий программы выделяются: на оплату работ и услуг, выполняемых по контрактам в рамках мероприятий, предусмотренных программой за счет средств местного бюджета, предусматривающих долевое софинансирование в размере не менее 10% от стоимости проектных работ либо по муниципальному контракту.

Получателем субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы, при участии софинансирования, является администрация Большемуртинского района.

Администрация Большемуртинского района и министерство строительства и архитектуры Красноярского края заключают соглашение о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования района.

- Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел архитектуры и градостроительства администрации района.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет администрация района.

Текущий контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого и районного бюджетов осуществляет финансовое управление администрации района.

- Оценка социально- экономической эффективности

Мероприятия подпрограммы соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Большемуртинского района, изложенным в  действующих нормативных правовых актах Большемуртинского района и основным направлениям бюджетной политики Большемуртинского района.

Реализация мероприятий программы позволит рационально и эффективно использовать территорию района, создать условия для застройки и благоустройства территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения и восстановления объектов историко-культурного наследия, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы не планируется.

Приложение № 1

- к подпрограмме 5 «О территориальном планировании,

- градостроительном зонировании и документации

- по планировке территории Большемуртинского района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

- «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации

- по планировке территории Большемуртинского района»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе | % | Отраслевой мониторинг | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 6

к муниципальной программе

Большемуртинского района Красноярского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района»

Подпрограмма 6

- «Инфраструктура информационного общества»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | - «Инфраструктура информационного общества» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Большемуртинского района» |
| Исполнители подпрограммы | Отдел ЖКХ и строительства администрации администрация Большемуртинского района, подрядные организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий |
| Задачи программы | Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы | перечень целевых показателей программы представлен в приложении к паспорту программы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12813,0 тыс.руб., в том числе: средства краевого бюджета – 12800,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 12,8 тыс.руб. из них по годам: 2023 год – 12813,0 тыс.руб. средства краевого бюджета – 12800,2 тыс.руб., средства местного бюджета – 12,8 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет администрация Большемуртинского района и агентство информатизации и связи Красноярского края |

- Мероприятия подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий.

Задачами подпрограммы, требующими решения для достижения поставленной цели, являются:

Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Большемуртинского района Красноярского края,  в том числе:

- д.Комарово;

- д.Пакуль;

- д.Тигино.

Для решения поставленных задач предусматриваются следующие виды работ - организация услуг беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет и (или) организация услуг сотовой связи.

К бюджетным ассигнованиям, предусмотренным подпрограммой, относятся ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также реализуемых в рамках государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов, подпрограммой не предусмотрено.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Инфраструктура информационного   общества»  представлен в приложении N 1 к подпрограмме.

- Механизм реализации подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять за счёт средств краевого и местного бюджетов.

С учётом возможностей вышеуказанных источников объёмы средств, направленных на реализацию подпрограммы, могут корректироваться.

Исполнителем мероприятий подпрограммы является отдел ЖКХ и строительства администрации Большемуртинского района.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется отделом ЖКХ и строительства администрации Большемуртинского района в соответствии Федеральным  законом  от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел ЖКХ и строительства администрации района.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет администрация района.

Текущий контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого и районного бюджетов осуществляет финансовое управление администрации района.

- Оценка социально- экономической эффективности

Мероприятия подпрограммы соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Большемуртинского района, изложенным в  действующих нормативных правовых актах Большемуртинского района и основным направлениям бюджетной политики Большемуртинского района

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

- Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего: 12813,0 тыс.руб., в том числе

средства краевого бюджета – 12800,2 тыс.руб,

средства местного бюджета – 12,8 тыс.руб.

из них по годам:

2023 год – всего 12813,0 тыс.руб,

средства краевого бюджета 12800,2 тыс.руб.

средства местного бюджета – 12,8 тыс.руб.

2024г. – 0 тыс.руб.;

2025г. – 0 тыс.руб.;

2026г. – 0 тыс.руб.

- Приложение 1

- к подпрограмме 6 «Инфраструктура

- информационного  общества»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Инфраструктура информационного общества»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Цель1. Повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение бесперебойной работы информационных систем | % | Отраслевой мониторинг | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество населенных пунктов Большемуртинского района Красноярского края, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность | единиц | Отраслевой мониторинг | 3 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 2

- к подпрограмме 6 «Инфраструктура

- информационного общества»

- Перечень мероприятий подпрограммы

- «Инфраструктура информационного общества»

| Наименование мероприятий подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Цель - повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Большемуртинского района Красноярского края | Отдел ЖКХ и строительства администрации района | 511 | 0410 | 096D276450 | 200 | 12813,0 | 0 | 0 | 0 | 12813,0 |  |

- Приложение 7

к муниципальной программе

Большемуртинского района

Красноярского края

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и строительства

Большемуртинского района»

Подпрограмма 7

"Обращение с отходами на территории Большемуртинского района»

- Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа "Обращение с отходами на территории Большемуртинского района (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 179; Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п об утверждении государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»; Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 432-п о внесении изменений в постановление правительства Красноярского края от 30.09.2013 №512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»; |
| Заказчик Программы | Администрация Большемуртинского района |
| Разработчик Программы | Администрация Большемуртинского района |
| Распорядитель бюджетных средств | Администрация Большемуртинского района |
| Цели Программы | - обеспечение экологической безопасности, экологического оздоровления, чистоты и порядка на территории Большемуртинского района; - снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения |
| Задачи Программы | Создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения с обращением твердых бытовых отходов (далее - ТБО) |
| Объемы и источник финансирования Программы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 623,3 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 4 500,0 тыс.руб., средства местного бюджета – 123,3 тыс.руб. из них по годам 2023 год – 4561,3 тыс.руб. в том числе: средства краевого бюджета – 4500,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 61,3 тыс.руб.; 2024 год – 62,0 тыс.руб.; 2025 год – 0 тыс.руб.; 2026 год – 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Организация мест сбора отходов (в населенном пункте, в местах массового отдыха населения); Организация вывоза отходов; Организация мест санкционированного размещения отходов (ОРО); Планирование мероприятий по субботникам и месячникам; Ликвидация несанкционированных свалок’ |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Большемуртинского района |

- Обоснование необходимости принятия программы

Проблема накопления отходов в Большемуртинском районе  обостряется с каждым годом, это связано с недостаточным количеством  открытых площадок для временного складирования отходов.

Сложившаяся ситуация в области обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории Большемуртинского района.

Реализация Программы будет основываться на следующих принципах - доступность услуг по сбору и вывозу ТБО для населения, модернизация инфраструктуры, пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТБО.

- Цели, задачи и сроки реализации

Целью программы является:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;

- обеспечение экологической безопасности, экологического оздоровления, чистоты и порядка на территории Большемуртинского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения с обращением ТБО.

- Основные мероприятия программы

Перечень программных мероприятий со сроками реализации и объемами финансирования согласно приложения № 1.

- Механизм реализации программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета и софинансирование из средств местного бюджета.

Финансирование мероприятий за счет средств данной программы осуществляется:

- на организацию мест сбора отходов (в населенном пункте, в местах массового отдыха населения);

- на организацию вывоза отходов;

- на организацию мест санкционированного размещения отходов (ОРО);

- на мероприятия по проведению субботников;

- на ликвидацию несанкционированных свалок;

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является администрация Большемуртинского района.

Предоставление субсидии бюджету Большемуртинского района (далее - субсидия) осуществляется при условии долевого участия в размере не менее 1 процента от суммы субсидии, предоставляемой из краевого бюджета.

- Организация управления программой и контроль

- за ходом ее выполнения

Заказчиком программы является Администрация Большемуртинского района.

Отдел ЖКХ и строительства администрации района от имени заказчика программы выполняет следующие функции:

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам;

- подготовка отчетов о реализации программы;

- расходование средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Сводный отчет об исполнении программы ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 15 января очередного финансового года направляется в министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Приложение 1

- к подпрограмме 7 "Обращение с отходами на территории Большемуртинского района»

Мероприятия к муниципальной программе «Обращение с отходами на территории Большемуртинского района»

| Наименование мероприятий подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Организация мест сбора отходов (в населенном пункте, в местах массового отдыха населения) | Отдел ЖКХ и строительства администрации района |  |  | 970074630 |  | 4561,3 | 62 | 0 | 0 | 4623,3 |  |

- Приложение № 8

- муниципальной программе

Большемуртинского района

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и строительства

Большемуртинского района»

Подпрограмма 8

- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Большемуртинского района»

- Паспорт подпрограммы

| Большемуртинский муниципальный район |  |
| --- | --- |
| Наименование | Значение |
| Наименование подпрограммы | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Большемуртинского района» |
| Основания для разработки подпрограммы (наименование, номер и дата нормативного акта) | Постановление администрации Большемуртинского района от 23.07.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большемуртинского района, их формировании и реализации»; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 06.03.2006г. № 35- ФЗ «О противодействии терроризму» Федеральный закон от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Большемуртинского района (далее - администрация) |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образования администрации района, отдел культуры администрации района |
| Цели подпрограммы | Обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма. Недопущение совершения в Большемуртинском районе террористических актов и экстремистских проявлений. Совершенствование организационных и правовых антитеррористических мер. Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности в пределах полномочий администрации Большемуртинского района. Формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения. |
| Основные задачи подпрограммы | Создание системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений, укрепление антитеррористической защищенности социально важных объектов, объектов с массовым пребыванием людей, объектов топливно-энергетического комплекса. Разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-политической ситуации, оценки рисков и последствий деструктивных процессов в обществе. Разработка и адаптация к условиям Большемуртинского района методической и нормативной базы в области профилактики экстремизма, развитие в социальной практике норм толерантного сознания и поведения. Реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффективности межэтнического и межконфессиального диалога. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | Утвержден в приложении № 1 к паспорту муниципальной подпрограммы |
| Основные мероприятия подпрограммы | Основные мероприятия программы утверждены в приложении № 2 к подпрограмме |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 400,0 тыс.руб., в том числе: средства местного бюджета – 400,0 тыс.руб. из них по годам: 2023 год – 100,0 тыс.руб.; 2024 год – 100,0 тыс.руб.; 2025 год – 100,0 тыс.руб.; 2026 год – 100,0 тыс.руб. |

- Характеристика текущего состояния террористической и экстремистской обстановки на территории Большемуртинского района

Терроризм и экстремизм в настоящее время стали основными источниками угроз для населения нашей страны, в том числе и для жителей Большемуртинского района. В последние годы терроризм приобретает международный характер, его проявления становятся все опаснее и создают реальную угрозу для безопасности государства. В этой связи государственная политика в сфере борьбы с терроризмом является важным звеном в системе мер, направленных на обеспечение национальной безопасности России.

Правоохранительными органами, заинтересованными ведомствами и организациями удается противодействовать преступным экстремистским и террористическим проявлениям на территории района. Однако уровень террористической опасности остается достаточно высоким, что требует повышенного внимания со стороны правоохранительных структур, органов исполнительной власти района, участия общественных, религиозных объединений, средств массовой информации.

Существенное влияние на развитие обстановки в Большемуртинском районе оказывает пригородное месторасположение района, что является возможностью нелегальной миграции в поселения района граждан из стран с высоким уровнем террористической опасности. Одним из основных угрозообразующих факторов является наличие на территории района объектов здравоохранения, культуры, спортивных учреждений, учреждений образования, объектов ТЭК. Совершение террористических актов на таких объектах может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, человеческим жертвам, экономическому и социально-политическому ущербу.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить надлежащий уровень антитеррористической безопасности населения и уязвимой инфраструктуры района, сохранить стабильность в сфере национальных и межнациональных отношений, способствовать развитию принципов толерантности у населения района.

- Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма на территории Большемуртинского района через:

- недопущение совершения в Большемуртинском районе террористических актов и экстремистских проявлений;

- совершенствование организационных и правовых антитеррористических мер;

- предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности и минимизации её последствий;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности в пределах полномочий администрации Большемуртинского района;

- формирование и внедрение в практику норм толерантного поведения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- Создание системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений, укрепление технической защищенности особо важных объектов, социально значимых объектов, а также объектов с массовым пребыванием людей.

- Разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-политической ситуации, оценки рисков и последствий деструктивных процессов в обществе.

- Разработка и адаптация к условиям Большемуртинского района методической и нормативной базы в области профилактики экстремизма, развитие в социальной практике норм толерантного сознания и поведения.

- Реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффективности межэтнического и межконфессиального диалога.

Все задачи осуществляются параллельно в течение всего срока реализации программы.

Целевыми показателями подпрограммы является обеспечение безопасности населения района и его инфраструктуры, отсутствие на территории района актов терроризма и экстремизма, протестных настроений в его национальной среде.

- .Прогноз конечных результатов

реализации подпрограммы

Основным результатом проведения антитеррористической и этнокультурной политики является повышение уровня антитеррористической безопасности социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения Большемуртинского района, сохранение и развитие позитивного опыта межкультурного взаимодействия в условиях повышенной террористической опасности. Реализация комплекса мероприятий программы, позволит обеспечить антитеррористическую защищенность населения и инфраструктуры Большемуртинского района, сохранить стабильность в межнациональных отношениях, будет способствовать повышению информированности граждан в вопросах противодействия терроризму.

- Механизм реализации подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Большемуртинского района.

- Управление программой и контроль за ходом её выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет администрация района. Финансовое управление администрации района осуществляет текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации программы составляет 400,0 тыс.руб., в том числе:

средства местного бюджета – 400,0 тыс.руб.

из них по годам:

2023 год – 100,0 тыс.руб.;

2024 год – 100,0 тыс.руб.;

2025 год – 100,0 тыс.руб.;

2026 год – 100,0 тыс.руб.

Приложение № 1

к подпрограмме  «Профилактика терроризма

и экстремизма на территории

Большемуртинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма

на территории Большемуртинского района»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Ед. измерения | Источник информации | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Цель: Обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты муниципального значения, места массового пребывания людей соответствуют требованиям антитеррористической защиты | % | Администрация района | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Отсутствие на территории района зафиксированных случаев актов терроризма и экстремизма, а также межнациональной и межконфессиальной вражды | % | ОП № 2 МВД России «Казачинский» Администрация района | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Профилактика терроризма

и экстремизма на территории

Большемуртинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории

Большемуртинского района»

| Наименование мероприятий |  | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации программного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  | ВР | Текущий финан-совый год | Очеред-ной финан-совый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на период |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Цель программы: Обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Укрепление антитеррористической защищенности объектов муници-пального значения, объектов с массовым пребыванием людей | Администрация района |  | 511 | 0702 | 280083220 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | Все объекты муниципального значения, объекты с массовым пребыванием людей соответствуют требованиям антитеррористической защиты |
| 2.Разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-политической ситуации, оценки рисков и последствий деструктивных процессов в обществе | Администрация района |  | 511 | 0702 | 280083220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание единого антитеррористического информационного пространства в районе. Создание нормативно-правовой базы информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму |
| 3.Разработка методической и нормативной базы в области профилактики экстремизма, развитие в социальной практике норм толерантного сознания и поведения | Администрация района |  | 511 | 0702 | 280083220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация волонтерских акций. Внедрение в школах района учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики». Сохранение самобытных народных традиций жителей Большемуртинского района. |