АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03. 2022 г.                         пгт. Большая Мурта                          № 153

Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Большемуртинского района, на 2023-2025 годы

В соответствии со статьей 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013             № 4-1451, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014             № 511-п руководствуясь статьями 19, 34 Устава Большемуртинского района,    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Большемуртинского района, на 2023-2025 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района Миронова Д.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава района                                                                                          В.В. Вернер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Большемуртинского района от 29.03.2022 № 153 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Большемуртинского района, на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Большемуртинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Большемуртинский р-н, п. Большая Мурта, пгт. Большая Мурта, ул. Кооперативная, д. 27 | 391,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 573 470,26 |  |  |  | 3 251 297,18 |  | 322 173,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 573 470,26 |  |  |  | 3 251 297,18 |  | 322 173,08 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 9 129,97 |  |  |  | 8 306,84 |  | 823,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 9 129,97 |  |  |  | 8 306,84 |  | 823,13 |  |  |  |  |
| 1.2 | Итого по счету регионального оператора | 391,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 573 470,26 |  |  |  | 3 251 297,18 |  | 322 173,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 573 470,26 |  |  |  | 3 251 297,18 |  | 322 173,08 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 9 129,97 |  |  |  | 8 306,84 |  | 823,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по Большемуртинский муниципальный район | 391,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 573 470,26 |  |  |  | 3 251 297,18 |  | 322 173,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 573 470,26 |  |  |  | 3 251 297,18 |  | 322 173,08 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 9 129,97 |  |  |  | 8 306,84 |  | 823,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Большемуртинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Большемуртинский р-н, п. Большая Мурта, пгт. Большая Мурта, ул. Кооперативная, д. 27 |  |  |  | 12,00 |  | 13,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора |  |  |  | 12,00 |  | 13,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по Большемуртинский муниципальный район |  |  |  | 12,00 |  | 13,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Большемуртинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Большемуртинский р-н, Предивинский сельсовет, п. Предивинск, ул. Молокова, д. 7 | 578,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 5 208 534,06 |  |  |  | 5 208 534,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 208 534,06 |  |  |  | 5 208 534,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 9 001,96 |  |  |  | 9 001,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 9 001,96 |  |  |  | 9 001,96 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Большемуртинский р-н, п. Большая Мурта, пгт. Большая Мурта, ул. Кооперативная, д. 25 | 365,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 4 382 670,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 382 670,22 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 382 670,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 382 670,22 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 11 987,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 987,61 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 11 987,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 987,61 |  |
| 1.3 | Большемуртинский р-н, п. Большая Мурта, пгт. Большая Мурта, ул. Партизанская, д. 73А | 813,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 876 062,25 | 11 876 062,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 876 062,25 | 11 876 062,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 14 604,11 | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 14 604,11 | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Большемуртинский р-н, п. Большая Мурта, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, д. 168 | 415,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 6 063 626,47 | 6 063 626,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 6 063 626,47 | 6 063 626,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 14 604,11 | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 14 604,11 | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Большемуртинский р-н, п. Большая Мурта, пгт. Большая Мурта, ул. Школьная, д. 4 | 414,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 6 053 403,60 | 6 053 403,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 6 053 403,60 | 6 053 403,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 14 604,11 | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 14 604,11 | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Большемуртинский р-н, Бартатский с/с, с. Бартат, ул. Центральная, д. 15 | 510,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 454 925,10 |  |  |  |  |  | 454 925,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 454 925,10 |  |  |  |  |  | 454 925,10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 892,01 |  |  |  |  |  | 892,01 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 892,01 |  |  |  |  |  | 892,01 |  |  |  |  |
| 1.7 | Итого по счету регионального оператора | 3 097,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 34 039 221,70 | 23 993 092,32 |  |  | 5 208 534,06 |  | 454 925,10 |  |  | 4 382 670,22 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 34 039 221,70 | 23 993 092,32 |  |  | 5 208 534,06 |  | 454 925,10 |  |  | 4 382 670,22 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 10 990,68 | 7 746,95 |  |  | 1 681,75 |  | 146,89 |  |  | 1 415,09 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по Большемуртинский муниципальный район | 3 097,10 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 34 039 221,70 | 23 993 092,32 |  |  | 5 208 534,06 |  | 454 925,10 |  |  | 4 382 670,22 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 34 039 221,70 | 23 993 092,32 |  |  | 5 208 534,06 |  | 454 925,10 |  |  | 4 382 670,22 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 10 990,68 | 7 746,95 |  |  | 1 681,75 |  | 146,89 |  |  | 1 415,09 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Большемуртинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Большемуртинский р-н, Предивинский сельсовет, п. Предивинск, ул. Молокова, д. 7 |  |  |  | 155,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Большемуртинский р-н, п. Большая Мурта, пгт. Большая Мурта, ул. Кооперативная, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,20 |  |
| 1.3 | Большемуртинский р-н, п. Большая Мурта, пгт. Большая Мурта, ул. Партизанская, д. 73А | 758,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Большемуртинский р-н, п. Большая Мурта, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, д. 168 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Большемуртинский р-н, п. Большая Мурта, пгт. Большая Мурта, ул. Школьная, д. 4 | 326,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Большемуртинский р-н, Бартатский с/с, с. Бартат, ул. Центральная, д. 15 |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 1 484,20 |  |  | 155,00 |  | 34,00 |  |  | 611,20 |  |
|  | Всего по Большемуртинский муниципальный район | 1 484,20 |  |  | 155,00 |  | 34,00 |  |  | 611,20 |  |